Социальный Проверочный Отчет

Займ:

Дата: июль 2021 год

КАЗАХСТАН: НЕЗАВЕРШЕННЫЙ УЧАСТОК “АКТОБЕ-АТЫРАУ- ГРАНИЦА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА АСТРАХАНЬ)” КМ 482,1 -  КМ 487

Консультант по Управлению Проектом АО «НК «КазАвтоЖол»

Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан

Проверочный отчет по социальной и экологической защите является документом заемщика. Мнения, выраженные в данном документе, не обязательно отражают точку зрения Совета Директоров, Руководства или персонала АБР и могут носить предварительный характер.

Июль 2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.  ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………………………………….5

2.   ОХВАТ И ЦЕЛИ ОТЧЕТА…………………………………………………………………………….……….11

3.   МЕТОДОЛОГИЯ……………………………………………………………………………………………..…12

4.   КОНСУЛЬТАЦИЯ, УЧАСТИЕ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ………………………………………12

5.	ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ УЧАСТКА ДОРОГИ, ПРЕДЛОЖЕННОГО ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ АБР……………………………………………………………………………………………………………..….….15

6. МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ………………………………………………………………….…19

7.	ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ……………………….……21

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ……………………………………………………………………..……..22

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АКТ КОМИССИОННОГО ВЫЕЗДА НА УЧАСТОК..……………………………………24

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  ….. 30

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ ЖАЛОБ И ОБРАЩЕНИЙ …………………………………..45

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО МРЖ….……………………………………………46

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН………………………………………………………………………………………47

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ВЫНУЖДЕННОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ АБР, ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ ПО ЗАЩИТНЫМ МЕРАМ, 2009, СТРАНИЦА 17……………………………………………….52

ТАБЛИЦЫ

Таблица 1 Технические параметры участка ……………………………………….....9

Таблица 2 Перечень основных видов работ ………………..……………………….10

Таблица 3 Состав комиссионного выезда на участок...…………………………... 12 Таблица 4. Сведения об общественных консультациях …………………………...13 Таблица 5. Сведения о правоустанавливающих документах……………………...17

РИСУНКИ

Рисунок 1 и 2: Ситуационная схема местоположения участка ……………………… 6

СОКРАЩЕНИЯ

АБР	Азиатский Банк Развития

АО	Акционерное общество

АОФ АО НК           Атырауский областной филиал Акционерного Общества

ЗД	Затронутое домашнее хозяйство

ЗПЛ	Затронутые проектом лица

ИБР	Исламский Банк Развития

ИО	Исполнительный орган

КАД	Комитет автомобильных дорог

КНС	Консультант по Надзору за строительством

КРЖ	Комитет по рассмотрению жалоб

КУП	Консультант по Управлению Проектом АО «НК «КазАвтоЖол»

МИО                       Местный исполнительный орган

НАО	Некоммерческое акционерное общество

Национальной Компании

НГО	Негосударственная организация

ОМСЗМ	Отчет по мониторингу социальных защитных мер

ПВЗП	План выкупа земель и переселения

ПО	Полоса отвода

ПО	Проверочный отчет

ППЗМ	Положение о Политике по Защитным Мерам

РФ                          Российская Федерация

ТОО	Товарищество с ограниченной ответственностью

1. ВВЕДЕНИЕ

- Социальный проверочный отчет предусматривает обзор незавершенного участка части дороги протяженностью 4,8 км (с КМ 482,1 по Км 487) Участка Автомобильной дороги «Актобе – Атырау – граница Р.Ф. (на Астрахань) Км 468-487». Территориально данный участок относится Макатскому району Атырауской области Республики Казахстан.

- Данный проект входит в состав сети дорог республиканского значения. Автодорога имеет важное значение при обеспечении транспортных связей западных и северных регионов республики Казахстан с выходом на Российскую Федерацию, а также в перевозке областных и местных грузов и пассажирских перевозок.

- Проведение капитального ремонта Участка Автомобильной дороги «Актобе – Атырау – граница Р.Ф. (на Астрахань)» планировалось провести в рамках реализации Государственной программы развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года, принятой Постановлением Правительства РК за № 81 от 12.02.2014 года. А также в рамках “Стратегического плана Министерства транспорта и коммуникаций (впоследствии в 2018 году МИИР) на 2014-2018 годы” принятой Постановлением Правительства № 1561 от 31.12.2013 года.

- Рабочий проект разработан ТОО ПИ «Кустанайдорпроект» в 2009 году на основании задания 26.11.2008 года, выданного Атырауским областным департаментом Комитета автомобильных дорог на капитальный ремонт автомобильной дороги «Актобе – Атырау – граница Российской Федерации (на Астрахань)» участок км 468 – 487. Исходные данные для проектирования приняты согласно материалам изысканий, произведенных ТОО ПИ «Кустанайдорпроект».

- Комиссионный акт предварительной выборки земельного участка для проведения строительно-ремонтных работ выдан от 24.12.2008 года за № 387. Впоследствии Постановлением № 297 от 13.11.2014 года и № 296 от 13.11.2014 года Аким Макатского района Атырауской области выделено 122,7810 га земель из фонда государственного запаса земель Макатского района для изготовления землеустроительного проекта под строительство автомобильной дороги “Актобе-Атырау-граница Российской Федерации (на Астрахань)”.

- Предварительно планировалось начать работы по капитальному ремонту автомобильной дороги «Актобе-Атырау-граница Р.Ф. (на Астрахань) 468-487 км 1 апреля 2009 года, окончание 23 октября 2010 года. В 2009 году проектом предусматривалось отремонтировать 10,0 км, а в 2010 году 10,171 км.

- На момент составления данного проверочного отчета участок протяженностью 4.8 км (Км 482,1-Км 487) оставлен предыдущими строительными организациями ввиду затяжного спора между Заказчиком и подрядчиком. Данный участок имеет весьма важное значение поскольку связывает участок автомобильных дорог от Кандагач-Макат и Макат-Доссор через Атырау до границы Российской Федерации (на Астрахань).

- Участок дороги расположен в Прикаспийской низменности с довольно плоским рельефом. Абсолютные отметки рельефа отрицательные и колеблются на трассе от 14,2м до 23,3 м. Развиты субширотные невысокие бугры и соры с перепадом относительных высот между ними до 10,0 м. местность изобилует ссорами шириной до 1 км и длиной до 2-4 км. Соры нередко имеют широтную ориентировку с развитыми локальными «заливами». Широкое развитие соров поддерживает высокий уровень грунтовых вод, который установился на уровне 3,0 - 4,0 м. При повышении уклонов местности отмечается развитие промоин глубиной до 1,5 м.

Рисунок 1. Ситуационная схема расположения обзорного участка Км 482,1 –Км 487

Рисунок 2. Ситуационная схема расположения незавершенного участка Км 482,1 –Км 487

- Начало обзорного участка 4.8 Км соответствует КМ 482,1 существующего километража. Конец данного участка соответствует км 487 существующего километража. Населенных пунктов к участку имеется один, Поселок Макат расположен в 5 км от участка.

| Фото 1.Начало обзорного участка Км 468 | Фото 2. Конец обзорного участка Км 487 |
| --- | --- |

- На Км 487,3 и Км 487,4 (ПК 193+00 и ПК 194+42 соответственно) трассу дороги пересекают ВЛ 110 кВ, на которых потребуются определенные работы в связи с тем, что низко расположены. Изменение мест размещения ВЛ не предполагается.

| Фото 3,4. ВВЛ 110 кВ на Км 487,3 и Км 487,4 |  |
| --- | --- |

- На Км 484,5 (ПК165+60) имеется съезд в поле. На Км 485,1 (ПК 170+84) имеется водопропускная железобетонная труба диаметром 1,0 метров.

Фото № 5. Водопропускная железобетонная труба на Км 485,1

- На Км 485,6 (ПК 176+90) располагается путепровод.  В настоящее время движение по путепроводу закрыто ввиду незавершенности работ. По железной дороге под путепроводом, ведущий к тупику, только в раз месяц передвигается локомотив.

| Фото №6 Км 485,5 мост через железную дорогу | Фото №7. На Км 485,5 мост через железную дорогу |
| --- | --- |

- С Км 482,1 по КМ 485,1 (с ПК 0+00 по ПК170+84) объездная дорога проходит на расстоянии 50 м от бровки земляного полотна, затем выходит на существующую дорогу с отсыпанным земельным полотном, далее на автодорогу с асфальтобетонным покрытием, что позволяет сбросить транзитный транспорт с участка ремонта путепровода и подходов к нему. Ниже на фото 8, 9 показана объездная дорога. Местоположение объездной дороги выбрано с правой стороны по ходу километража, при этом максимально используется существующая грунтовая дорога, находящаяся на небольшом расстоянии от ремонтируемого участка.

| Фото №8,9. Объездная дорога на КМ 482,1 |  |
| --- | --- |

- Объездная дорога имеет ширину проезжей части 7,0 метров и обочины шириной 1,0 м, что соответствует параметрам временной объездной дороги, принятым в разработанном проекте: ширина земляного полотна 9,0 м. дорожная одежда серповидного профиля с шириной проезжей части 7,0 м и шириной обочин 1,0 м с каждой стороны.

Основные технические параметры и нормативы,

принятые при проектировании автомобильной дороги

Таблица № 1

| № п/п | Наименование нормативов | Технические нормативы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По СНиП РК 3.03-09-2006 | Принятые проектом |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Категория автомобильной дороги | III | III |
| 2 | Расчетная интенсивность движения на 20 – летнюю перспективу в транспортных единицах, авт/сут | от 1000 до 3000 | 2295 |
| 3 | Расчетная скорость движения, км/час | 100 | 100 |
| 4 | Число полос движения | 2 | 2 |
| 5 | Ширина полосы движения, м | 3,5 | 3,5 |
| 6 | Ширина дорожной одежды, м, в том числе: - проезжей части, м - наименьшая ширина укрепленной краевой полосы обочины по типу дорожного покрытия, м | 8,0 7,0 0,5 | 8,0 7,0 0,5 |
| 7 | Ширина обочины, м | 2,5 | 2,5 |
| 8 | Ширина земляного полотна, м | 12,0 | 12,0 |
| 9 | Поперечный уклон проезжей части и укрепленной полосы обочины, ‰ | 15 | 15 |
| 10 | Поперечный уклон обочины, ‰ | 40 | 40 |
| 11 | Наибольший продольный уклон, ‰ | 50 | 26 |
| 12 | Наименьшее расстояние видимости, м - для остановки - встречного автомобиля | 200 350 | 201 351 |
| 13 | Наименьшие радиусы кривых, м - в плане - в продольном профиле - выпуклые - вогнутые | 600 10000 3000 | 600 10001 5288 |

- Согласно Актам о статусе текущего состояния обзорного участка (Приложение 1.) предполагаются следующие виды строительных работ:

Перечень видов работ на участке протяженностью 4.8 км

Таблица № 2.

| Участок Км/ПК | перечень работ |
| --- | --- |
| КМ 483 по КМ 484,9 ПК 150+50 по ПК 169+00 | - Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого асфальтобетона |
| КМ 484,9 по КМ 485,8 ПК 169+00 по ПК 178+00 | - Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого горячего пористого асфальтобетона; - Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого горячего пористого асфальтобетона. |
| КМ 485,8 по КМ 486,6 ПК 178+00 по ПК 186+50 | - Устройство верхнего слоя основания из черного щебня; - Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого горячего пористого асфальтобетона; - Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого горячего пористого асфальтобетона. |
| КМ 486,6 по КМ 487,5 ПК 186+50 по ПК 190+50 | - Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаного слоя; - Устройство верхнего слоя основания из черного щебня; - Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого горячего пористого асфальтобетона; - Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого горячего пористого асфальтобетона. |
| КМ 487,5 по КМ 487, 9 ПК 190+50 по ПК 199+60 | - Устройство дополнительного слоя из песчано гравийного слоя; - Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаного слоя; - Устройство верхнего слоя основания из черного щебня; - Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого горячего пористого асфальтобетона; - Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого горячего пористого асфальтобетона. |

- Согласно Паспорту п.Макат по статусу данных от 5.01.2021 года, поселок создан в 1915 году. Общая площадь поселка составляет 4 990 га.  Численность населения – 15 787 человек. Порядка 99% лица казахской национальности, остальной процент составляют национальности: русские, татары, узбеки, молдоване. В поселке действуют 4 неправительственные организации: Совет ветеранов, партия Нур Отан, молодежное объединение Жас Отан и объединение предпринимателей.

- Инфраструктура поселка состоит из следующих объектов: 1 больница, 1 амбулаторная поликлиника, 1 медицинский пункт, 4 школы, 6 детских дошкольных учреждений, 4 мини детских развивающих центра, 1 школа творчества, 1 коррекционный кабинет, 2 рынка, 15 точек общественного питания (кафе, рестораны и пр), 1 пекарня, магазины ларьки – 119, 5 аптек, 1-АЗС,3 швейных цеха, 1 дом культуры, 6 библиотек, 1 закрытого типа спортивный комплекс, 5 спортивных залов.

- На территории поселка действуют 4 Крестьянских хозяйства животноводческой направленности. 521 крупный рогатый скот, 311-лошадей, 213 верблюдов и 1643 овцы. Площади выпаса домашнего скота находятся вне участка.

2. ОХВАТ И ЦЕЛИ ОТЧЕТА

- В настоящем отчете отражены основные заключения и рекомендации социальной проверки участка протяженностью 4,8 км (с КМ 482,1 по Км 487), проведенной в мае 2020 года, период с 2 по 16 июля 2021 года по незавершенной части дороги Участка Автомобильной дороги «Актобе – Атырау – граница Р.Ф. (на Астрахань) Км 468-487» Магистраль Атырау-Кандыагаш" Территориально данный участок относится Макатскому району Атырауской области Республики Казахстан.

- Основные цели проверки:

- подтвердить, будет ли предлагаемый участок дороги иметь вынужденное переселение или другие социальные воздействия. Выявить потенциально возможных лиц, на которые может быть оказано воздействие от реализации проекта. Определить вид воздействия: позитивный либо негативный на затронутых проектом лиц в результате реализации проекта;

- рассмотреть записи о выделении земли для подтверждения статуса земли;

- запросить мнения местного населения о предлагаемой объездной дороге;

- предложить меры по устранению воздействий и проблем, отмеченных в ходе оценки;

(v) рекомендовать выдачу разрешений на проведение работ по обходу в случае отсутствия вынужденного переселения в результате проведения предлагаемых работ

3. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЦЕССА ПРОВЕРКИ

- Следующие подходы и методология были приняты для проведения проверки по изъятию земель и переселению:

- Пересмотр информации, в том числе подробного проекта, представленного Комитетом Автомобильных дорог (КАД) Министерства индустрии и инфраструктурного развития и АФ АО НК КазАвтоЖол;

- Организация выездов на предлагаемые объекты проекта в период 2-16 июля 2021 года;

- Ввиду ограничения личных встреч в связи с пандемией COVID 19, личные встречи запланированы только с представителями органов местного управления поселок Макат и акимата Макатского района, а также с КУП, КНС. Для остального круга стейкхолдеров используется онлайн формы работы: временный чат в мессенджере Ватсап – с специалистами ОФ АО «НК «КазАвтоЖол», КАД, Проектировщики, подрядчик Лот 6;

- Изучение документов, в частности, постановления и Акты Акимата Макатского района Атырауской области на предоставление из государственного фонда земель в постоянное пользование земельных участков для реализации проекта;

4. КОНСУЛЬТАЦИЯ, УЧАСТИЕ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

- Согласно АБР ППЗМ (2009), затронутые лица должны быть содержательно проконсультированы. Конституция Республики Казахстан гарантирует право людей на доступ к информации о деятельности государственных и муниципальных органов в порядке, предусмотренном Конституцией Республики Казахстан.

- 10 мая 2020 года, 24 мая 2020 года, 2 июля 2021 года представителями различных структур и ведомств были организованы и проведены совместные комиссионные выезды для изучения состояния обзорного участка и проекта в целом для разработки дальнейших мер. Более детальная информация о выезде в 2020 году представлена в Приложении № 1 к данному отчету.

- В 2021 году комиссионный выезд был осуществлен 2 июля в составе следующих лиц:

Состав комиссионного выезда 2.07.2021 года

Таблица № 3

| № | Ф.И.О | организация | контакты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хасенов Н.Н. | Комитет автомобильных дорог, МИИР | +7 702 795 65 26 |
| 2 | Крыкбаев Н.Н | руководитель КУП | +7 700 333 16 59 |
| 3 | Избасов К.К. | директор АОФ АО "НК" Казавтожол"; |  |
| 4 | Дюсенов А.Т | заместитель директора АОФ АО "НК" Казавтожол"; | +7 701 347 13 48 |
| 5 | Мукашов Б.Е | директор филиала НЦКДА по Атырауской области |  |
| 6 | Ли Кёнг-Рэ | руководитель КНС "Dongsung Engineering"; | +7 778 559 77 20 |
| 7 | Тазабеков С | ЗРИ Лот №6 | +7 701 770 73 34 |
| 8 | Тулегенов А.Б | директор ТОО "Ак жол курылыс"; | +7 701 566 08 08 |
| 9 | Торебалаев М. | директор ТОО "Инженер Проект Строй"; | + 7 771 362 33 11 |
| 10 | Тасимов А.С. | руководитель проекта Лот №7. | +7 777 915 91 01 |

| Фото. 10. Во время обсуждения на Км 485,7 02.07.2021 г. | Фото 11. Во время обсуждения состояния дороги, 2.07.2021 г. |
| --- | --- |

- В соответствии с выше изложенными требованиями по политике финансирующего агентства мероприятия по раскрытию информации были проведены мероприятия 9 июля 2021 года. КНС провел общественные консультации с местной исполнительной властью посёлка Макат и Макатского района Атырауской области. Ниже в таблице № 4 дана подробная информация по предоставленным консультациям. Также в рамках консультаций была проведена оценка нужд и потребности населения в связи с реализацией проекта строительства незавершенного участка 4.8 км.

Сведения по общественным консультациям

Таблица № 4.

| Дата и место проведения | участники | Краткое содержание | комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.07.2021 г. 15.00 -15.30 ч Акимат п.Макат | КНС Dongsung Engineering/ZS Engineering: Тазабеков Серик, ЗРИ Имбарова Сара –специалист по защитным мерам Ермагамбетов Ербол – аким п.Макат | Об охранной политике по реализации проектов дорожного строительства, механизмах работы с жалобами, Планы по охране окружающей среды включающие меры снижения негативного воздействия на окружающую среду | Обратная связь от участника: не использовать для технических нужд питьевую воду, не пользоватся внутренней дорогой в поселке спецтехникой подрядчика. Фото 12. Во время консультации аким п.Макат и ЗРИ |
| 9.07.2021 г. 15.45- 16.25 Акимат Макатского района Атырауской обасти | КНС Dongsung Engineering/ZS Engineering: Тазабеков Серик, ЗРИ Имбарова Сара –специалист по защитным мерам Кекин Шакир – аким Макатского района Атырауской области Болатбек Сарсен – заместитель акима Макатского района Атырауской области |  | Аким Макатского района: во время ведения строительных работ не тормозить/приостанавливать работу компании ТОО “НИЕТ ЛТД” строящего АЗС у примыкания к дороге А27. Данный застройщик получил участок земли на основе аукциона, проведенного акиматом района от 13.04.2021 года. Предполагается что строительные работы будут иметь временное и незначительное воздействие на данный объект в виде запыленности во время отсыпки грунта. Мероприятия по снижению данного воздействия включены в План управления окружающей средой. Меры обеспечения безопасности включены в План управления безопасностью дорожного движения для данного участка. Фото 13. Км 487 Объект АЗС на стадии начала обустройства Фото 14. Км 487 Строительство АЗС. |
| 14.07.2021г. По телефону консультация | КНС: Имбарова Сара, специалист по защитным мерам Бозданов Даул, представитель ТОО “НИЕТ ЛТД” в Кульсары +7 701 733 84 23 | Информирование о предстоящих работах на данном участке, по мероприятиям ПУОС по снижению негативного воздействия, контакты МРЖ для обращения, порядок и процедуры рассмотрения жалоб и обращений. Предоставлена информация о Планах по обеспечению безопасности дорожного движения на данном участке. предоставлена консультация о процедуре подачи документов для получения технических условий строительства АЗС. |  |

- КАД в настоящее время осуществляет процедуру рассмотрения проекта капитального ремонта участка незавершенного строительства в рамках внутриведомственной экспертизы для подтверждения соответствия рабочего проекта данного незавершенного участка требованиям национального стандарта дорожного строительства.

- Участники общественных консультаций были проинформированы о разработке проекта, сроках реализации, мерах по смягчению воздействия на окружающую среду, результатах процесса социальной проверки и механизме рассмотрения жалоб (МРЖ). Были распространены информационные брошюры МРЖ на русском и казахском языках.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ УЧАСТКА ДОРОГИ, ПРЕДЛОЖЕННОГО ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ АБР

- Проект позволит улучшить дорожно-транспортную инфраструктуру Атырауской области и в целом Западной части Республики Казахстан. Для местного населения это прежде всего безопасность внутри поселковой дороги поскольку значительно сократится траффик автотранспорта по ней и как следствие снижение выбросов в атмосферный воздух и снижение воздействия на здоровье людей.

- Результатом проекта является обеспечение сохранности и безопасности местных дорог поскольку основной траффик большегрузного транспорта и транзитных перевозок перейдут на обзорный участок тем самым снизив воздействие на местную дорогу.

- На Км 487 начато строительство АЗС. Участок земли застройщик получил в результате аукциона, проведенного акиматом Макатского района. Во время интервью с руководителем компании застройщика (ТОО “Ниет ЛТД”) выяснилось, что компания не подала документы для получения технических условий строительства АЗС. Ему предоставлена соответствующая полная информация по данной процедуре.

Фото № 15. Км 487 строительство АЗС, июль 2021 год

Фото № 16. ведомость координат участка под строительство АЗС

- Никаких других строений и субъектов хозяйствования том числе самовольных пользователей на данном участке не имеется. Участки земель, попадающих под капитальный ремонт дороги, выделены из государственного фонда запаса земель.

- При подготовке к финансированию из средств бюджета местные органы инициировали процесс выделение под строительство автомобильной дороги участок земли из фонда государственного запаса. Рабочий проект разработан ТОО ПИ «Кустанайдорпроект» в 2009 году на основании задания 26.11.2008 года, выданного Атырауским областным департаментом Комитета автомобильных дорог на капитальный ремонт автомобильной дороги «Актобе – Атырау – граница Российской Федерации (на Астрахань)» участок км 468 – 487. Исходные данные для проектирования приняты согласно материалам изысканий, произведенных ТОО ПИ «Кустанайдорпроект».

- Комиссионный акт предварительной выборки земельного участка для проведения строительно-ремонтных работ выдан от 24.12.2008 года за № 387. Впоследствии Постановлением № 297 от 13.11.2014 года и № 296 от 13.11.2014 года Аким Макатского района Атырауской области выделено 122,7810 га земель из фонда государственного запаса земель Макатского района для изготовления землеустроительного проекта под строительство автомобильной дороги “Актобе-Атырау-граница Российской Федерации (на Астрахань)”.

- Ниже в таблице № 5 даны данные по право устанавливающим документам на земельные участки по капитальному ремонту Автомобильной дороги «Актобе – Атырау – граница Р.Ф. (на Астрахань) Км 468-487». В приложении № 2 представлены правоустанавливающие документы на земельные участки.

Сведения по правоустанавливающим документам по земельным участкам

Таблица № 5

| # № | # Номер бланка/Кадастровый номер | # Постановление МИО | # Дата выдачи | # Площадь участка # (га) | # Целевое назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # № -137730 # Кадастровый № 04-064-007-1759 | # № 297 от 13.11.2014 года | # 26.11.2014 # Собственник КАД МИИР # Дата регистрации 27.01.2015 # Сведения от отдела по земельному кадастру филиала НАО Государственная корпорация “правительство для граждан” | # 35,4000 | # право постоянного землепользования на земельный участок для строительства автомобильной дороги |
| # 2 | # №01377331 # Кадастровый № 04-064-007-1760 |  |  | # 87,3810 | # право постоянного землепользования на земельный участок для строительства автомобильной дороги |
| # 3 | # № 0137726 # Кадастровый № 04-064-007-1755 | # № 296 от 13.11.2014 |  | # 0,5724 | # право постоянного землепользования на земельный участок для переезда автомобильного моста через железную дорогу # право постоянного землепользования на земельный участок под опору автомобильного моста через железную дорогу. |
| # 4 | # № 0137729 # Кадастровый № 04-064-007-1758 |  |  | # 0,0060 |  |
| # 5 | # №0137728 # Кадастровый № 04-064-007-1757 |  |  | # 0,0060 |  |
| # 6 | # №0137727 # Кадастровый № 04-064-007-1756 |  |  | # 0,6125 | # право постоянного землепользования на земельный участок для переезда автомобильного моста через железную дорогу |

- На предоставленном участке не будут затронуты никакие домохозяйства и иные лица. Проведение очистки территории нет необходимости поскольку она не занята никакими государственными учреждениями.

- Участок автодороги проложен по территории Макатского района Атырауской области. Перед началом строительства проектом не предусмотрено выполнить оформление юридического отвода земель, поскольку оно проведено в 2014 году. Данные по правоустанавливающим документам представлены выше в таблице № 5

- Участки под временное пользование под вне трассовых грунтовых резервов, проезды для строительной техники, землевозные дороги, строительные площадки, площадки для стоянки техники предусмотрены из фонда запаса земель Макатского района. Требуемая площадь отвода определена расчетом и приведена в Сводной ведомости земель, подлежащих отводу.

- После окончания строительства временно занимаемые земли будут рекультивированы до первоначального состояния. Отвод земель не предполагается, но если возникнет необходимость, то данный процесс будет согласован со всеми заинтересованными сторонами в установленном порядке согласно Земельного Кодекса РК.

- Земельные участки выделенные для нужд строительства относятся к государственным землям запаса Макатского района что значительно упростило процедуру подготовки землеустроительного плана под проект в свое время и в настоящее время нет необходимости вносить корректировки в площади отвода. В период май 2020 года и в мае-июле 2021 года были проведены проверочные работы на предмет выявления новых собственников земель, новых обстоятельств связанных с оводом земель. Однако данные проверочные работы каких-либо новых земельных участков, попадающих в зону воздействия проекта, не выявило.

- На дату проверки отсутствовали какие-либо неурегулированные жалобы, что было подтверждено в ходе интервью с акимами п.Макат и Макатского района, а также в ходе общественных консультаций, проведенных в июле 2021 года.

6. МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ

- Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) направлен на обеспечение эффективных и систематических процедур для проекта при получении и реагировании на запросы, отзывы и жалобы от затрагиваемых лиц, других ключевых заинтересованных сторон и широкой общественности. Любое лицо, затронутое или обеспокоенное деятельностью по проекту, может участвовать в МРЖ и иметь легкий доступ к нему и поощряться к его использованию. Предлагаемый МРЖ не заменяет собой государственные механизмы рассмотрения жалоб и разрешения конфликтов, предусмотренные правовой системой РК, но стремится максимально минимизировать их использование.

- Общая ответственность за своевременное внедрение МРЖ лежит на ИО. Консультант по надзору и подрядчики отвечают за внедрение МРЖ на местах. В составе команды Консультанта имеется специалист по социальным защитным мерам, который будет вести регистр записей по жалобам и обращениям поступающих Консультанту. В составе штата Подрядчика Лот 6, как вероятный подрядчик проведения строительных работ имеется назначенный координатор по жалобам, который в свою очередь будет вести учет обращений, поступающих к ним и решать их в рамках своей компетенции и во взаимодействии с специалистом по социальным защитным мерам Консультанта.

- В МРЖ включены соответствующие областные, районные акиматы и акимат населенного пункта, которые в соответствии с законом уполномочены выполнять задачи по рассмотрению жалоб, а также посредники / неправительственные организации (НПО), которые участвуют в содействии мирному урегулированию жалоб.

- МРЖ Проекта предусматривает два уровня разрешения жалоб для проектов дорожного сектора, реализуемых под контролем КАД: комитеты по рассмотрению жалоб (КРЖ) на региональном (областном) и Центральном (Нур-Султан) уровнях.  КРЖ будет состоять из членов, назначенных от КАД, КУП, КНС, акиматов, подрядчика и т.д. Данный МРЖ аналогичный как на существующем проекте "Актобе-Макат". (Контактные данные Центров рассмотрения жалоб представлены в Приложении 3).

МРЖ: Региональный (областной) уровень

- На первом этапе будет предпринята попытка разрешения жалобы через КРЖ на региональном уровне с помощью следующих шагов.

- Регистрация жалоб: заявители или заинтересованные лица могут посетить, позвонить или отправить письмо в бумажном или электронном виде в акимат населённого пункта. В акимате поселка Макат Подрядчик установит специальный прозрачный ящик с указанием на нем контактных данных лиц ответственных за прием и рассмотрение обращений. Местное население, а также работники, задействованные на проекте, будут иметь возможность обратиться к специалисту по социальным защитным мерам в составе команды КНС. Офис команды КНС расположен в строительном городке Лот 6 и Лот 7 наиболее близко расположенные к поселку.

- Также заявители могут обратиться к координатору по жалобам в областном филиале AO «НК «КазАвтоЖол», где также установлен ящик для обращений. Приём жалоб, поданных лично, по телефону, письмом в бумажном или электронном виде будет подтверждён. КРЖ на региональном уровне также рассматривает анонимные жалобы, в случае если заявитель отказывается предоставить контактную информацию или если контактная информация не содержится в жалобе, полученной по почте в бумажном / электронном виде. Жалобы будут регистрироваться в стандартном формате, предусмотренном в Приложении 4.

- Обработка жалоб: Запросы и жалобы, относительно которых было осуществлено разъяснение и вынесено решение на момент приёма закрываются немедленно. Случаи, требующие дальнейшей оценки и действия, рассматриваются КРЖ на региональном уровне. КРЖ на региональном уровне: (i) проводит совещания два раза в месяц, однако специальные совещания для конкретных случаев могут быть организованы по мере необходимости; и (ii) обсуждает жалобу в течение десяти рабочих дней и рекомендует его урегулирование сторонам. Координатор КРЖ на региональном уровне распространяет соответствующую информацию среди членов КРЖ, готовит протоколы совещаний КРЖ и отчёты о ходе выполнения работ и гарантирует, чтобы действия и решения были документально оформлены надлежащим образом.

- Обеспечение обратной связи: Приём жалоб, поданных лично или по телефону, будет подтверждён. Приём жалоб, полученных в письме или по электронной почте или подтвержденное письмом / электронной почтой / факсом в течение 3-х рабочих дней с момента получения координатором КРЖ на региональном уровне. В случае, если жалоба не связана с проектной деятельностью или воздействиями, появившимися в результате реализации проекта и не может быть рассмотрена в рамках данного Руководства по МРЖ, обратная связь будет предоставлена стороне, подающей жалобу, с указанием органа (уровень акимата населённого пункта / районного / областного акимата, соответственно) куда она была направлена.

- Если жалоба решена на региональном уровне, сторона, подавшая жалобу, будет проинформирована о результатах. В случае анонимного обращения результаты рассмотрения будут представлены в печатном виде на информационных стендах областного филиала AO «НК «КазАвтоЖол», соответствующих акиматов населённых пунктов / районных / областных акиматов, а также в строительном городке Подрядчика.

- Если жалоба не разрешена на региональном уровне и передана в КРЖ на центральном уровне для рассмотрения и разрешения, соответствующая информация будет предоставляться стороной, подавшей жалобу, включая дату, когда дело было передано в КРЖ на центральном уровне и дату, когда ожидается решение на центральном уровне.

МРЖ: Центральный уровень

- После безрезультатного рассмотрение жалобы КРЖ на региональном уровне, будет предпринята попытка разрешения жалобы на центральном уровне с помощью следующих шагов.

- Обработка жалоб: КРЖ на центральном уровне: (i) проводит совещания на ежемесячной основе, однако специальные совещания для конкретных случаев могут быть организованы по мере необходимости; и (ii) обсуждает жалобы в течение двадцати рабочих дней и рекомендует их урегулирование сторонам. Координатор КРЖ на центральном уровне распространяет соответствующую информацию среди членов КРЖ, готовит протоколы совещаний КРЖ и отчёты о ходе выполнения работ и гарантирует, чтобы действия и решения были документально оформлены надлежащим образом.

- Обеспечение обратной связи: Если жалоба была решена, сторона, подавшая жалобу, будет проинформирована о результатах решения по жалобе. Если жалоба не была разрешена КРЖ на центральном уровне, соответствующая информация будет предоставлена стороне, подавшей жалобу, включая детали, почему дело не разрешилось, а также рекомендации искать решение в рамках правовой системы РК.

- В случае анонимных жалоб, или если лицо, подавшее жалобу, отказалось предоставить контактные данные, ответ в бумажном виде будет размещён на информационном стенде соответствующего областного филиала AO «НК «КазАвтоЖол», и соответствующих акиматов населённых пунктов / районных / областных акиматов.

- Механизм рассмотрения жалоб был представлен в ходе общественных консультаций июль 2021 год и будет представлен в ходе общественных консультаций, которые будут проводиться до начала строительных работ и в процессе работ.  Информация о разрешении жалоб будет обобщена в отчетах о ходе работы ИО/КАД, а также в отчетах о мониторинге социальных защитных мер, которые будут представлены в АБР.

7. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ

- Атырауский областной филиал АО НК «КазАвтоЖол» (ОФ КазАвтоЖол) будет являться исполнительным органом (ИО) проекта с общей ответственностью за реализацию проекта.  В составе КУП имеется специалист по социальным защитным мерам, который ведет общую деятельность КазАвтоЖол в транспортных проектах, финансируемых АБР. ОФ КазАвтоЖол при поддержке местных властей и группы надзора за строительством: (i) обнародует результаты данного отчета; II) будет осуществлять мониторинг деятельности по проектам на этапе реализации проектов; III) будет проводить дополнительные консультации с общественностью.

- Консультант по надзору за строительством обеспечит непрерывное повышение компетентности специалистов по защитным мерам ОФ КазАвтоЖол, а также специалистов по социальным защитным мерам подрядчика по темам социальных защитных мер, включая, но не ограничиваясь, МРЖ, местную правовую базу и ППЗМ АБР (2009), консультации и раскрытие информации, оценку воздействия на этапе строительства и т.д.

- ОФ АО НК КазАвтоЖол при содействии местных органов власти, консультантов по надзору за строительством и подрядчика будет разрабатывать полугодовые отчеты по мониторингу социальных защитных мер (ОМСЗМ) и представлять на рассмотрение КАД, для дальнейшего предоставления в АБР до 31 июля и 31 января каждого года на стадии реализации проекта. В ОМСЗМ будут отражены все социальные защитные меры, связанные с проблемами, которые имели место в течение соответствующих сроков, в том числе полученных жалоб, разрешенных/неразрешенных, общественных консультаций с протоколами и обратной связью, подробности на доработку проекта, если таковые имеются, проблемах и корректирующих мер по смягчению последствий если таковые имеются, программы повышения квалификации, социальных защитных мер персонала и мобилизации. ОМСЗМ будет опубликован на веб-сайтах ИО и АБР после одобрения АБР. Меры по исправлению положения, если таковые будут приняты, будут доведены до сведения соответствующих лиц и населенных пунктов.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- По результатам собранной информации из различных источников:

- проектная документация, включая постановления и Акты Акимата Макатского района Атырауской области на предоставление земель для реализации проекта;

- Личных встреч с представителями органов местного управления (акимат послека Макат и акимата Макатского района Атырауской области ), КУП, КНС, ОФ АО «НК «КазАвтоЖол», ТОО "Инженер Проект Строй" а также выезда на место предполагаемого объекта

- Участие в комиссионных выездах на участок май 2020 года и июль 2021 года;

- Для реализации Проекта капитального ремонта незавершенной части дороги протяженностью 4,8 км Участка Автомобильной дороги «Актобе – Атырау – граница Р.Ф. (на Астрахань) Км 468-487».  не требуется проведение процедур вынужденного переселения.

- Данный Проект удовлетворяет потребности жителей поселка Макат, требовавшие обеспечить безопасность движения внутри поселка и сохранность дорог местного значения, а также участников дорожного движения, осуществляющих транзитные перевозки.

- Проект имеет позитивное социальное воздействие. Во-первых, он обеспечивает не только разгрузку на часть дороги проходящей через посёлок Макат, но и сохранение благоприятной окружающей среды посёлка, а также повысит безопасность дорог внутри поселка.

- Проект капитального ремонта незавершенной части дороги протяженностью 4,8 км Участка Автомобильной дороги «Актобе – Атырау – граница Р.Ф. (на Астрахань) Км 468-487» может быть рекомендован к началу строительных работ по данному проекту при соблюдении следующих условий:

(I) до начала строительных работ подрядчик и консультант по надзору за строительством должны проводить консультации с общественностью;

(II) в тендерную документацию, где применимо, будут включены специальные положения по защитным мерам;

(III) специалист по социальным защитным мерам КУП должен находиться на рабочем месте полный рабочий день до начала реализации проекта;

(IV) подготовка кадров ОФ АО НК КазАвтоЖол и подрядчика по вопросам социальным защитным мерам должна проводиться до начала строительных работ;

(V) обеспечить эффективный механизм рассмотрения жалоб, действующий на всех этапах проекта;

(VI) регулярный и тщательный мониторинг деятельности по проекту, начиная с реализации проекта, с полугодовой отчетности перед КАД и реализации корректирующих мер, если таковые имеются;

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Форма регистрации жалоб

Источник: руководство по механизму рассмотрения жалоб по экологическим и социальным защитным мерам для проектов в дорожном секторе, 2014 TA-7566 REG: укрепление и использование Системы защитных мер для отдельных стран - Консультации общественности и механизм рассмотрения жалоб.

| ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ ЖАЛОБ |  |
| --- | --- |
| КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |  |
| ФИО: | Пол: □ муж / □ жен |
| Адрес: |  |
| Населенный пункт: | Телефон: |
| Район и область: | E-mail: |
| Анонимная жалоба: □ Да / □ Нет | Предпочтительный способ связи для обратной связи: □ почта / □ телефон / □ E-mail |
| ОПИСАНИЕ ЖАЛОБ / ПРЕДЛОЖЕНИЕ / ВОПРОС |  |
| Пожалуйста, укажите детали (кто, что, где, когда) вашей жалобы ниже: |  |
| В случае, если заявитель предпринял какие-либо другие действия в отношении жалобы, просьба представить подробную информацию о прошлых действиях (если таковые имеются): |  |
| Просьба представить подробную информацию о предлагаемом решении по жалобе: |  |
| ДЕТАЛИ РЕГИСТРАЦИИ ЖАЛОБЫ |  |
| ФИО регистратора: |  |
| Организация: | Должность: |
| Способ подачи жалоб: □ лично / □ почта / □ e-mail / □ телефон / □ факс / □_______ | Тип жалобы: □ тип A / □ тип B / □ тип C |
| Прилагаемые документы: | Жалоба имеет отношение к проекту: □ Да / □ Нет если “Нет” было переадресовано в: ______________ |
| Примечание: |  |
| Подпись регистратора: | Дата жалобы: |

Приложение 4

Координационный центр по жалобам

Заинтересованные лица могут посетить, позвонить или отправить письмо, или факс в КРЖ на региональном уровне по Атырауской области.

Контакты КРЖ в Атырауской области (региональный уровень):

Атырауский региональный филиал АО «НК «КазАвтоЖол»

Адрес: пр,Исатая 5.,  г. Атырау

Телефон: 8 (7122) 29 - 06 -75,

Факс: 8 (7122) 29- 06 - 75,

E-mail: atyrau.info@kazautozhol.kz

Акимат поселка Макат

Адрес: Адрес: 06000, Атырауская область, Макатский район,

поселок Макат, ул.К.Сатпаева, №1

Телефон: 8(71239) 3-03-99, факс: 3-23-44

Е.mail: ch.keikin@atyrau.gov.kz

Инстаграмм:https://www.instagram.com/maqataudany/?igshid=7yzdm2f2tbr5

Telegram: t.me/akimat_maqat

В Центральном КРЖ ключевые лица:

I) Руководитель КРЖ: Р.Таенова - Директор Департамента экспертизы проектов;

II) Координатор КРЖ: Д. Ибраева - Главный эксперт Департамента экспертизы проектов.

Контактные данные КРЖ (центральный уровень)

Адрес: ул. Кабанбай батыра 32/1, Астана, 010000, Казахстан Комитет автомобильных дорог, Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан тел.: +8 (7172) 75-46-41

E-mail: n.ramazanova@mid.gov.kz

Приложение 5

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

- В Казахстане земля принадлежит государству, но может быть передана, продана или сдана в аренду физическим лицам для краткосрочного (менее 5 лет) или долгосрочного (5-49 лет) использования. Государство может приобретать в частную собственность/использовать землю только для конкретных целей, включая строительство инфраструктуры автомобильного транспорта, и только после компенсации собственнику активов и других потерь.

- Существует несколько законов, регулирующих земельные и имущественные отношения, и в частности процессы ПВЗ, включая приобретение земли для государственных нужд. Основным правовым документом, обеспечивающим основу земельных прав, является Конституция Республики Казахстан. Земельный кодекс (Кодекс РК № 464-IV принят 20 июня 2003 года, последняя поправка от 24 мая 2018 года) устанавливает основы, условия и пределы изменения или прекращения права собственности на землю и права землепользования, описывает права и обязанности землевладельцев и землепользователей, регулирует земельные отношения. Закон О государственном имуществе (№ 413-IV ЗРК принят на 1 марта 2011 года, Последнее изменение от 24 мая 2018) содержит детали, касающиеся процесса принудительного отчуждения земельных участков, в том числе утверждение указа на принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд, и дальнейшие шаги должны быть осуществлены после вынесения такого постановления.

- В статье 17 Земельного кодекса подробно изложены полномочия и компетенция региональных органов в части предоставления прав собственности и пользования землей, а также приобретения земельных участков, в том числе для государственных нужд.

- В статье 43 представлен порядок предоставления прав на государственный земельный участок или участки, выставленные на торги, который, в частности, охватывает:

- Принятие к рассмотрению заявления о предоставлении соответствующего права на земельный участок;

- Определение возможности использования запрашиваемого земельного участка по заявленному целевому назначению в соответствии с территориальным зонированием;

- Предварительный выбор земельного участка;

- Подготовка заключения комиссией, создаваемой соответствующими местными исполнительными органами, о предоставлении земельного участка;

- Разработка и утверждение плана землепользования;

- Решение местного исполнительного органа области о предоставлении права на земельный участок;

- Заключение договора купли - продажи или временного (краткосрочного, долгосрочного) платного (неоплачиваемого) землепользования;

- Установление границ земельного участка на местности;

- Изготовление и выдача идентификационного документа на земельный участок.

- Также определено, что идентификационные документы на земельный участок, выданные государственной корпорацией, управляющей Государственным земельным кадастром, являются:

(I) Частная собственность на земельный участок - акт на право частной собственности на земельный участок;

(II) Постоянное землепользование - акт на право постоянного пользования земельным участком;

(iii) Временное платное землепользование (аренда) - акт о праве временного платного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды);

(IV) Временное неоплачиваемое землепользование - акт на право временного, безвозмездного пользования земельного участка.

- Кроме того, местные исполнительные органы обязаны размещать информацию со списками лиц, получивших земельный участок, на специальных информационных стендах в местах, доступных населению не реже одного раза в квартал.

- В статье 44 Земельного кодекса представлена информация о предоставлении земельных участков для осуществления строительных работ. В частности, отмечается, что при запросе земельного участка для строительства объекта предварительно выбирается земельный участок. Результаты выбора земельного участка для строительства объекта и, при необходимости, для создания его защитной или санитарно-защитной зоны оформляются актом соответствующим уполномоченным органом по месту нахождения земельного участка. На основе заключения комиссии разрабатывается план землепользования с целью предоставления права на землю. План землепользования включает в себя площадь предоставленного земельного участка, его границы и местоположение, владельцев и пользователей смежных земельных участков, а также ограничения и сервитуты предоставляемого земельного участка. В случае принудительного приобретения земельного участка для государственных нужд в него также включаются расчеты убытков, понесенных собственниками и пользователями (арендаторами) земельных участков, потерь сельскохозяйственного и лесного производства в зависимости от вида приобретаемых земель.

- На основе плана землепользования, проект решения местного исполнительного органа о предоставлении соответствующего права на Землю является подготовленный уполномоченным органом по месту нахождения земельного участка. В случае, когда на выбранной для строительства территории расположены жилые здания, другие здания и сооружения, а также инженерные коммуникации и зеленые насаждения, подлежащие сносу или передаче (в том числе те, которые попадают при передаче земли в санитарно-защитную зону промышленных предприятий), заявитель или его уполномоченный представитель обеспечивает получение всех договоров, необходимых для отвода земельного участка. Кроме того, заявитель представляет договор, заключенный с каждым из собственников недвижимости, в том числе условия возмещения убытков собственнику. В договоре оговариваются условия и сроки переселения, передачи существующих зданий, инженерных коммуникаций, зеленых насаждений, обязательства застройщика по возмещению всех убытков, связанных со сносом имущества.

9.	Проект решения местного исполнительного органа о предоставлении права на земельный участок должен содержать:

- Наименование юридического или физического лица, которому предоставляется право на землю;

- Цель использования земельного участка;

- Площадь земельного участка;

- Вид права на землю, ограничения, сервитуты;

- Цена приобретения земельного участка или права землепользования в случае предоставления участка за плату, сроки и условия заключения договоров купли-продажи земельного участка;

- Фамилия и имя физического или юридического лица, от которого осуществляется приобретение земельного участка для государственных нужд, с указанием размера земельного участка (участков);

- Информация о том, можно ли разделить земельный участок или нет;

- Другие условия.

10. В главе 9 Земельного Кодекса рассматриваются вопросы, связанные с прекращением права собственности, пользования и иных прав на земельный участок. В частности, статья 81 Земельного кодекса предусматривает основания прекращения права частной собственности на земельный участок или права землепользования и включает следующие условия прекращения права частной собственности на земельный участок:

I) отчуждение земельного участка собственником или права землепользования землепользователем другим лицам;

II) отказ собственника от права собственности или землепользователя от права землепользования;

III) утрата права собственности на землю или права землепользования в иных случаях, предусмотренных правовыми актами РК.

11.Приобретение земельного участка у собственника и права землепользования у землепользователя без их согласия не допускается, за исключением следующих случаев:

- обращение взыскания на земельный участок или право землепользования по обязательствам собственника или землепользователя;

- принудительное отчуждение земельного участка для государственных нужд;

- принудительное изъятие у собственника или землепользователя земельного участка, не используемого по назначению или используемого с нарушением законодательства РК;

- принудительного отчуждения у собственника или землепользователя земельного участка, подвергшихся радиоактивному загрязнению, с предоставлением равноценного земельного участка;

- конфискации.

12.	Кроме этого, право землепользования может быть прекращено по следующим основаниям:

I) истечение срока, на который был предоставлен участок;

II) досрочное расторжение договора аренды земельного участка или договора временного безвозмездного землепользования, за исключением случаев, когда земельный участок находится в залоге;

III) прекращение трудовых отношений, в связи с которыми земельный участок был предоставлен землепользователю.

- В статье 82 подробно говорится об отказе в праве собственности или землепользовании. В частности, в первом абзаце говорится, что собственник может отказаться от права собственности на земельный участок, объявив о нем или совершив иные действия, свидетельствующие об отказе от прав на земельный участок без намерения сохранить это право. Отказ от права временного землепользования или от права временного пользования земельным участком, находящимся в частной собственности, осуществляется в порядке, установленном для расторжения договора аренды или договора о временном безвозмездном землепользовании. Во втором абзаце статьи говорится, что в случае отказа собственника от права собственности на земельный участок этот земельный участок регистрируется как бесхозяйное имущество в соответствии со статьей 242 Гражданского кодекса РК. За период было зарегистрировано как бесхозяйное имущество такой участок может быть передан во временное землепользование другому лицу. В третьем абзаце уточняется, что в случае добровольного отказа от права частной собственности на земельный участок, для принятия земельного участка к регистрации в качестве бесхозяйной собственности требуется письменное заявление собственника земельного участка.

- В статье 92 Земельного кодекса говорится об обязательном приобретении земельного участка у собственника или землепользователя в случае, если он не используется по назначению или не используется вовсе. В частности, в третьем абзаце говорится, что в случае, если земельный участок предоставлен для сельскохозяйственного производства, в том числе крестьянским или фермерским хозяйствам, и не используется в общей сложности в течение двух лет в пятилетний срок (если иное не предусмотрено законодательными актами РК), то такой земельный участок подлежит принудительному изъятию в порядке, установленном статьей 94 Земельного кодекса. Пунктом 4 Подробности в следующих случаях неиспользования земельного участка, предоставленного для сельскохозяйственного производства, по целевому назначению:

I) пахотные земли - невыполнение работ по возделыванию земли и посеву сельскохозяйственных культур;

II) сенокосы - непринятие мер по сенокосу на землях, наличие зарастающих сорняков, кустарников и других признаков деградации травяного покрова в течение более двух лет;

iii) пастбища - в течение двух лет отсутствие выпаса сельскохозяйственных животных или их наличие в количестве менее двадцати процентов от предельно допустимой нормы нагрузки на общую площадь пастбищ, установленной уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса, и (или) отсутствие сенокоса и заготовки кормов;

IV) многолетние плантации - неспособность осуществлять техническое обслуживание, сбор урожая и выкорчевывание выведенных из эксплуатации многолетних плантаций.

15.	В статьях 93 и 94 определен порядок принудительного изъятия земельного участка у собственника или пользователя в случае использования земельного участка с нарушением требований законодательства РК.

16.	В Законе Республики Казахстан "Об автомобильных дорогах" (№245 от 17 июля 2001 года, последняя поправка от 31 октября 2015 года) говорится, что земельный участок для автомобильных дорог общего пользования предоставляется решением соответствующего местного исполнительного органа.

17.	Закон Республики Казахстан "О государственном управлении и местном самоуправлении" (№148 от 23 января 2001 года, Последнее изменение от 11 июля 2017 года) в статье 31, определяющей компетенцию Акимата области, устанавливает, что Акимат района в числе прочих функций:

- Содействует реализации гражданами и организациями норм Конституции РК, законов, актов Президента и Правительства Республики Казахстан, нормативных правовых актов центральных и местных государственных органов;

- Регулирует земельные отношения в соответствии с земельным законодательством РК;

- Организует строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание дорог регионального значения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ВЫНУЖДЕННОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ АБР, ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ ПО ЗАЩИТНЫМ МЕРАМ, 2009, СТРАНИЦА 17

2. Защитные меры Вынужденного Переселения

Цели: по возможности избегать вынужденного переселения; свести к минимуму вынужденное переселение путем изучения проектных альтернатив; повысить или, по крайней мере, восстановить уровень жизни всех перемещенных лиц в реальном выражении по сравнению с пред проектными уровнями; и повысить уровень жизни перемещенных бедных и других уязвимых групп.

Объем и триггеры: Защитные меры принудительного переселения охватывает физическое перемещение (переселение, потеря жилой земли, или потери крова) и экономическое перемещение (потеря земли, имущества, доступа к имуществу, источников дохода или средств к существованию) в результате (I) принудительного приобретения земли, или (II) принудительное ограничение на использование земель или о доступе к официальным паркам и охраняемым территориям. Он охватывает их независимо от того, являются ли такие потери и недобровольные ограничения полными или частичными, постоянными или временными.

Принципы политики:

- Ранний анализ проекта с целью выявления прошлых, нынешних и будущих последствий и рисков недобровольного переселения. Определить масштабы планирования переселения на основе обследования и/или переписи перемещенных лиц, включая гендерный анализ, конкретно связанный с последствиями и рисками переселения.

- Проводить конструктивные консультации с затрагиваемыми лицами, принимающими общинами и заинтересованными неправительственными организациями. Информировать всех перемещенных лиц об их правах и вариантах переселения. Обеспечить их участие в планировании, реализации, мониторинге и оценке программ переселения. Уделять особое внимание потребностям уязвимых групп, особенно тех, кто живет за чертой бедности, безземельных, престарелых, женщин и детей и коренных народов, а также тех, кто не имеет права на землю, и обеспечивать их участие в консультациях. Создать механизм рассмотрения жалоб для получения и облегчения решения проблем затрагиваемых лиц. Поддержка социально-культурных учреждений переселенцев и принимающего населения. Где невольных воздействий переселения и риски весьма сложная и деликатная, компенсации и решения переселения должно предшествовать стадии социальной подготовки.

- Улучшенить, или по крайней мере восстановить жизнедеятельность всех перемещенных лиц посредством (I) наземных стратегий переселения, когда затронуты средства к существованию находятся на суше, где это возможно, или денежная компенсация по восстановительной стоимости для земельного участка, когда потеря земли не подрывает средства к существованию, (II) быстрое замещение активов к активов равной или более высокой стоимости, (III) быстрая компенсация по полной восстановительной стоимости для активов, которые не могут быть восстановлены, и (IV) дополнительных доходов и услуг за счет совместного использования выгод схем, где это возможно.

- Предоставлять необходимую помощь физически и экономически перемещенным лицам, включая следующие: (I) в случае  переселения, обеспечение безопасности при переезде, улучшение жилищных условий при переселении с доступом к занятости и производственных возможностей, экономическая и социальная интеграция переселенцев в принимающие общины, и расширение выгоды проекта для принимающих сообществ; (II) промежуточная поддержка и помощ в целях развития, таких как землеустройство, кредитные услуги, обучения, или возможности трудоустройства; III) гражданская инфраструктура и коммунальные услуги, по мере необходимости.

- Повысить уровень жизни малоимущих перемещенных лиц и других уязвимых групп, включая женщин, по крайней мере до минимальных национальных стандартов. В сельских районах им предоставляется законный и доступный доступ к земле и ресурсам, а в городских районах - надлежащие источники дохода и законный и доступ к надлежащему жилью.

- Разработать процедуры, транспарентным, последовательным и справедливым образом, если приобретение земли путем переговоров, чтобы гарантировать, что те люди, которые заключают соглашений, будет вести ту же или более высокий доход и статус существования.

- Обеспечить, чтобы перемещенные лица, не имеющие прав на землю или каких-либо признанных юридических прав на землю, имели право на помощь в переселении и компенсацию за утрату имущества, не являющегося землей.

- Подготовить план переселения разрабатывая права перемещенных лиц, доход и стратегии восстановления средств к существованию, организационных мероприятий, мониторинга и отчетности, бюджета и сроков реализации график.

- Своевременно предовать гласности проект плана переселения, включая документацию о процессе консультаций, до оценки проекта в доступном месте и в форме и языке (языках), понятных затрагиваемым лицам и другим заинтересованным сторонам. Раскрыть окончательный план переселения и его обновленную информацию затрагиваемым лицам и другим заинтересованным сторонам.

- Разрабатывать и осуществлять принудительное переселение в рамках проекта или программы развития. Включить полные затраты на переселение в презентацию затрат и выгод проекта. Для проекта со значительными последствиями недобровольного переселения рассмотреть возможность реализации компонента недобровольного переселения проекта в качестве самостоятельной операции.

- Выплачивать компенсацию и предоставлять другие права по переселению до физического или экономического перемещения. Осуществлять план переселения под пристальным контролем на протяжении всей реализации проекта.

- Осуществлять мониторинг и оценку результатов переселения, их воздействия на уровень жизни перемещенных лиц и того, были ли достигнуты цели плана переселения с учетом исходных условий и результатов мониторинга переселения. Обеспечить доступ к отчетам по мониторингу.