Проверочный отчёт по

Плану выкупа земель и переселения

Стадия документа: Проект документа для рассмотрения специалистами

Номер проекта: 43439-KAZ

Дата: июль 2015 г.

Республика Казахстан: ЦАРЭС Коридор 2 
(участок в Мангистауской области) 
Инвестиционная программа

Транш 2

Жетыбай - Жанаозен

Подготовлен Министерством по Инвестициям и Развитию для Азиатского Банка Развития.

Проверочный отчёт по плану выкупа земель и переселения является документом заёмщика. Точки зрения, изложенные в настоящем документе, не обязательно отражают точку зрения Совета директоров, руководства или сотрудников АБР и могут нести предварительный характер.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	4

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА	5

3. ЦЕЛИ ПРОВЕРОЧНОГО ОТЧЕТА И МЕТОДОЛОГИЯ	7

3.1 Цели и область комплексной проверки	7

3.2  Методология	7

3.3 Имеющиеся документы по ВЗП                                                                                   8

4. РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ	8

4.1  Применимое национальное законодательство	8

4.2 Данные по землепользованию и заключение договоров сервитута	10

4.3 Общественные слушания и рассмотрение жалоб	12

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕММЕНДАЦИИ	  14

СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ

| АБР | - | Азиатский банк развития |
| --- | --- | --- |
| ЦАРЭС | - | Центрально-азиатское региональное экономическое сотрудничество |
| КАД | - | Комитет автомобильных дорог |
| ПО | - | Проверочный отчёт |
| га | - | гектар |
| Мангистауский НПЦЗем | - | Мангистауский филиал Государственного научно-производственного центра землеустройства |
| ВЗП | - | Выкуп земель и переселение |
| РДВЗП | - | Рамочный документ по выкупу земель и переселению |
| км | - | Километр |
| тенге | - | Казахстанский тенге |
| ММФ | - | Мультитраншевый механизм финансирования |
| МИР | - | Министерство инвестиций и развития |
| КУП | - | Консультант по управлению проектом |
| Программа | - | Программа по транспортному коридору 2 ЦАРЭС |
| Проект | - | Участок Жетыбай-Жанаозен (км 0 – км 73) дороги республиканского значения Жетыбай – Жанаозен – Фетисово – граница Республики Туркменистан (на Туркменбаши) |
| РК | - | Республика Казахстан |
| ППЗМ | - | Положение о политике по защитным мерам |

# 1. ВВЕДЕНИЕ

- Инвестиционная программа Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) Транспортный коридор 2, предложенная правительством Республики Казахстан для финансирования Азиатским банком развития (АБР), направлена на восстановление/модернизацию автомобильных дорог в Мангистауской области Республики Казахстан (РК).

- В рамках инвестиционной программы ЦАРЭС Транспортный коридор 2 (Программа) будут реконструированы дороги Коридора 2 ЦАРЭС в Мангистауской области, соединяющие Казахстан с Азербайджаном, Европой и Турцией через Каспийское море на западе; с Российской Федерацией на севере; с Узбекистаном на юго-востоке; и с Туркменистаном на юге. Восстановление/модернизация данного автодорожного коридора приведёт к (i) росту торговли и конкурентоспособности (ii) снижению транспортных расходов, (iii) повышению мобильности и улучшению доступа местных жителей к экономическим возможностям и социальному обслуживанию, и (iv) улучшению организации управления. Правительство РК обратилось в АБР с просьбой о финансировании Транша 1 и Транша 2, в рамках которых  будут модернизированы дороги Актау-Бейнеу, а также  участка Жетыбай – Жанаозен  дороги Жетыбай – Жанаозен – Фетисово – граница Республики Туркменистан.

- Программа оценивается в 1,1 миллиарда долларов США. АБР получил запрос о финансировании в размере до 800 миллионов долларов посредством Механизма мультитраншевого финансирования (ММФ) разделенные на два транша с 14 пакетами строительных работ в целом следующим образом:

Транш 1:

Пакет 1 (км 372,6 – км 422)

Пакет 2 (км 422 – км 472,8)

Пакет 3 (км 472,8 – км 514,3)

Пакет 4 (км 574 – км 632,3)

Транш 2:

Пакет 5 (км 632,3 – км 675,6)

Пакет 6 (км 675,6 – км 719)

Пакет 7 (км 719 – км 754)

Пакет 8 (км 754 – км 802,27)

Пакеты 9 - 10 участок Жетыбай-Жанаозен (км 0 – км 73) дороги республиканского значения Жетыбай – Жанаозен – Фетисово – граница Республики Туркменистан (на Туркменбаши) (234 км), включая объекты инфраструктуры пограничного пункта пропуска, были включены в Транш 2.

- Участки автодороги в рамках Транша 1 были усовершенствованы с III технической категории до II категории. Строительные работы будут включать строительство 2-полосного асфальтового покрытия, реконструкцию водопропускных труб и мостов, которые не соответствуют техническим требованиям новой дороги, строительство перехода, и установку дорожных знаков и сигнальных столбиков вдоль дороги на участках повышенной опасности. Большинство строительных работ на дороге будет проводиться в соответствии с существующей трассировкой.

- В рамках Транша 2 проводится модернизация автодороги общей протяжённостью 169,97 километров, которая, по техническим причинам, может быть разделена на 2 участка. Дорога будет реконструирована и частично построена новая дорога в соответствии с государственными техническими категориями автодорог:

- Участок 1 включает в себя всю трассу от начала объездной дороги п. Шетпе (км 632,3), до конца объездной дороги п. Шетпе (км 644), и продолжается до объездной дороги п. Жетыбай (км 711-719) до примыкания к республиканской трассе, ведущей от г. Жанаозен и Туркменистана до Актау (км 719);

- Участок 2 включает в себя отрезок от дорожной развязки п. Жетыбай (км 719) в западном направлении до городской границы г. Актау, с пересечением на км 802,27.

- Участок км 514,3 – км 573,6, финансируемый Правительством РК, считается объектом, относящимся к проекту. Предусмотрена модернизация существующей трассы, начиная от небольшого посёлка Сай-Утёс (около км 514) и затем простирается на запад до начала асфальтобетонного покрытия автодороги. Участок Жетыбай-Жанаозен (км 0 – км 73) дороги республиканского значения Жетыбай – Жанаозен – Фетисово – граница Республики Туркменистан (на Туркменбаши) также включён в Транш 2.

- Рамочный документ по выкупу земель и переселению (РДВЗП)  для ММФ по Инвестиционной программе ЦАРЭС Коридор 2 (участок в Мангистауской области), разработанный в августе 2010 г., основан на соответствующем законодательстве в области выкупа земель и переселения (ВЗП) в РК и Положении о политике АБР по защитным мерам (ППЗМ) 2009 г.  Затем документ был проверен и обновлён в ноябре 2012 г., и одобрен Министерством транспорта и коммуникаций через Комитет автомобильных дорог (КАД). Во время утверждения ММФ, КАД был при Министерстве транспорта и коммуникаций, однако после реорганизации министерств в 2014 году, функции Министерства транспорта и коммуникаций и соответственно  КАД были переданы Министерству по инвестициям и развитию (МИР). Второе обновление РДВЗП было подготовлено в июне 2015 году.

- Настоящий Проверочный отчёт по Плану выкупа земель и переселения (ПО) связан с участком Жетыбай-Жанаозен (км 0 – км 73) дороги республиканского значения Жетыбай – Жанаозен – Фетисово – граница Республики Туркменистан (на Туркменбаши) (Проект) включён в Транш 2 Инвестиционной программы Коридор 2 ЦАРЭС (участок в Мангистауской области), и был подготовлен для АБР.  Настоящий ПО был подготовлен для оценки того, имеются ли какие-либо воздействия ВЗП, связанные с реконструкцией участка дороги Жетыбай-Жанаозен (км 0 – км 73), и подтверждения того, что нет никаких рассматриваемых или нерешённых вопросов, которые могут повлиять  на предлагаемый Проект.  ПО имеет структурированную форму и представлен следующим образом: в Разделе 1 изложена исходная информация, в Разделе 2 представлены подробные данные по предлагаемому Проекту, в Разделе 3 рассмотрены цели и методология, применявшаяся для комплексной проверки,  в  Разделе 4  приведены результаты проверочной деятельности, а в Разделе 5 содержаться заключение и рекомендации.

# 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

- РК в лице МИР планирует реконструировать участок Жетыбай-Жанаозен (км 0 – км 73) дороги республиканского значения Жетыбай – Жанаозен – Фетисово – граница Республики Туркменистан (на Туркменбаши). Ожидается, что финансирование строительных работ будет предоставлено Азиатским банком развития в рамках ММФ Инвестиционной программы Транспортного коридора 2 ЦАРЭС.

- Дорога республиканского значения Жетыбай – Жанаозен – Фетисово – граница Республики Туркменистан является частью международной автодорожной трассы из Туркменистана в Россию. Участок дороги, который должен быть реконструирован, проходит через пустынные и малонаселённые территории на всём пути от развязки на с. Жетыбай до города Жанаозен. Трасса предлагаемого Проекта проходит через землю Каракиянского района Мангистауской области и земли, подконтрольные местным властям г. Жанаозен, а также железнодорожные земли.

- Состояние существующей дороги неудовлетворительное - земляное полотно не отвечает нормам СНиП  по высоте и  заложению откосов. Дорожная одежда  разрушена и подлежит реконструкции и уширению.

- Проект был разработан институтом АО «КаздорНИИ» и ТОО «Проектно-изыскательский институт «Каздорпроект» в 2010-2012 гг. Проект включает реконструкцию существующей автодороги категории III республиканского значения, участок  Жетыбай – Жанаозен – Фетисово – граница Республики Туркменистан 0-73 км, до дороги категории I-Б, которая в пределах объездной дороги г. Жанаозен будет иметь II категорию и участок существующей дороги, который будет восстановлен в Жанаозене, останется III категории (поскольку там предусмотрены только работы по восстановлению  дорожного покрытия). Протяжённость автодороги в её нынешней трассе составляет 73 км, в то время как протяжённость участка дороги по проекту составляет 63 км. Уменьшение протяжённости автодороги связано с устройством объезда г. Жанаозен и сокращением за счёт этого общей длины дороги на 10 км.

- В состав Проекта входит:

- Строительство автомобильной дороги, подъезд к г. Жанаозен;

- Строительство двухуровневой транспортной развязки на обходе г. Жанаозен;

- Строительство путепровода на транспортной развязке в двух уровнях на обходе 
г. Жанаозен;

- Строительство путепровода через железную дорогу на участке Жетыбай-Узень;

- Строительство производственного комплекса зданий и сооружений ДЭУ в 
г. Жанаозен;

- Переустройство и защита газонефтепроводов.

- Расположение предлагаемого участка дороги Жетыбай-Жанаозен по проекту в рамках коридора 2 ЦАРЭС в Мангистауской области Республики Казахстан показано на Рисунке 1 ниже  (проектный участок дороги расположен в пределах красной окружности).

- На этапе строительства, также может временно потребоваться земля для бетоносмесительных установок, контор на месте работ/рабочих посёлков, и временных объездных дорог. Однако, согласно контрактам на строительные работы, Строительные Подрядчики будут нести ответственность за временное изъятие и   восстановление всех земель, необходимых за пределами полосы отвода для рабочих посёлков, офисов, резервов грунта, мест хранения материалов и подъездных дорог. Предполагается, что Строительные подрядчики при осуществлении строительных работ предпочтут арендовать государственные земли, а не участки, являющиеся частной собственностью. Кроме того, временно используемые земли после окончания работ должны быть приведены в своё исходное состояние.

# 3. ЦЕЛИ ПРОВЕРОЧНОГО ОТЧЕТА И МЕТОДОЛОГИЯ

## 3.1 Цели и область комплексной проверки

- Комплексная проверка была проведена в феврале-июне 2015 г. международным и национальным консультантами, задействованными Консультантом по управлению проектом (КУП) при содействии КАД.

- При проведении проверки консультанты рассмотрели документы по проекту, предоставленные Консультантом-проектировщиком, КУП, КАД, включая проектную документацию, разработанную институтом ОАО «КаздорНии» и ТОО «Проектно-исследовательский институт «Каздорпроект» в 2010-2012 г. Землеустроительный план, разработанный Мангистауским филиалом Республиканского государственного предприятия «Научно-производственный центр землеустройства» (Мангистауский НПЦзем) в марте 2015 г., а также копии договоров сервитута, предоставленные КАД.

- Основная цель комплексной проверки - это проверка статуса земельных участков, приобретение которых в соответствии с Землеустроительным планом не требуется, а также определение и планирование соответствующих мер для решения спорных вопросов, касающихся соответствия требованиям (если таковые имеются). Основные цели комплексной проверки включают в себя:

- Определение статуса воздействия и необходимости приобретения земельных участков, расположенных в пределах коридора воздействия проекта;

- Рассмотрение предварительной информации по потенциальному землепользованию в имеющейся проектной документации, разработанной   институтом ОАО «КаздорНии» и ТОО «Проектно-исследовательский институт «Каздорпроект» в 2010-2012 г.;

- Рассмотрение Землеустроительного Плана, разработанного Мангистауским НПЦзем в марте 2015 г.;

- Рассмотрения договоров сервитута, предоставленных КАД в июне 2015 г.;

- Определение правовой базы, на основе которой собственность была приобретена, ее сравнение с требованиями ППЗМ АБР в отношении выкупа земель и переселения, а также;

- Подготовка перечня рекомендаций, и в случае необходимости, плана корректирующих действий, включающего необходимые действия по устранению недостатков.

## 3.2  Методология

- Следующий подход и методология были приняты по проведению комплексной проверки по выкупу земель в целях проектной дороги для определения воздействий ВЗП:

- Рассмотрение имеющейся информации и исследование в целях сбора и оценки условий на момент начала реализации проекта;

- Проверка на соответствие требованиям законодательства в целях понимания применяемого местного законодательства, нормативных рамок и процедур;

- Сопоставление процесса ВЗП с требованиями ППЗМ АБР;

- Сбор и анализ имеющихся данных о землепользовании и собственности в коридоре воздействия проектной дороги;

- Сбор данных и получение разъяснений по рассматриваемым и нерешенным вопросам в отношении земельных участков, расположенных в коридоре воздействия проектной дороги;

- Проведение встреч и обсуждений с акиматом(-ами), лицами, участвующими в процессе выкупа земель, а также другими соответствующими органами.

## 3.3 Имеющиеся документы по ВЗП

- Проектная документация была разработана институтом ОАО «КаздорНии» и ТОО «Проектно-исследовательский институт «Каздорпроект» в 2010-2012 г.  Землеустроительный план был разработан Мангистауским НПЦзем в марте 2015 г. после запроса КАД. Справочная информация по договорам сервитута, подписанных с собственниками земельных участков, была предоставлена КАДом в июне 2015 г.

# 4. РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ

## Применимое национальное законодательство

- В Казахстане земля принадлежит государству, но может быть передана, продана или сдана в аренду физическим лицам в пользование на короткий (менее 5 лет) или длительный (5-49 лет) срок. Государство может выкупить землю, используемую / находящуюся в частной собственности только для особых целей, включая строительство транспортной дорожной инфраструктуры, и только после компенсации владельцу за активы и другие потери.

- Существует несколько законов, регулирующих земельные и имущественные отношения и, в частности, процессы, связанные в ВЗП, включая выкуп земельных участков для государственных нужд. Основным нормативно-правовым документом, который обеспечивает основу для прав на землю, является Конституция Республики Казахстан. Земельный кодекс (Кодекс РК № 464-IV, принятый 20 июня 2003 года, последняя редакция от 9 декабря 2014 г.) устанавливает основы, условия и пределы для изменения или прекращения права собственности на землю и права землепользования, описывает права и обязанности землевладельцев и землепользователей, а также регулирует земельные отношения. Закон о государственной собственности (№ 413-IV ЗРК принятый 1 марта 2011 года, последняя редакция от 29 декабря 2014 г.) содержит подробные сведения о процессе принудительного отчуждения земельных участков, в том числе утверждение Постановления о принудительном отчуждении земли или другого недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд, и дальнейшие шаги к реализации с момента издания такого Постановления. Закон о жилищных отношениях (№ 94-I, принятый 16 апреля 1997 года, последняя редакция от 10 января 2015 г.) регулирует вопросы о предоставлении жилья в собственность при сносе жилого дома в результате принудительного выкупа земельных участков для государственных нужд.

- Детальный анализ нормативно-правовой базы РК, сопоставление с  требованиями выкупа земель и переселения ППЗМ АБР представлены в РДВЗП, подготовленном для ММФ в августе 2010 г. и обновленном в ноябре 2012 г. Самое последнее обновление было произведено в июне 2015 г. и документ в настоящее время представлен на утверждение в АБР. Ниже представлена подробная информация по возникновению сервитутов согласно Земельного Кодекса РК.

- Земельный кодекс содержит подробную информацию о возникновению сервитута, и, в частности, в статье 67 изложено что, право по сервитуту может возникнуть в следующих случаях:

- непосредственно из законодательного акта;

- на основании соглашения между органами власти и земельного собственника/пользователя;

- на основании акта/разрешения, выданного органами местного самоуправления;

- на основании решения суда;

- в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

- Кроме того, в Статье 69 изложена подробная информация о праве ограниченного пользования соседним или другим земельным участком и устанавливает, что публичные сервитуты могут устанавливаться в случаях, необходимых для обслуживания интересов государства и местного населения, без изъятия земельных участков, на основе решений, принятых местными органами исполнительной власти областей, сельских поселений, деревень, сельского округа в пределах своей компетенции при предоставлении земельных участков. Также указывается, что публичные сервитуты могут быть установлены для "использования земельного участка для целей размещения и эксплуатации сетей коммунальных услуг, трубопроводов, инженерных сетей, линий электропередач, а также объектов транспортной инфраструктуры..." и для "использования земельного участка для целей проведения и эксплуатации инфраструктуры магистральных трубопроводов" и "в иных случаях, связанных с общественными и государственными интересами" (пункт 4 статьи 69). Собственник или землепользователь земельного участка, обремененного публичным сервитутом, вправе требовать от государственного органа, установившего публичный сервитут, соразмерную плату, если установление сервитута приводит к существенным затруднениям в использовании земельного участка. (пункт 7 статьи 69). В статье 72 предусмотрено, что в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан или соглашением сторон, могут быть установлены другие сервитуты (кроме тех, которые упомянуты в Земельном кодексе).

- В статье 74 рассматривается процесс прекращения сервитута, включающий следующее:

- Действие сервитута прекращается в результате отказа правообладателя, длительного неиспользования (3 года), истечения срока, на который он был установлен, на основании соглашения между сторонами, на основании решения суда и по иным основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан.

- Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия общественных нужд, для которых он был установлен, путем принятия решения местного исполнительного органа об отмене сервитута.

- В одностороннем порядке действие сервитута прекращается по основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан или соглашением сторон.

- Сервитут в судебном порядке может быть прекращен по требованию частного собственника или землепользователя в связи с ненадлежащим его использованием правообладателем, а также ввиду отсутствия оснований, по которым он был установлен.

- В случаях, когда сервитут установлен на определенный срок, его действие прекращается по истечении установленного срока, если иное не установлено соглашением сторон. В тех случаях, когда сервитут на основании договора установлен до момента востребования или на неопределенный срок, действие сервитута прекращается по истечении месячного срока с момента требования обладателя недвижимого имущества, обремененного сервитутом, о прекращении сервитута.

- При регистрации сервитута (статья 75), возникновение, изменение и прекращение сервитутов, подлежат государственной регистрации в правовом кадастре, предоставляющих правообладателю право ограниченного целевого пользования чужим земельным участком. При регистрации сервитута к документам, на основании которых возник сервитут, прилагается план земельного участка с отображением границы сферы действия сервитута, заверенный лицом, предоставляющим такой сервитут. Не подлежат государственной регистрации сервитуты, возникающие на основании нормативных правовых актов, а также иные сервитуты, не являющиеся объектами регистрации в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан о государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

## 4.2 Данные по землепользованию и заключение договоров сервитута

- Потенциальные ПЛ по данному Проекту изначально были определены на основе технико-экономического обоснования и проектная документация  по проекту была разработана ОАО «КаздорНии» и ТОО «Проектно-исследовательский институт «Каздорпроект» в 2010-2012 г.  В январе 2015 г. КАД МИР направил письмо директору Мангистауского филиала РГП НПЦзем с просьбой подготовить Землеустроительный план и определить границы земельного участка, необходимого для размещения и обслуживания участка проектной автодороги (письмо КАД 23-23-02/27 от 6 января 2015 г.).

- На основании окончательного проекта, Мангистауский  НПЦзем подготовил Землеустроительный план, который был одобрен в марте 2015 г. Также был точно определен коридор воздействий и выявлены ПЛ. Землеустроительный план завершен 16 марта 2015 г.

- Согласно Землеустроительному плану проектная автодорога разделена на две части:

- Участок 1 дороги, относящийся к категории I-B с 4-х полосной проезжей частью, являющейся продолжением существующей дороги, и расположенный на землях государственного запаса Мангистауского района (протяженность Участка 1 составляет 2877,0 м, общая площадь земельного участка 20,1090 га).

- Участок 2 дороги проходит с границы Мангистауского района и до границы г. Жанаозен (протяженность Участка 2 составляет 37899,0 м, общая площадь земельного участка 265,3251 га).

- Общая протяженность участка дороги, подлежащего реконструкции, составляет 40776 м, общая площадь, предоставленная КАД-у, насчитывает 285,4341 га.

- В целях реконструкции дороги два земельных участка были уже предоставлены ранее, первый земельный участок общей площадью 11,1680 га (кадастровый номер 13-197-021-071) и второй земельный участок общей площадью 131,7 га (кадастровый номер 13-197-021-136).

- Дополнительная площадь по Участку 1 составляет 8,9410 га, включая 8,2039 га пастбищ; в частности:

- Земля в поселке Жетыбай – 6,3896 га - все являющиеся пастбищами;

- Земля в поселке Мунайши– 1,8143 га - все являющиеся пастбищами;

- Земельный участок АО “Мангистаумунайгаз” – 0,7371 га.

- Дополнительная площадь по Участку 2 составляет 133,6251 га, включая 130,2302 га пастбищ; в частности:

- Земли государственного запаса – 93,2996 га, включающие 92,1096 га пастбищ;

- Земля АО “Казахтелеком” – 0,5771 га;

- Земля ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" – 0,5483 га;

- Земля ТОО “КазГПЗ”– 0,1681 га;

- Земля Нисанова К. – 0,0840 га;

- Земля АО “Разведка Добыча «КазМунайГаз” – 0,1294 га;

- Земля ТОО “Экотерра”– 0,0120 га;

- Земля АО “КазТрансойл” – 0,0560 га.

- Общая площадь земли, предоставленная КАД-у, составляет 142.5661 га, включая 138,4341 га пастбищ.

- В соответствии с положениями Земельного кодекса РК, согласно Землеустроительному плану, рекомендуется заключить договора сервитута с АО  “Мангистаумунайгаз”, АО “Казахтелеком”,  ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн", ТОО  “КазГПЗ”, Нисановым К. (ИП),  АО “Разведка Добыча «КазМунайГаз”, ТОО “Экотерра”,  АО “КазТрансойл” с целью получения права на ограниченное пользование их земельными участками в случае необходимости.

- Согласно Землеустроительному плану, общая площадь, предоставленная  КАД-у для реконструкции проектной дороги, насчитывает 140,2541 га.

- КАД согласился с Планом землепользования и после его рекомендаций приступил к согласованию и подписанию договоров сервитута. Подробные данные о подписанных договорах сервитута представлены в нижеприведённой таблице, сделанной на основании информации, предоставленной КАД. Во время переговоров КАД выяснил, что два упомянутых участка земли не будут подвергаться воздействию  (смотрите строки 7 и 9 нижеприведённой таблицы), в то время как требуются договоры сервитута с двумя другими компаниями (смотрите строки 10 и 11 в нижеприведённой таблице). Переговоры о заключении договоров сервитута были проведены КАД, собственники земельных участков были проинформированы об условиях договоров сервитута и данных по проекту. Условия и положения договоров сервитута были обсуждены и согласованы с каждым собственником, чей земельный участок будет временно использоваться для проекта. Договоры сервитута основываются на положениях Земельного Кодекса и подписываются «на основании соглашения между уполномоченным органом и собственником земли/землепользователем». Все договоры сервитута не оплачиваются и предусматривают временный доступ к земельному участку. Договоры были подписаны в мае-июне 2015 г.

Таблица: Сводные данные о подписанных договорах сервитута

| № | Наименование компании / юридического дица | Включено в План землепользования | Площадь под сервитутом, га | Инфраструктура | Статус договора сервитута | Длительность сервитута (Даты начала и конца) | Оплата за сервитут, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Мангистаумунайгаз» | Да | 0,7371 | Газопровод, нефтепровод | Подписан 11.06.2015 | 11.06.2015 - 08.12.2028 | Не оплачивается |
| 2 | АО «Казахтелеком» (Мангистауский район) | Да | 3,7146 | Линия связи | Подписан 21.05.2015 | 21.05.2015 -31.12.2017 | Не оплачивается |
| 3 | АО «Казахтелеком» (Каракиянский район) | Да | 0,5771 | Линия связи | Подписан 21.05.2015 | 21.05.2015 - 31.12.2017 | Не оплачивается |
| 4 | ТОО «Тасбулат Ойл Корпорейшн» | Да | 0,5483 | Водопровод, газопровод | Подписан 27.05.2015 | 27.05.2015 -31.12.2017 | Не оплачивается |
| 5 | ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод» | Да | 0,1681 | Газопровод | Подписан 10.06.2015 | 10.06.2015 - 31.12.2017 | Не оплачивается |
| 6 | Индивидуальный предприниматель Нисанов К. | Да | 0,840 | Линии связи, водопровод | Подписан 19.05.2015 | 19.05.2015 - 31.12.2017 | Не оплачивается |
| 7 | АО НК «КазМунайГаз» | Да | 0,1294 | нет | Не подписан (не требуется) | Нет данных | Нет данных |
| 8 | ТОО «Экотерра» | Да | 0,0120 | Линии электропередачи | Подписан 21.05.2015 | 21.05.2015 - 31.12.2017 | Не оплачивается |
| 9 | АО «КазТрансОйл» | Да | 0,056 | Опоры для высоковольтных линий, анкерная опора и промежуточные опоры | Не подписан (не требуется) | Нет данных | Нет данных |
| 10 | АО «НК «КТЖ» | Нет | 0,6994 | Железная дорога | Подписан 22.05.15 | 22.05.2015 -31.12.2017 | Не оплачивается |
| 11 | ТОО «Каменистое-Нефть» | Нет | 0,0148 | Газопровод | Подписан 03.06.2015 | 03.06.2015 - 31.12.2015 | Не оплачивается |

## 4.3 Общественные слушания и рассмотрение жалоб

- Первоначальные общественные слушания по предлагаемому Проекту были проведены во время подготовки проекта. Два общественных слушания были проведены в апреле 2010 г. Встречи были проведены в Актау (21 апреля 2010 г., в конференц-зале Технического университета) и в Шетпе (22 апреля, 2010 г., в конференц-зале Акимата). Кроме упомянутых общественных слушаний были ещё два, одно в Жетыбае и одно в Шетпе в июне 2011 г.  На первом мероприятии присутствовали 29 участников, включая официальных лиц Правительства, местных и международных специалистов по  управлению дорожным движением, инженерным вопросам, окружающей среде, экономике и переселению, а также представителей гражданского общества и одного НПО. На втором мероприятии присутствовали окло 40 участников, включая официальных лиц Правительства, местных и международных специалистов по окружающей среде, экономике и переселению, а также представителей гражданского общества. Помимо вышеупомянутых общественных слушаний были проведены ещё два общественных слушания – одно в Жетыбае, а другое в Шетпе в июне 2011 года. Позже, 8 апреля 2014 года общественное слушание/встреча были проведены в Шетпе, Косбулаке с двумя домохозяйствами, постоянно подвергнутыми воздействию, чьи дома будут перемещены. Встреча проводилась международными и местными специалистами КУП по связям с населением. Вопросы в основном касались информации о выплате компенсаций, переселении и механизме рассмотрении жалоб. В июле 2014 г. международные и местные консультанты  КУП проводили общественные консультации с участием 20 переселяемых лиц для завершения ПВЗП.

- Общественные слушания были также проведены в отношении участка Жетыбай-Жанаозен (км 0 – км 73) дороги республиканского значения Жетыбай – Жанаозен – Фетисово – граница Республики Туркменистан (на Туркменбаши) (Проект), включённого в Инвестиционную программу Коридора 2 ЦАРЭС (участок в Мангистауской области),  и были направлены на предоставлении  информации по предлагаемому Траншу 2 с особым упором на вопросы окружающей среды и переселения.   Два общественных слушания были проведены с населением 3 марта 2015 года в Жетыбае и Жанаозене. Объявления об общественных слушаниях были опубликованы в местной газете «Огни Мангыстау» (на русском языке) 10 февраля 2015 года, в местной газете «Мангыстау» (на казахском языке) 12 февраля 2015 года, а также были размещены на сайте КАД. В целом, на двух общественных слушаниях присутствовали более 125 участников, включая представителей государственных учреждений, собственников земель/имущества и коммерческих предприятий, расположенных рядом с проектируемой дорогой и представителей гражданского общества. Была разработана и во время общественных слушаний роздана информационная брошюра, обобщающая подходы, требования, механизм рассмотрения жалоб по ВЗП. В слушаниях также приняли участие специалисты и консультанты КАД, РГУ «Мангистаужоллаборатория», Консультанта-проектировщика и КУП.

- Представитель Консультанта-Проектировщика АО «КаздорНИИ» представил презентацию по инженерным и техническим вопросам предлагаемой реконструкции дороги и информацию о проектно-технических решениях, связанных с участком дороги, предусмотренным съездам, развязкам, объездным дорогам, скотопрогонам, площадкам отдыха и т.д. Далее была представлена презентация по экологическому анализу, дающая данные по воздействию, ожидаемому в течение проектной деятельности, а также мерам снижения воздействия, которые будут включены в проектную документацию. После этого была представлена презентация по подходам к выкупу земель и переселению, включающая информацию о соответствующем законодательстве и подходах, данные о правах и компенсациях, механизме рассмотрения жалоб, функциях и обязанностях организаций, участвующих в деятельности по ВЗП, а также текущей деятельности по ВЗП и следующих шагах.   Присутствовавшие принимали активное участие в обсуждении. Вопросы и комментарии касались в основном информации о проектной деятельности, включая график строительных работ, возможности для работы, информацию о процессе отвода земли и т.д.   Представители РГУ «Мангистау Жол Лаборатория», Консультанта-Проектировщика и КУП отвечали на вопросы и предоставляли разъяснения. Кроме общественных слушаний КУП были проведены отдельные встречи с представителями соответствующих акиматов, «Мангистау НПЦЗем», а также обсуждения с главами крестьянских хозяйств, представителем придорожного бизнеса.

- Во время деятельности по комплексной проверке консультанты КУП приложили все возможные усилия для того, чтобы встретиться и провести обсуждения с ПЛ, однако, несмотря на усилия, приложенные КУП, было невозможно установить контакт с ПЛ, за исключением представителя  одного из затронутых юридических лиц (Индивидуальный предприниматель Нисанов К.). С представителями затронутого юридического лица была проведена встреча до разработки и обсуждения договора сервитута и они были проинформированы о подходах к ВЗП согласно ППЗМ АБР, включая информацию о правах на компенсацию, консультировании и механизму рассмотрения жалоб в соответствии с обновлённым ПВЗП.

- Механизм рассмотрения жалоб был разработан для обеспечения эффективного и систематического механизма для Проектов относительно ответов на запросы, обратной связи и жалоб от затронутых лиц, других основных заинтересованных лиц и широкой общественности. В ПВЗП была обновлена процедура рассмотрения жалоб в соответствии с Руководством по механизму рассмотрения жалоб по экологическим и социальным защитным мерам на проектах автодорожного сектора, утверждённым КАД в августе 2014 г.

# 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- В результате рассмотрения имеющихся документов, планов и справочных документов, предоставленных Комитетом автомобильных дорог, можно сделать вывод, что в коридоре воздействия предлагаемой проектной дороги постоянного отвода земель  не требуется. Ожидается, что воздействие ВЗП будет ограничено временным использованием земельных участков, принадлежащих  9 юридическим лицам и, соответственно, были подписаны 9 временных договора сервитута с собственниками земельных участков (юридическими лицами, которые имеют различную инфраструктуру, расположенную рядом с дорогой или под ней).

- Несмотря на то, что постоянного воздействия ВЗП не ожидается, были сделаны   следующие рекомендации для обеспечения бесперебойной реализации работ на земельных участках, относительно которых были заключены временные договоры сервитута.

- КАД должен следить за выполнением процесса перерегистрации и выдачи соответствующих актов на сервитуты, если такая регистрация будет сочтена необходимой. КАД в сотрудничестве с соответствующими государственными органами (включая акиматы Каракиянского и Мангистауского районов, Управление земельных отношений Мангистауской области и т.д.) должен участвовать в процессе перерегистрации и покрывать все расходы, связанные с процедурами регистрации;

- Собственникам земельных участков предоставляется предварительное уведомление в соответствии с договорами сервитута до начала работ на их участках (за 30 дней);

- КАД должен вести мониторинг и обеспечивать, чтобы в случае любого ущерба, который ожидается во время использования земельных участков, представленных в соответствии с договорами сервитута, соответствующая компенсация рассчитывалась согласно положениям РДВЗП и ППЗМ АБР, соответствующие документы согласовывались с АБР, и оплата предоставлялась собственнику дот начала работ на конкретном земельном участке;

- КАД должен проводить мониторинг предоставленных по договорам сервитута земельных участков до их первоначального состояния после завершения работ.

- Дополнительно были даны следующие рекомендации для минимизации потенциальных ВЗП-воздействий и обеспечения осведомленности о механизме по регулированию жалоб и его применении для населения Проектной территории:

- В случае возникновения новых ВЗП-воздействий на любой стадии реализации Проекта, КАД, АО «НК «КазАвтоЖол» и КУП обеспечат проведение всех необходимых процедур согласно РДВЗП (последней версии) и ППЗМ (2009) АБР;

- КАД, АО «НК «КазАвтоЖол» и КУП при поддержке КНС должны проводить мониторинг временного землепользования и обеспечивать, что в случае если потребуются дополнительные земельные участки для временного землепользования при проведении строительных работ, Подрядчик(-и) по строительству получали соответствующие соглашения, разрешающие использовать эти земли. Более того, после завершения строительных работ земли, изъятые для временного пользования должны быть восстановлены до их первоначального состояния  Подрядчиком(-ами) по строительству, а плата за аренду полностью выплачена собственникам этих земельных участков.

- АО «НК «КазАвтоЖол» в сотрудничестве с КУП должны проводить мониторинг процесса разрешения жалоб, обеспечивать непрерывную связь с Координаторами по жалобам из акиматов и КАД, и регулярно информировать АБР о предпринятых действиях по полученным жалобам, статусе и препятствиях в разрешении этих жалоб;

- Информация о ходе работ, предусмотренных по Проекту, должна быть распространена среди затронутого населения, с тем, чтобы заинтересованные лица были информированы и осведомлены о текущих и планируемых работах.

Конституция была принята  30 августа 1995 г. посредством республиканского референдума, и вступила в силу 5 сентября 1995 г. Изменения и дополнения были внесены Законом Республики Казахстан от 7 октября 1998 г., Законом Республики Казахстан от 21 мая  2007 г. Законом Республики Казахстан от 2 февраля 2011 г.

Информация об общественных слушаниях, проведённых в 2010-2011 гг. была взята из отчёта по Оценке воздействия на окружающую среду для Инвестиционной Программы Коридора 2 ЦАРЭС (Участок в Мангистауской области),  P43439-KAZ, июль 2011 г.