РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН МИНИСТЕРСТВО ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ КОМИТЕТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ План действий по переселению Курты-бурылбайтал (км 2295 – км 2380) Международного транзитного коридора западная европа – западный китай проекта дорог юг-запад (p099270) Илийский и жамбылский районы, Алматинская область ФИНАНСИРУЕМЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ И РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН Подготовлено для: Комитет автомобильных дорог Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан Пр. Кабанбай-батыра, 32/1; Подготовил КУП АО «КаздорНИИ»/ ТОО «Сапа СЗ» Ул. Манатау 21, офис 10 Г. Астана, Республика Казахстан E-mail: pmc_kazdornii@mail.ru. МАРТ 2018 ГОДА Документ по планированию переселения Название документа:; План действий по переселению. Стадия документа:; Проект (для раскрытия). Дата подготовки:; Январь 2017. Дата обновления:; Март 2018. Язык документа:; Русский (оригинал). Страна; :; Республика Казахстан. Код проекта; :; P099270. Название проекта; :; ЮГ-ЗАПАД. Участок проекта; :; КУРТЫ-БУРЫЛБАЙТАЛ. Участок, км; :; 2295 – 2380. Подготовлено Комитетом автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию, Правительством Республики Казахстан для Международного банка реконструкции и развития (МБРР). План по отводу земель и переселению является документом заемщика. Точка зрения, выраженная в настоящем документе, необязательно отражает точку зрения Совета Директоров МБРР, Управления или штата сотрудников и может являться предварительной.

Содержание

СОКРАЩЕНИЯ	5

ГЛОССАРИЙ	6

Краткая информация	7

1.	ВВЕДЕНИЕ и ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА	10

1.1. Описание Проекта	10

1.2. Месторасположение Проекта	11

1.3. Текущий статус и условия реализации Проекта	12

1.4. Цель плана действий по переселению	13

1.5. Подход и методология	13

1.6. Определение попавших под воздействие Проекта лиц	13

2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЛЯ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ И ВЫНУЖДЕННОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ	15

2.1. Правовая база Республики Казахстан	15

2.1.1. Конституция	15

2.1.2. Гражданский кодекс	15

2.1.3. Земельный кодекс	16

2.1.4. Закон «О государственном имуществе»	17

2.2. Политика вынужденного переселения Всемирного банка	19

2.3. Анализ расхождений между местным законодательством и Политикой Всемирного банка	20

3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГИОНА	23

3.1. Социально-экономические характеристики региона проекта	23

3.2. Профиль попавшего под воздействие населения	26

3.2.1.	Количество и размеры попавших под воздействие домохозяйств	26

3.2.2. Возраст, семейное положение и уровень образования глав домохозяйств	26

3.2.3.	Этнический состав попавшего под воздействие населения	27

3.2.4. Доходы домохозяйств	27

4. СОЦИАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ И ВЫЯВЛЕННЫЙ РИСК	29

4.1. Физическое и экономическое воздействия	29

4.2.  Утрата земель	29

4.3. Воздействие на уязвимые группы/лица	30

4.4. Потенциальное вызванное строительством воздействие (временное)	31

4.5. Попавшие под воздействие проекта стороны	32

5. ОТВОД ЗЕМЛИ, КОМПЕНСАЦИЯ И МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ	33

5.1. Права на компенсацию	34

5.2. Процесс оценки имущества	35

5.3. Положение для неофициальных землепользователей	41

6. ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ	43

7. МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ	45

7.1. Уровни и процедуры рассмотрения жалоб	45

7.1.1. МРЖ: Региональный (областной) уровень	45

7.1.2. МРЖ: Центральный уровень	46

7.1.3. МРЖ: Правовая система	47

7.1.4. Координаторы по жалобам	47

7.1.5. Раскрытие информации	47

8. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА	48

8.1. Комитет автомобильных дорог	48

8.2. АО «НК КазАвтоЖол»	48

8.3. Акиматы	49

8.4. Консультант по управлению проектом	50

8.5. Консультант по надзору за строительством	50

8.6. Прочие органы и учреждения	50

9. МОНИТОРИНГ И ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ	52

10. БЮДЖЕТ	53

ПРИЛОЖЕНИЯ	55

Приложение 1. Список собственников и землепользователей под постоянный отвод	55

Приложение 2. Список собственников и землепользователей под временный отвод	59

Список рисунков

Рисунок 1. Участок км 2295 – км 2335	13

Рисунок 2. Участок км 2335 – км 2380	13

Рисунок 3. Схема реализации ПДП	52

Список таблиц

Таблица 1. Участки дороги и источники финансирования	11

Таблица 2. Сравнение двух систем принципов	20

Таблица 3. Население попавших под воздействие проекта районов по этническому составу (человек)	24

Таблица 4. Размер опрошенных домохозяйств	26

Таблица 5. Возраст опрошенных глав домохозяйств	27

Таблица 6. Образование опрошенных глав домохозяйств	27

Таблица 7. Месячный доход опрошенных домохозяйств (на члена домохозяйства)	27

Таблица 8. Степень воздействия	29

Таблица 9. Земельный участки под постоянный отвод	29

Таблица 10.  Земельные участки под временный отвод	31

Таблица 11. Данные о попавших под воздействие лицах по категориям	32

Таблица 12. Матрица прав и компенсации	37

Таблица 13. График осуществления отвода земли	41

Таблица 14. Итоговая матрица консультаций	43

Таблица 15. Показатели и методы проведения внутреннего мониторинга	52

Таблица 16. Затраты на оформление документов (Административные расходы)	54

Таблица 17. Общий бюджет на отвод земель	55

# СОКРАЩЕНИЯ

| АБР | Азиатский Банк Развития |
| --- | --- |
| ЛПВ | Лица, попавшие под Воздействие |
| КАД | Комитет Автомобильных Дорог |
| МИР | Министерство по Инвестициям и Развитию |
| ЕБРР | Европейский Банк Реконструкции и Развития |
| ВБ | Всемирный Банк |
| ВРП | Валовой Региональный Продукт |
| ИБР | Исламский Банк Развития |
| МФИ | Международный Финансовый Институт |
| KZT | Тенге |
| РДОЗП | Рамочный Документ по Отводу Земель и Переселению |
| ИОЗП | Исследование по Отводу Земель и Переселению |
| НПО | Неправительственные Организации |
| ЛПВП | Лица, попавшие под воздействие Проекта |
| ОП | Операционные Процедуры |
| КУП | Консультант по Управлению Проектом |
| КНС | Консультант по Надзору за Строительством |
| ПС | Подрядчик Строительства |
| ОИБ | Общественно-Информационная Брошюра |
| ПДП ПДП | План Действий по Переселению |
| МРЖ | Механизм Рассмотрения Жалоб |
| РК | Республика Казахстан |
| ПО | Полоса Отвода |
| ГИНЦЗ | Государственный Индустриально-Научный Центр по Земле |
| ТЗ | Техническое Задание |
| ЗЕ-ЗК | Западная Европа - Западный Китай |
| УЭТ | Управление Эксплуатационными Требованиями |
| ППП | Программа Политики Переселения |

КУРС ВАЛЮТ

(По состоянию на 15 февраля 2018)

Денежная единица – тенге (KZT)

KZT 1.00 = $0.0031

$1.00 = 322,55KZT

ПРИМЕЧАНИЕ

в настоящем отчете,

$ означает Доллары США (USD)

KZT означает Казахский тенге

# ГЛОССАРИЙ

| Лица, Попавшие под Воздействие | Лица, Домохозяйства или Юридические Лица, попавшие под воздействие изменений, относящихся к проекту, в области использования земельных, водных, природных ресурсов или вследствие потери прибыли. |
| --- | --- |
| Компенсация | Лица, попавшие под воздействие, имеют право на оплату наличными или возмещение в натуральной форме, с целью замены земли или другой собственности, использованной для нужд проекта. |
| Дата истечения срока | Дата, после которой лица, НЕ БУДУТ ИМЕТЬ право рассматриваться, допускаться к выделению компенсации, т.е. они не включены в список ЛПВ, как определено переписью населения. |
| Захватчики | Лица, которые переселились в область проекта, или которые посягнули на государственную землю, прилегающую к их собственным землям, после даты истечения срока и, поэтому не имеют право на компенсацию, либо на другие восстановительные мероприятия, предусмотренные проектом. Лица, неформально использующие или занимающие землю, до даты окончания срока, имеют право на компенсацию или на альтернативную форму помощи. |
| Предоставление Прав | Предоставление Прав - совокупность мер в денежной или натуральной форме, затраты по переселению, помощь в реабилитации доходов, помощь в переселении, представление альтернативного варианта получения доходов, восстановление бизнеса, которые предоставляются лицам, попавшим под воздействие, в зависимости от вида, степени и характера их потерь, с целью восстановления их социальной и экономической базы. |
| Домохозяйство | Домохозяйство означает всех людей, проживающих вместе, как одна семья, а также питающихся из одной кухни, несмотря на то, имеют ли они между собой родственные связи или нет. В переписи населения используется это определение, и данные полученные от переписи населения формируют основу для определения единицы домохозяйства. |
| Восстановление доходов | Восстановление доходов означает, восстановление производительности и источников жизнедеятельности ЛПВ |
| Принудительное переселение | Любое переселение, которое не включает желание лиц, попасть под негативное воздействие, но вынуждено попадают под воздействие, через инструменты закона. |
| Отвод земель | Отвод земель означает процесс, в котором лицо вынуждается государственным учреждением отчуждать всю или часть земли, которым он/она владеет, под собственность и владение данному учреждению, для общественных целей, в обмен на справедливую компенсацию. |
| Восстановление | Оказание помощи лицам, попавших под воздействие, чтобы дополнить их потери доходов, с целью улучшения или, по крайней мере, для того чтобы добиться полного восстановления, их стандартов проживания и качества жизни, которые были до проекта. |
| Социально-уязвимое население | Население, которое имеет доход меньше, чем прожиточный минимум, или имеют другие источники личной уязвимости к трудностям в адаптации к изменениям, вызванные проектом. В рабочем порядке, они определяются как лица, имеющие право на Государственную Целевую Помощь, согласно информации из Департамента Статистики Алматинской области на январь 2011. |
| Землевладелец | Физическое или юридическое лицо, которое пользуется земельным участком на праве частного владения, т.е. выкупило у государства право собственности |
| Арендаторы | Физическое или юридическое лицо, которое пользуется земельным участком на праве аренды (долгосрочная или краткосрочная аренда), т.е. заключается договор аренды земельного участка с государством. Обычная долгосрочная аренда составляет 49 лет. |

# Краткая информация

Настоящий План действий по переселению подготовлен для участка дороги Курты-Бурылбайтал, расположенного между км 2295 и км 2380, и который является частью автодорожного коридора Астана-Караганда-Балхаш-Капшагай-Алматы, соединяющего Алматы, крупнейший город и бизнес-центр страны, с городом Астана, столицей Казахстана. ПДП включает оценку влияния проекта на стороны, вызванного вынужденным отводом земли, описание социально-экономического статуса лиц, чьи земельные подлежали постоянному и/или временному отводу для строительства, описание принципов национального законодательства, оперативной политики Всемирного банка, включая таблицу сравнения этих двух правовых основ в области вынужденного отвода земли, а также включает процессы оценки собственности и выплаты компенсации, матрицу прав и компенсаций, консультации с общественностью и раскрытие информации, институциональные механизмы, механизм возмещения жалоб, сроки отвода земли, мониторинг и оценку.

Описание Проекта. Настоящий проект является частью существующей государственной программы реконструкции Международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай». Реконструкция участка дороги «Курты-Бурылбайтал» финансируется за счет займа, предоставленного Всемирным банком Правительству Республики Казахстан в рамках проекта развития автодорог «Юг-Запад». Существующий участок дороги Курты-Бурылбайтал представляет собой двухполосную дорогу с асфальтовым покрытием второй технической категории, и будет реконструирована до четырехполосной дороги с асфальтовым покрытием первой технической категории. Весь участок дороги разделен еще на несколько участков, Лоты, два из которых финансируются ЕБРР, а два, протяженностью 40 и 45 км, Всемирным Банком. Традиционно участки большой протяженностью, подлежащие реконструкции, разделяются на несколько участков. Два участка по данному ПДП, находятся в Алматинской области, в Жамбылском и Илийском районах.

Целью настоящего ПДП является смягчение неблагоприятного воздействия от проекта на лиц, проживающих вблизи территории реконструкции и которые могут подвергнуться воздействию постоянного и временного отвода земли, необходимой для целей строительства. В ПДП описываются объем и масштаб отвода, регулирующие законы и механизмы, меры по выявлению всех затронутых проектом лиц, которым требуется компенсация или другая помощь. Руководящие принципы и стандарты при выплате компенсаций, основанные на законодательстве, одобренном Комитетом автодорог и требованиях политики Банка, включены в данный ПДП и применяются к этому Проекту.

Воздействие проекта. Данный проект не предусматривает какого-либо физического или экономического перемещения, ни людей, ни строений, ни коммерческой деятельности или насаждений, а только приобретение голых земельных участков. Поэтому воздействие от проекта определяется как незначительное. Проект затрагивает 30 сторон, в которых 10 являются юридическими лицами, то есть зарегистрированными организациями, и 20 домохозяйствами. Площадь части каждого земельного участка, необходимой для отвода составляет менее 1% земельного участка, принадлежащего каждой затронутой стороне, и ни одна из 30 затронутых сторон не теряет весь земельный участок целиком. Реализация проекта не приведет к утрате рабочих мест какими-либо лицами.

Некоторые из земельных участков необходимы для постоянного отвода под строительство дороги, некоторые требуются временно для других, связанных со строительством, целей. Постоянным отводом затрагиваются полностью 30 сторон и 187,9497 га их земельных участков, как находящихся в частной собственности, так и арендованных. Временный отвод затрагивает 6 сторон из того же списка в 30 сторон, где 2 являются юридическими лицами, а 4 домохозяйствами, и включает 20,4190 га земли, один из 6 участков находится в частной собственности, а пять арендованы. Таким образом, земельные участки некоторых лиц попадают как под временный, так и под постоянный отвод. Ни одна из земель не относится к землям жилого назначения, на них отсутствуют строения, земли в основном сельскохозяйственного назначения, и лишь некоторые участки используются исследовательских и экспериментальных (коммерческие земли) целей.

Проекты дорожной одежды разработаны таким образом, чтобы исключить ограничение доступа к общественным местам, таким как места захоронения или археологические памятники в пределах полосы отвода. Временным отводом жилые или коммерческие земельные участки не затронуты.

Социально-экономический статус. Социальное исследование (перепись) проводилось среди затронутых домохозяйств с целью определения социально-экономических характеристик области проекта, населенных пунктов, состава и социально-экономического статуса семей, затронутых проектом.

Из 20 домашних хозяйств 14 были доступны во время переписи. Больше половины опрошенных домохозяйств (57%) состоят из 4-6 членов, в то время как 29% включают 3 и менее членов и 14% семей - 7-9 членов. 4 из 14 опрошенных домохозяйств возглавляют женщины. Средний размер семьи составляет 4 человека. Все 14 опрошенных домохозяйств были проконсультированы сотрудниками Комитета автодорог, осведомлены об уширении дороги и возможном воздействии на их земельные участки.

Ни одно из затронутых домохозяйств полностью не зависит от сельского хозяйства и животноводства. Они имеют несколько источников дохода, включая денежные переводы от членов, работающих за пределами страны и в других ее регионах. Заработная плата и животноводство являются источниками дохода для большинства затронутых домохозяйств. Среднемесячная заработная плата составляет более 100 000 тенге (310 долларов США), что выше национальной черты бедности, определенной в 40% от прожиточного минимума, составляющего 28 784,00 тенге на человека по состоянию на январь, а также отсутствуют уязвимые домохозяйства среди затронутых проектом сторон.

Первые общественные консультации по предлагаемому Проекту были проведены в ходе разработки предварительного проекта в августе 2014 года. Представители Комитета автомобильных дорог, акимата Алматинской области и проектировщиков приняли участие в консультациях, проведенных в селе Акши Куртинского сельского округа, чтобы предоставить населению основную информацию о Проекте, воздействии и вопросах, связанных с ПДП. Вторые консультации проведены в марте 2015 года в селе Айдарлы Жамбылского района, а третьи и заключительные общественные консультации - в апреле 2017 года также в селе Айдарлы. В ходе консультаций была представлена ​​информация о проекте дороги, подходах и аспектах в процессе отвода земельных участков и переселения, требованиях МБРР к переселению, о выплатах компенсации, процедурах урегулирования жалоб, сборе данных и других процессах в рамках ПДП и о мониторинге.

Механизм урегулирования жалоб. Был разработан трехуровневый механизм урегулирования жалоб, который функционирует во всех акиматах, где планируется строительство дорог. Бюджет ПДП предусмаривает только оценочную сумму административных расходов, поскольку основным способом компенсации является обмен землю «земля на землю» (альтернативные земли), выплата компенсации не требуется. Также отсутствуют расходы, связанные с выплатой денежной компенсации социально незащищенным лицам, поскольку такие группы/лица, проживающие в затронутых проектом районах, не выявлены.

Акиматы Жамбылского и Илийского районов несут все расходы, связанные с отводом земли. Как указано выше, какие-либо затраты на отвод земли отсутствуют, и бюджет включает затраты только на оформление всех сделок, перерегистрацию оставшихся частей земельных участков, регистрацию новых земельных участков, и все связанные с этим административные расходы. Общая стоимость ПДП составляет 2 192 378,76 тенге, что составляет 6 796,91 долларов США по курсу 322,55 тенге за 1 доллар США.

ПДП прошел общественное консультирование, и далее будет раскрыт как на местных языках, так и на английском после получения одобрения от Всемирного банка.

# ВВЕДЕНИЕ и ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

- Правительство Республики Казахстан в настоящее время придает приоритетное значение реконструкции транзитного маршрута коридора «Центр-Юг» - «Астана-Караганда-Балхаш-Капшагай-Алматы» в рамках проекта развития автодорог «Юг-Запад», и участок Курты - Бурылбайтал, км 2295 – км 2380, является частью вышеуказанной дороги, и основным связующим звеном с Международным транзитным коридором из Китая в Европу, и часто характеризуется как Новый Шелковый путь. Всемирный банк (ВБ), Азиатский банк развития (АБР), Исламский банк развития (ИБР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и другие международные финансовые институты (МФИ) приняли участие в выполнении этой важной задачи совместно с Комитетом автомобильных дорог, Министерства по инвестициям и развитию (КАД, МИР), являющимся реализующим агенством (РА) и акиматом Алматинской области, являющимся исполнительным органом (ИО) данного ПДП.

- 1.1. Описание Проекта

- В физическом выражении, предложенная реконструкция автодороги потребует проведения модернизации существующего двухполосного шоссе в пределах существующей полосы отвода (ПО), то есть уширения автодороги с двух до четырех полос. Реконструкция большей части коридора будет довольно несложной и прямой, но на некоторых участках потребуется проведение более сложных работ от испытания грунтов и новых полевых изысканий до разработки подробных технических проектов и экологических оценок, определение потребностей в изъятии земли и переселении, консультаций с местными должностными лицами и заинтересованными сторонами для получения их поддержки, планирование и управление логистикой для доставки рабочей силы, оборудования и материалов на удаленные объекты.

- Правительство Казахстана обратилось к Всемирному банку с просьбой оказать финансовую поддержку в реализации предложенного проекта реконструкции участка дороги «Курты-Бурылбайтал», который является частью Проекта развития автомобильных дорог «Юг - Запад», соединяющего Алматы (крупнейший город и деловой центр страны) и Астану – столицу Казахстана. Проект является частью текущей программы Правительства по развитию транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», которую Всемирный банк уже поддерживает, в рамках проводимого проекта развития автомобильных дорог «Юг-Запад».

- Автодорога, участок дороги Курты-Бурылбайтал будет являться дорожным сегментом с очень высокой интенсивностью дорожного движения, который связывает Алматы с Астаной и Россией и с помощью коридора ЗЕ-ЗК обеспечивает перевозки на запад из Китая в Европу. Начало предлагаемого проекта планируется по графику в 2018 году. Он также будет способствовать выполнению задач Правительства по модернизации всего автомобильного коридора ЗЕ-ЗК.

- Весь участок дороги Курты-Бурылбайтал разделен на 4 части. Банк финансирует только два участка дороги, как представлено в таблице ниже.

Таблица 1. Участки дороги и источники финансирования

| № части | Участки дороги | Общая протяженность, км | Протяженность по участкам, км | Проектировщик | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Часть 1 | км 2152-2214 | 143 | 62 | ТОО «Каздорпроект» | ЕБРР |
| Часть 2 | км 2214-2295 |  | 81 | ТОО «ТОП Геодезия» | ЕБРР |
| Часть 3 | км 2295-2335 | 85 | 40 | ТОО «Каздорпроект» | МБРР |
| Часть 4 | км 2335-2380 |  | 45 | ТОО «Дорис» | МБРР |
| Всего |  | 228 |  |  |  |

- 1.2. Месторасположение Проекта

- Проект, который находится на рассмотрении Всемирного Банка для финансирования, состоит из двух частей. Первая часть участка протяженностью 40,04 км проходит между км 2295 и км 2335, спроектирована  ТОО «Каздорпроект». Основное направление автодороги на юго-восток. Вторая часть протяженностью 45 км спроектирована ТОО «Дорис» и находится между км 2335 и км 2380. Спроектированный участок дороги находится в Алматинской области, на участках двух районов – Илийского и Жамбылского. Существующая дорога «Астана – Караганда – Балхаш – Капчагай - Алматы» на км 2295- 2380 проходит через Жамбылский и Илийский районы Алматинской Области, в рамках существующей полосы отвода в 40 м.

- Проект предусматривает уширение двухполосной  проходящей по сельской местности дороги до четырехполосного шоссе. 85 км дороги, в двух лотах, проходят рядом с селами Ащысу, Айдарлы и Акши Алматинской области и состоит из двух участков в 40 и 45 км. Строительство лучше провести в два контракта, которые будут описаны далее в документе, включая особенности и информацию, относящуюся к классификации мер безопасности и проектированию инструментов мер безопасности.

- Проектный коридор проходит через преимущественно сельскую местность с низкой плотностью населения, параллельно горной цепи Тянь-Шань по всей его протяженности на дистанции от 10 до 30 км. Значительная часть участка дороги (километры) проходит через нежилые земли, и только небольшое количество людей проживает непосредственно возле дороги. Не будет больших преобразований нетронутых мест обитания, в рамках проекта. Однако, поселения, находящиеся вблизи плана трассы, в будущем могут поднять вопрос о защите от шума. Общая численность населения двух проектных районов следующая: в Жамбылском районе – 153,946 человек и в Илийском– 190,426 соответственно.

Рисунок 1. Участок км 2295 – км 2335

Рисунок 2. Участок км 2335 – км 2380

- 1.3. Текущий статус и условия реализации Проекта

- В данное время по данному участку автодороги была выполнена реконфигурация земельных участков (выданы альтернативные земельные участки попавшим под воздействие лицам). Такая реконфигурация включала перемещение координат земельных участков без каких-либо изменений в правоустанавливающих документах, т.е. координаты были перемещены на свободные участки государственных земель. Датой, до которой были установлены все законные и незаконные землепользователи (собственники), является 12 января 2017 года, и которая считается датой истечения срока.

- Предлагаемый проект предполагает отвод земель и связанные с этим воздействия, которые как ожидается, будут минимальными в проекте реконструкции дороги протяженностью в 85 км. Лишь некоторое количество собственников попали под воздействие предложенной реконструкции 4 полосного дорожного коридора.  Начало строительных работ ожидается в мае 2018 года (и только после одобрения ПДП со стороны Банка), а также последующие процедуры, выполняемые Республикой Казахстан. ПДП будет полностью реализован до начала каких-либо строительных работ.

- Данный ПДП описывает объем и масштаб требуемого изъятия/выкупа земель, также основные положения и процедуры, которым необходимо следовать. В ПДП сравнивается процесс отвода с основными положениями и процедурами, установленными в РДОЗП, согласованного между Банком и Комитетом автомобильных дорог в ноябре 2015, с целью выявления пробелов, которые могли возникнуть. Кроме того, в ПДП определяются и устанавливаются меры для установления всех лиц, интересы которых были затронуты, которые могут потребовать различные формы дополнительной компенсации или необходимой помощи, чтобы привести отвод земли в полное соответствие с согласованными стандартами.

- 1.4. Цель плана действий по переселению

- Цель данного ПДП заключается в предотвращении и смягчении негативного воздействия на население, их имущество и источники средств существования в процессе развития. План действий по переселению для участка дороги Курты – Бурылбайтал в Алматинской области предназначен для смягчения потенциально негативного воздействия проекта. В нем излагаются меры по исправлению положения, необходимые для смягчения неблагоприятных последствий.

- 1.5. Подход и методология

- Для достижения цели ПДП, были применены стратегия сотрудничества и участия, и систематический подход. Методы сбора информация включали в себя анализ проектной документации и проектных чертежей, изучение карты трассы, перепись населения, затронутого проектом, общественных консультаций, интервью с основными затронутыми лицами, анкетирование, полевые исследования и проведение консультаций с местными исполнительными органами.

- 12 января 2017 года Акиматом было вынесено Постановление, где определены земельные участки, которые необходимо добавить к существующим землям запаса, а также рабочие площади, необходимые под постоянный и временный отвод, например для устройства карьеров и строительных площадок, как указано ниже:

- постоянный отвод земельных участков под автомобильную дорогу включает 187.9497 га

- временный отвод земли для целей, связанных со строительством включает 20.4190 га.

- 1.6. Определение попавших под воздействие Проекта лиц

- Процесс по выявлению сооружений и земельных участков, затронутых проектом, основывается на трех методах:

- Установление официальных землепользователей: Для определения землепользователей были использованы два инструмента: (1) существующий кадастр и данные по землепользованию, имеющиеся у областного филиала НАО "Правительство для граждан" (НПЦЗем), и (2) карта изысканий в масштабе 1:2 000, проведенных проектировщиками на каждом участке, на которой указаны все сооружения, и которые привязаны к координатам, шириной 120 м., следующая плану трассы дороги. На ней будут показаны все сооружения, находящиеся в пределах существующей полосы отвода, где будут проводиться работы.

- Выявление неформальных землепользователей: Придорожные изыскания вдоль целого плана трассы, проводились проектировщиками, с целью выявления и описания любых форм неформального использования Полосы Отвода или территории, которая попала под воздействие строительства объездных дорог или другого изъятия земли, которые не влияют на видимые сооружения, и таким образом остаются незамеченными, в описанных выше методах по определению формальных сооружений.  Этот тип землепользователей включает, например, неофициальные сельскохозяйственные предприятия (сады, небольшие поля, сезонные торговые точки), сооружения для выращивания животных и птиц, которые незаконно размещены в полосе отвода.

- Информация о любом зарегистрированном участке и его местоположении с топографическими координатами хранится в Центрах по недвижимости Министерства Юстиции. Эта информация также собирается РГП «Государственный научно-производственный центр земельных ресурсов и землеустройства» (ГосНПЦзем) при Агентстве по управлению земельными ресурсами. Проектировщики, привлеченные КАД, получили информацию о землевладельцах, интересы которых могут быть потенциально затронуты, от областных департаментов ГосНПЦзем в виде карт масштаба 1:25 000, на которых показана проектируемая дорога и земельные участки, пересекаемые трассой или расположенные в непосредственной близости от нее. Проектировщики сопоставили эти карты с информацией, полученной ими во время топографических изысканий на трассе, выполненные, как стандартные меры в их работе.

- Для выявления неформальных землепользователей проектировщики сравнили официальные данные по землепользованию, полученные от ГосНПЦзем, со своими собственными данными последних изысканий. Таким образом, каждый проектировщик имеет возможность выявлять сооружения, возведенные (обычно в пределах полосы отвода) незаконно и без оформления права собственности.

- Кроме того, для получения конкретных деталей о затронутых проектом сторонах  были проведены перепись населения и общественные консультации.

# 2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЛЯ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ И ВЫНУЖДЕННОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

- В данном разделе ПДП описываются нормативно-правовые акты Республики Казахстан, касающееся деятельности по переселению и отводу земель, относящиеся к проекту, а также политику по вынужденному переселению и основополагающие принципы МБРР. Законодательство представлено в иерархическом порядке. Поскольку в данном проекте не требуется физическое вынужденное перемещение населения, представленные Законы и правила относятся к отводу земель, правами, государственной собственности, включая описание основных процедур.

- 2.1. Правовая база Республики Казахстан

- Земля в Казахстане в основном принадлежит государству. Однако земля может находиться в частном владении, передаваться, продаваться или арендоваться частными лицами. Когда земля находится в частном владении, государство может запросить ее обратно только для специального использования, включая строительство дороги. Какое-либо лишение права частного владения должно проводиться в соответствии с руководящими процедурами, предусмотренными в Кодексах и Законах и только после выплаты компенсации за все убытки, причиненные попавшим под воздействие проекта лицам. Основными нормативно-правовыми актами, относящимися к отводу земель для государственных нужд и интересов, являются Конституция Республики Казахстан, Земельный кодекс, Гражданский кодекс, Закон «О государственном имуществе» и Закон «О государственной регистрации прав на имущество».

### 2.1.1. Конституция

- Казахстанские законы и положения, касающиеся земли и ее владения, основаны главным образом на Конституции.

- Статья 6.3 констатирует, что земля (на поверхности или под землей) является собственностью государства, но также может находиться в частном владении.

- Статья 26.3 констатирует, что никто не может быть лишен собственности, если это не оговорено судебным решением. Принудительное отчуждение собственности для общественного использования, может быть осуществлено при условии равной компенсации, в исключительных случаях, оговоренных законом.

### 2.1.2. Гражданский кодекс

- Размер возмещения включает, в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 9 Гражданского кодекса Республики Казахстан, стоимость имущества и все убытки, понесенные собственником/землепользователем в результате принудительного отчуждения земельного участка для государственных нужд, и (или) вызванных, досрочным прекращением исполнения собственником или негосударственным землепользователем, обязательств перед третьими лицами.

- Валютой компенсации является Казахстанский Тенге.

- По соглашению с собственником/землепользователем, ему может быть предоставлен альтернативный земельный участок, равноценный по стоимости и правам на него. Стоимость определяется по кадастровой (оценочной) стоимости взамен земельного участка, изымаемого для государственных нужд.

- Компенсация должна быть выплачена в полном объеме до момента перехода права собственности на указанное имущество к государству.

### 2.1.3. Земельный кодекс

- Земельный кодекс Республики Казахстан (Кодекс РК Номер 442 от 20 июня 2003 года) предусматривает резервирование земли для государственных нужд, определяя, что Земельный участок может быть зарезервирован для государственных нужд посредством покупки или предоставления равноценного участка с согласия владельца или землепользователя (Статья 84.1). Строительство дороги - одно из нескольких оснований для изъятия частной земли государством (Статья 84.2.4). В случае если земля находится в аренде, и договоры аренды досрочно расторгаются, то землепользователь получает компенсацию в размере, достаточном для покрытия всех убытков, и ему может быть предоставлен альтернативный участок (Статья 84.4), при наличии подходящего.

- Принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества является исключительным случаем отчуждения имущества, находящихся в собственности физических лиц и негосударственных юридических лиц, и может быть осуществлено только при невозможности использования всех иных возможных случаев отчуждения имущества.

- Земельный кодекс также различает характер государственных нужд и частные коммерческие цели, то есть изъятие имущества, преследующее коммерческие цели негосударственных юридических лиц либо не вытекающее из целей осуществления государственных функций. В этих случаях сделка между собственником имущества и лицом подтверждается договором.

- Принудительное отчуждение земельного участка допускается только в том объеме, в каком это необходимо для удовлетворения государственных нужд.

- О начале принудительного отчуждения земельного участка принимается постановление Правительства Республики Казахстан или местного исполнительного органа (Акимат). В постановлении указываются:

1) 	цель и основания принудительного отчуждения земли;

2)	местоположение, область, кадастровый номер земельного участка;

3) 	собственник имущества или землепользователь;

4)	дата принудительного отчуждения, но не ранее трех месяцев с даты официального опубликования данного постановления;

5) 	место обращения собственника или землепользователя для осуществления согласительных процедур.

В случае если вносятся изменения в указанное постановление в части подпунктов 2) и 4) настоящего пункта, то процедура принудительного отчуждения для государственных нужд осуществляется повторно с даты опубликования постановления о внесении изменений и дополнений в данное постановление.

- Указанные постановления подлежат опубликованию в республиканских или местных средствах массовой информации, в течение трех рабочих дней, с момента их принятия.

- В случае если право частной собственности на земельный участок не зарегистрировано, собственник после принятия постановления, может осуществить необходимые мероприятия по подтверждению права частной собственности на земельный участок, в отношении которого принято постановление.

- При этом срок принудительного отчуждения земли, установленный постановлением, продлевается не более чем на шесть месяцев.

- Относительно компенсации, Земельный кодекс предлагает землевладельцу или землепользователю выбор, а именно возможность предоставления альтернативного земельного участка/собственности вместо денежной компенсации. Хотя такие альтернативные участки не всегда доступны, попавшие под воздействие проекта лица должны быть должным образом проинформированы о таком варианте компенсации.

- 2.1.4. Закон «О государственном имуществе»

- Закон «О государственном имуществе», Глава 6, является основным нормативным актом, относящимся к вынужденному отводу земель для государственных нужд, которые описывают все аспекты процедуры отвода земель. В Законе описаны предмет, общие положения, принципы, начало и завершение процедуры отвода, порядок уведомления и проведения процедуры отвода, права землевладельцев, сумма компенсации, форма и сроки выплаты компенсации, и согласительные процедуры. Все необходимые процедуры четко и подробно прописаны в Законе. Основные важные положения описаны ниже.

- Исполнительный орган должен направить письменное уведомление землевладельцу или землепользователю в течение трех календарных дней после опубликования постановления о том, что его земельный участок подлежит изъятию для государственных нужд. Одновременно с уведомлением, землевладелец или землепользователь получает проект договора на покупку земельного участка или иной собственности. Такое уведомление направляется почтой с письменным подтверждением получения. В случае отсутствия письменного подтверждения получения уведомления, документы направляются повторно.

- Закон описывает процедуру отвода земли. Основанием принудительного отвода земельных участков или иной собственности для государственных нужд является Договор на отвод земли, или решение суда.

- Местный исполнительный орган (акимат) направляет, в соответствующий местный представительный орган проект договора о выкупе земельного участка или иного недвижимого имущества в течение двух месяцев с момента получения собственником или землепользователем уведомления. Постоянная комиссия местного представительного органа в течение двух недель рассматривает проект договора в присутствии землевладельца или лиц, чьи права были прекращены или ограничены. После достижения согласия, исполнительный орган одобряет договор и затем землевладелец или землепользователь подписывает его. Такой договор, согласно Закону, должен включать следующую информацию:

- Стоимость земельного участка, установленная согласно настоящему Закону, Статья 67, и идентификационные характеристики недвижимого имущества или земельного участка, предоставленного землепользователю или землевладельцу вместо изъятого участка;

- Разница в стоимости в случае, если цена изымаемого земельного участка окажется выше цены земельного участка, предоставляемого взамен изымаемого;

- Размер подлежащих возмещению убытков, в том числе стоимость недвижимого имущества;

- Срок выплаты компенсации за изымаемый земельный участок или иное недвижимое имущество или передачи земельного участка собственнику взамен изымаемого;

- Состав имущества, отчуждаемого для государственных нужд;

- Перечень лиц, права которых, в отношении отчуждаемого имущества будут прекращены или ограничены;

- Порядок финансирования расходов государства на приобретение имущества для государственных нужд.

- При несогласии собственника или землепользователя с постановлением, выпущенным правительством или местным исполнительным органом, о стоимости изымаемого для государственных нужд имущества, и размере убытков, подлежащих возмещению, местный исполнительный орган вправе обратиться в суд с иском о принудительном отчуждении земельного участка. Иск подается по истечении трех месяцев с момента получения уведомления собственником или землепользователем, но не позднее срока (даты) осуществления принудительного отчуждения. Гражданские дела по искам о принудительном отчуждении земельного участка или иного недвижимого имущества рассматриваются в течение одного месяца. В случае отказа в иске убытки, причиненные собственнику или землепользователю, подлежат возмещению из бюджета.

- Фактическая передача изымаемого земельного участка или иного недвижимого имущества, может осуществляться только после получения собственником или землепользователем компенсации, произведенной в порядке, определенном настоящим Законом.  Регистрация прекращения прав собственника или землепользователя осуществляется, при условии представления регистрирующему органу документа, подтверждающего выплату возмещения.

- Собственник или землепользователь может пользоваться принадлежащим ему правом на земельный участок и иную недвижимость, и производить необходимые затраты, обеспечивающие использование данного имущества в соответствии с его целевым назначением, с момента получения уведомления о начале процедуры принудительного отчуждения земельного участка до достижения соглашения о стоимости изымаемого имущества и размере убытков, подлежащих возмещению, или принятия судом решения о принудительном отчуждении. При этом собственник или землепользователь несет риск, приписываемых на него затрат и убытков, связанных с новым строительством, расширением или реконструкцией зданий (строений и сооружений) и иных объектов недвижимости в указанный период.

- Законом также предусмотрено, что если после изъятия части земельного участка, использование оставшейся части участка по целевому назначению становится невозможным, тогда изъятию должен подлежать весь участок целиком.

- Стоимость отчуждаемого земельного участка, приобретенного собственником у государства, определяется в размере суммы, уплаченной государству, а стоимость недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, определяется в размере, не превышающем его рыночную стоимость, которая определяется независимым оценщиком на момент получения собственником или землепользователем уведомления о предстоящем принудительном отчуждении земельного участка.

- Компенсация выплачивается из государственного бюджета на основании Договора купли-продажи земельного участка или иной собственности для государственных нужд. Выплата производится в течение одного месяца после подписания Договора либо после вступления в силу судебного решения. Выплата компенсации частями не допускается.

- 2.2. Политика вынужденного переселения Всемирного банка

- В настоящем пункте описываются основные положения и основополагающие принципы экологической и социальной защиты, разработанные Всемирным банком в отношении вынужденного переселения, и применяемые в проектах развития.

- Операционная политика Всемирного банка 4.12 (ОП 4.12) описывает принципы, применяемые при постоянном и временном воздействиях на домохозяйства, вызванные утратой земли, строений или прочих основных активов, изменений в использовании земли или в бизнесе, ограничения на использование земли, жилья или бизнеса. Принципы применяются ко всем «лицам, попавшим под воздействие», включая тех, у кого нет официальных лицензий или прав собственности, но испытывающих воздействия в результате отвода земли или переселения для государственных нужд. Далее представлены такие принципы:

- Необходимо избежать или минимизировать отвод земель и переселение;

- Лица, попавшие под воздействие, имеют право на компенсацию полной стоимость замены утраченного имущества, прибыли и бизнеса, в том числе временных убытков и воздействия, без корректировок, связанных с амортизацией, или вычетами для каких-либо других целей;

- Компенсация (и другие виды помощи, как гарантировано) должны позволить лицам, попавшим под воздействие, улучшить или, по крайней мере, восстановить их прибыль и уровень жизни, имевшиеся до проекта;

- Лица, попавшие под воздействие, должны получить консультацию по планированию переселения;

- Лица, попавшие под воздействие, должны быть проинформированы о вариантах компенсации, доступных для них;

- Обмен земли является предпочтительным видом компенсации за утраченную сельскохозяйственную землю, при наличии земельных участков, если лицо, попавшие под воздействие, не предпочтет денежную компенсацию;

- Инвестор понесет расходы на передачу собственности – выкуп или обмен – включая налоги, пошлины, документацию и судебные жалобы;

- Компенсация будет выдаваться, уделяя равное внимание женщинам и мужчинам;

- Отсутствие официального договора на право собственности или использование не лишает лиц, попавших под воздействие, прав на получение компенсаций или помощи, необходимых для достижения целей настоящей политики;

- Лица, попавшие под воздействие переселения, получат помощь в переселении;

- Особое внимание следует уделить домохозяйствам, управляемым женщинами, и прочим уязвимым группам населения. Им следует предоставить соответствующую помощь для гарантии сохранения или улучшения их уровня жизни;

- Выполнение отвода земель и переселения производится как часть Проекта и получает финансирование в полном объеме;

- Компенсация будет предоставлена в полном объеме до того момента, когда будет получен доступ к земле для производства строительных работ или сноса;

- В случае если собственник (землепользователь) не найден или идет оформление наследства (или выехал за границу) и т.д., Правительство должно внести сумму компенсации на эскроу-счет.

## 2.3. Анализ расхождений между местным законодательством и Политикой Всемирного банка

- В Таблице 2 содержатся положения двух правовых основ, относящихся к вынужденному переселению и отводу земель, а именно Политики Всемирного банка по вынужденному переселению и законодательство, применимое в Казахстане. В то время, как в основном принципы совпадают, некоторые расхождения могут присутствовать в двух подходах к отводу земель и переселению, например разные подходы к определению стоимости собственности, кадастровая в Казахстане и рыночная согласно принципам ВБ. Кроме того, в Казахстане, права на компенсацию имеют только официальные собственники, в то время как политика говорит о выплате компенсации за неземельное имущество. Казахстанское законодательство не предусматривает требование о восстановлении источников дохода или цели по улучшению жизненных стандартов и обеспечению получения местными жителями выгод от проектов развития, либо оказание помощи населению помощи в процессе переезда на новое место. Всемирный банк также предусматривает привлечение независимого оценщика, как третью сторону в переговорах, и проведение внутреннего и внешнего мониторинга в то время, как в местном законодательстве такие требования отсутствуют. Смотрите таблицу 2 ниже.

Таблица 2. Сравнение двух систем принципов

| Практика выкупа земель и других активов и сооружений в Казахстане | Политика ВБ по переселению |
| --- | --- |
| Компенсация за земельные участки, находящиеся в частной собственности рассчитывается на основании кадастровой стоимости, включая возможность обмена на другой земельный участок. | Компенсация за земельные участки, находящиеся в частной собственности, основана на полной стоимости затрат на переселение согласно рыночной стоимости (полная стоимость замещения). |
| Компенсация за земельное и неземельное имущество конкретно предусмотрена только для правомочных собственников или арендаторов земель, которые выкупили у государства право на собственность или аренду. | Лица, подвергшиеся переселению (ПЛ) без официальных юридических прав и претензий имеют право на компенсацию за неземельное имущество (например, в случае утраты насаждений, деревьев и сооружений). |
| Цель конкретно не предусматривает восстановление средств к существованию и уровня жизни. | Целью является восстановление средств к существованию и уровня жизни ПЛ, независимо от права собственности или правового статуса. |
| Нет требований по обеспечению помощи по переселению и изучению возможностей ПЛ для получения выгоды от проекта. | Физически переселяемым лицам (независимо от их правового статуса на землю) предоставляется: (I) помощь по переселению, гарантированное владение землей куда переселили, улучшение жилищных условий в местах переселения с сопоставимым к прежнему доступом к занятости и производственным возможностям, и гражданской инфраструктуре и услугам в случае необходимости, (II) предоставление поддержки в переходный период и помощи в целях развития, таких, как освоение земель, предоставление кредитов, обучение или возможность трудоустройства, а также (III) возможности для получения соответствующих выгод от проекта. |
| Для поддержки экономически переселяемых лиц не предусмотрена компенсация, отличная от возмещения за изъятую собственность и потерю дохода от утраченного бизнеса (включая будущие убытки). | Экономически переселяемым лицам предоставляется: (I) помощь (например, возможность получения кредита, обучение и трудоустройство), (II), возможности для получения соответствующих выгод от проекта, (III) компенсации за: (I) расходы на восстановление коммерческой деятельности в другом месте, (II) чистая прибыль, утраченная в переходном периоде, и (III) расходы на перемещение и повторную установку завода, механизмов и другого оборудования. |
| Не требуется проведения переписи и социально- экономического исследования. | Социально-экономическое исследование (исследования) и перепись населения, с наличием соответствующих социально- экономических исходных данных необходимо для выявления всех ПЛ и оценки социально- экономических воздействий проекта на них. |
| Отсутствуют особые требования к выявлению и оказанию помощи уязвимым группам. | Определение социально-незащищенных групп и разработка целевых мер для обеспечения того, чтобы они не подвергались неблагоприятным последствиям и не находились в невыгодном положении относительно распределения выгод и возможностей для развития. |
| Отсутствие требований по подготовке и утверждению ПДП. Консультации с ПЛ относительно изъятия земель не требуется. | Требуется подготовка, утверждение, обнародование информации, и мониторинг Плана действий по переселению (ПДП) на основе консультаций с ПЛ и оценки социальных воздействий. |
| В качестве первоначального подхода для урегулирования вопросов по изъятию земли рассматривает возможность проведения переговоров без вовлечения третьей стороны. Если соглашение не может быть достигнуто, то начинаются процедуры принудительного изъятия через суд. | Способствует изъятию путем переговоров, которые должны быть подтверждены третьими сторонами (независимые оценщики) с целью обеспечения компенсации соответствующей всем затратам на переселение и проведения содержательных консультаций с ПЛ. |
| Отсутствие требований по внутреннему или внешнему мониторингу | В зависимости от категории проекта, ВБ требует проведения как внутреннего, так и внешнего мониторинга |

- В случае расхождений в двух правовых базах, защитные принципы, изложенные в ОП 4.12 Всемирного банка (Вынужденное переселение) должны преобладать над местным законодательством, быть применимы и соблюдаться при осуществлении процесса вынужденного переселения и отвода земель. Во избежание проблем, связанных с такими расхождениями, между Правительством Казахстана и Всемирным банком было подписано и ратифицировано Соглашение о займе для реконструкции автодороги, в котором Казахстан согласился следовать принципам ВБ в области вынужденного отвода частных земель и переселения домохозяйств в интересах государства в рамках настоящего проекта. Принципы применяются в случае временного или постоянного воздействия на домохозяйства, вызванного утратой земли, строений и прочего недвижимого имущества, изменений в пользовании землей или коммерческой деятельности, ограничений в пользовании землей, жилищем или бизнесом. Принципы применяются ко всем «лицам, попавшим под воздействие проекта», включая не имеющих официальных прав, и кто испытал воздействие в результате переселения или отвода земель для государственных нужд.

- 3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГИОНА

- Казахстан является одной из крупнейших стран в Центральной Азии, которая имеет обширную сеть автодорог протяженностью около 88 тыс. км, включая около 23 тыс. км дорог республиканского значения. Около 93% дорог имеют асфальтобетонное покрытие, однако состояние дорог не отвечает текущим стандартам качества и составу движения. Транспортный коридор, соединяющий Алматы, Караганду, Боровое, Кокшетау, Петропавловск, протяженностью около 1 700 км, считается одним из самых значимых в стране, на котором осуществляются жизненно-важные транспортные коммуникации между Республикой Казахстан и такими государствами, как Республика Узбекистан, Таджикистан, Китай и Российская Федерация.

- Основные направления транспортировок в пределах страны – города Астана, Кокшетау, Петропавловск, Костанай, Караганда, Алматы, и Шымкент. Основные источники международных транспортировок – это Западная Европа, Россия (Сибирь), Узбекистан и Кыргызстан.  Процент транспорта, осуществляющего международные перевозки, составляет 30%, от общего потока.

- Предлагаемый проект проходит по территории Алматинской области. Алматинская область расположена в юго-восточной части Республики Казахстан. Площадь территории составляет 223,9 тыс. кв. км, где находятся 777 населенных пунктов. Население представлено 103 национальностями и народностями. Областным центром является город Талдыкорган. В состав области входят 16 сельских районов и 3 города областного подчинения (гг. Талдыкорган, Капшагай, Текели). Областной центр г. Талдыкорган, расстояние от города Талдыкорган до города Астаны – 1 480 км. Территория области составляет - 224 тыс. кв. км. Численность населения на 1 января  2018 года  - 1 953,6 тыс. человек. Область расположена на крайнем юго-востоке Республики Казахстан и граничит на востоке с Китаем, на юге - с Республикой Кыргызстан, на севере - с Восточно-Казахстанской областью, на северо-западе примыкает к озеру Балхаш, а на западе - к  Жамбылской области.

## 3.1. Социально-экономические характеристики региона проекта

- Участок км 2295-2380 проходит по территории двух районов: Жамбылский и Илийский. Жамбылский  район расположен в юго-западной части отрогов Заилийского Алатау,  в западной части Алматинской области. Площадь территории составляет 19,3 тыс. кв. км, где размещено 61 населенных пунктов. Население представлено более 30 национальностями и народностями. Районным центром является с.Узынагаш, с населением 42 107  человек. Почвенно-растительные особенности северной части района обусловлены принадлежностью к пустынно - степной зоне. Жамбылский район относится к регионам аграрной направленности. Важным фактором является близость расположения культурного и финансового центра Казахстана - г.Алматы. Климатические условия в южной части района умеренная, а в северной части района довольно суровые, характерны повышенная континентальность и засушливость. Почвенные зоны от высокогорных черноземов до почв сухих степей. В северной части района большая территория занята песками. Проект охватывает два поселения, а именно Ашису и Айдарлы. Главные характеристики населения этих поселений описаны ниже:

- Ашису – село в Жамбылском районе Алматинской области. Административный центр и единственный населённый пункт Сарытаукумского сельского округа. В 1999 году население села составляло 621 человек (327 мужчин и 294 женщины). По данным последней переписи 2009 года (последняя перепись в Казахстане была в 2009 году) в селе проживало 340 человек (173 мужчины и 167 женщин).

- Айдарлы – село в Жамбылском районе Алматинской области. Административный центр и единственный населённый пункт Айдарлинского сельского округа. В 1999 году население села составляло 1246 человек (659 мужчин и 587 женщин). По данным переписи последней 2009 года, в селе проживало 1251 человек (623 мужчины и 628 женщин).

- Илийский район расположен в юго-западной части Алматинской области и граничит на северо - востоке с Балхашским районом, на западе с Карасайским и Жамбылским районами, на юго-востоке землями г.Алматы на востоке с Талгарским районом. Район образован в 1928 году, в существующих границах сформирован в 1972 году. В 1997 году к району присоединен Куртинский сельский округ с селами Акши, Курты, упраздненного Куртинского района. Территория района составляет 7,8 тыс.кв.км. В районе насчитывается 10 сельских и поселковых округов, населенных пунктов 31, из них поселков – 1, сел – 30. Население представлено более 49 национальностями и народностями: в том числе казахи 67,8%, русские 21,2%, курды 2,0%, уйгуры 1,5%, азербайджанцы 1,4%, турки 1,4%. Районный центр поселок городского типа Отеген батыр, находится в 3 километрах от г.Алматы. Связь хозяйств района с районным центром и г.Алматы осуществляется по шоссейным дорогам республиканского и областного значения.

- Около 80% территории района расположены в пустынной и пустынно-
степных зонах: пески Сартаукум и Плато Караой. Плато Караой используется под богарное земледелие. Пески Сартаукум - это зимние и весенне-осенние пастбища. Рельеф характеризуется наличием грядовых и грядо-бугристых песчаных образований.
Развито овцеводство и мясо - молочное скотоводство. Проект охватывает село Акши Илийскогой района.

- Акши — село в Илийском районе Алматинской области, административный центр Куртинского сельского округа. Находится на правом а реки Курты, примерно в 82 км к юго-востоку от посёлка Отеген-Батыр, административного центра района, на высоте 507 метров над уровнем моря. В 1999 году население села составляло 4 662 человека (2 300 мужчин и 2 362 женщины). По данным последней переписи 2009 года, в селе проживало 5 646 человек (2 800 мужчин и 2 846 женщин).

- Во всех вышеуказанных селах, жители занимаются введением животноводства, в частности разведением верблюдов, КРС, лошадей и мелкого рогатого скота. Земельные участки используют для выпаса скота, а на участках, где имеется плодородная почва, выращивают бахчевые культуры.

- В Казахстане по этническому составу преобладают коренное население – казахи - 66,5 %, далее идут русские – 20,6%, узбеки -3,1%, остальные народности – 9,8%. По Алматинской области – казахи – 70,7%, русские – 14,3%, уйгуры – 7,9%.

Таблица 3. Население попавших под воздействие проекта районов по этническому составу (человек)

| Район | Все население | Казахи | Русские | Уйгуры | Остальные народности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Илийский | 190 426 | 129 175 | 40 438 | 2 896 | 17 917 |
| Жамбылский | 153 946 | 130 282 | 11 612 | 4 179 | 7 873 |

- Как видно из таблицы в Илийском районе – казахи составляют 67,8 %, русские – 21,2%, уйгуры – 1,5%, а в Жамбылском районе казахи – 84,6%, русские – 7,5%, уйгуры – 2,7%.

- Все ЛППВ являются казахами. В соответствии со статьей 14 Конституции РК все равны перед законом - «Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам».

- За последние 15 лет Казахстан достиг значительного экономического роста, в среднем на 6,5% за год и обеспечивает его за счет добывающих отраслей, особенно нефти, газа и полезных ископаемых. Такой сильный рост способствовал снижению уровня бедности путем предоставления возможностей для трудоустройства, сокращения безработицы, обеспечения доступа к капиталу, социальной и экономической инфраструктуре и услугам, а также увеличения доходов на душу населения. Это привело в значительному улучшению в благосостояния домашних хозяйств. С 2005 по 2016 год, валовой внутренний продукт страны (ВВП) вырос в среднем на 2,5% в год. Валовой региональный продукт в Алматинской области за январь - сентябрь 2017 года составил 1, 738. 066 млрд тенге. В целом, численность экономически активного населения Алматинской области в 2017 году составилa 1, 039. 544 тыс. человек, из которых были заняты 990, 716 тыс. человек.. Экономически неактивное население составило 346. 552 тыс. человек. Общее количество безработных составилo 48. 828 тыс. человек. Количество зарегистрированных безработных составилo 4.8 тыс человек.

- За десятилетие бедность в Казахстане сократилась почти на 90% . С момента внедрения государственных программ по сокращению уровня бедности с 2002 года, доля людей с доходом ниже прожиточного минимума резко сократилось. Бедность  сократилась в значительной мере: примерно с 46,7% в 2001 году до 6,5% в 2010 году, и ее уровень был снижен более чем в 4,9 раза за период между 2005 и 2010 годами. Уровень бедности в Казахстане в 2010 году составил 6,5%, а показатель крайней бедности был зарегистрирован на уровне 0,4%, в то время как те же параметры для Актюбинской области составили 6,0% и 0,2%, соответственно.

- Население состоит из более чем 40 этнических групп (национальностей). Казахи (70,7%) являются основной группой составляющей постоянное население Актюбинской области. Далее следуют русские (16,7%) и украинцы (6,9%). Татары (1,7%), немцы (1,6%), белорусы (0,4%) и молдаване (0,3) составляют меньшую долю населения. Доля всех других национальностей в Актюбинской области в общей сложности составляет 1,7%. Все этнические группы полностью интегрированы в казахское большинство, и имеют одинаковый с ними доступ к земле и природным ресурсам, здравоохранению, образованию, системе жизнеобеспечения и статусу социального обеспечения.

- Средняя заработная плата в Алматинской области в 2017 году составила 116,  209 тенге. Среднемесячная заработная плата для Жамбылского районa составила 92, 261 тенге и для Илийского района составила 149, 476 тенге. Самая высокая средняя зарплата работников в 2017 году в Алматинской области был зарегистрирован в сфере финансовой и страховой деятельности 217, 099 тенге. Самые низкие среднемесячные зарплаты сотрудников в 2017 году были зарегистрированы в сфере операции с недвижимым имуществом - 70, 985 тенге. Средний номинальный доход на душу населения составил 62, 752.0 тенге, в то время как средние расходы составили 72,969.0 тенге.

## 3.2. Профиль попавшего под воздействие населения

- Для получения информации по социально-экономическому срезу и условиям жизни перемещаемых домашних хозяйств, а также для дальнейшей оценки воздействия выкупа земель на ПЛ была получена вторичная информация от государственных органов и был проведен опрос 70 % ПЛ (домашних хозяйств). Формальные и неформальные интервью были проведены в феврале 2018 года с использованием анкет, переведенных на русский язык. Социально-экономическое исследование было проведено на основании предварительного списка затронутого имущества и лиц, предоставленных проектными консультантами.

- Было установлено, что проект повлияет на голые земельные участки 30 затронутых сторон, 20 из которых – домохозяйства. С 14 из 20 глав домохозяйств были проведены интервью для целей настоящего ПДП. Хотя акиматами и консультантами были приложены всевозможные усилия для установления связи с остальными 6 домохозяйствами, они оказались недоступными для общения.

### 3.2.1.	Количество и размеры попавших под воздействие домохозяйств

- Больше пoловины опрошенных домашних хозяйств (57%) имеют 4-6 членов, в то время как домашние хозяйства с 3 и менее членами составляют 29%, а те с 7-9 членами составляют 14%. Из 14 опрошенных домашних хозяйств, 4 возглавляются женщинами. Средний размер домашнего хозяйства 4 человека. Все 14 проинтервьюированных сторон согласились предоставить информацию о своих домашних хозяйствах, которые и были использованы для анализа. Смотрите таблицу 4.

Таблица 4. Размер опрошенных домохозяйств

| Размер домохозяйства | Количество | Процент |
| --- | --- | --- |
| 3 и менее | 4 | 29 |
| 4 – 6 | 8 | 57 |
| 7 и более | 2 | 14 |
| Итого | 14 | 100 |

### 3.2.2. Возраст, семейное положение и уровень образования глав домохозяйств

- Средний возраст глав опрошенных домашних хозяйств составляет 61.5. Возраст большинства глав варьирует в пределах 50 – 59 лет (50%). Однако, возраст глав некоторых хозяйств (7%) равен или превышает 60 лет и 14% равен 70 лет и выше. Что касается семейного положения, подавляющее большинство глав домашних хозяйств (86%) женаты. Однако также есть главы домашнего хозяйства, из которых один не женат и одна является вдовой. Относительно уровня образования, больше половины глав домашних хозяйств (57%) имеют среднее образование и оставшиеся 43% - высшее образование. Среди опрошенных домохозяйств главы со средним специальным образованием отсутствуют. Смотрите таблицы 5 и 6.

Таблица 5. Возраст опрошенных глав домохозяйств

| Возраст главы домохозяйства | Мужчины | Женщины | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество | Количество | Количество | % |
| До 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 – 39 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 40 – 49 | 3 | 0 | 3 | 22 |
| 50 – 59 | 5 | 2 | 7 | 50 |
| 60 – 69 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 70 и старше | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Итого | 10 | 4 | 14 | 100 |

Средний возраст =	     				         61.5

Таблица 6. Образование опрошенных глав домохозяйств

| Образование | Мужчины | Женщины | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество | Количество | Количество | % |
| Высшее | 4 | 2 | 6 | 43 |
| Среднее специальное | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее | 6 | 2 | 8 | 57 |
| Итого | 10 | 4 | 14 | 100 |

### 3.2.3.	Этнический состав попавшего под воздействие населения

- По этническому составу все домашние хозяйства, интересы которых затрагиваются (100%), - казахи. Казахи представляют местное население.  Остальные этнические группы – мигранты, которые поселились в регионе в течение многих лет. Ни одна из этих этнических групп не имеет культурных и социальных особенности отличных от основной культуры Казахстана, и которые бы соответствовали определению коренного населения согласно МБРР. Они имеют полный и равный доступ к учреждениям и экономическим возможностям, как и остальное население.

### 3.2.4. Доходы домохозяйств

- Заработная плата и занятие животноводством являются источниками дохода для большинства затронутых домашних хозяйств. Ни одно домашнее хозяйство не зависит от дохода от торговли и услуг или социальной помощи от государства.

- Почти все домохозяйства имеют более 2-х кормильцев. Относительно дохода, только 22% домохозяйств зарабатывают в месяц 100,000 тенге и менее. Большинство из них (57%) зарабатывают 101,000 - 200,000 тенге в месяц. Другие 7% зарабатывают более 201,000 тенге в месяц. Средние данные указанные 14 опрошенными ПЛ представлены в таблице 7 ниже.

Таблица 7. Месячный доход опрошенных домохозяйств (на члена домохозяйства)

| Диапазон дохода (в тенге) | Количество ДХ | % |
| --- | --- | --- |
| 50,000 и ниже | 2 | 14 |
| 51,000 – 100,000 | 3 | 22 |
| 101,000 – 150,000 | 6 | 43 |
| 151,000 – 200,000 | 2 | 14 |
| 201,000 и выше | 1 | 7 |
| Итого | 14 | 100 |

- Семьи, чьи арендованные участки (голые земельные участки) частично затрагиваются Проектом, проживают в отдельных домах. Половина этих домов построена из самана (смеси соломы и глины) – (50%). Остальная часть домов построена из известняка (30%), и кирпича (20%). Большинство домов (80%) были построены после 2000 года, в то время как примерно 20% домов были построены между 1950 и 1999 годами. Средний дом имеет один этаж и 6 комнат, и подключен к централизованной  системам водо- и электроснабжения. 70% домов подключены к системе газоснабжения и 80% домов оснащены телефонными линиями.  Ни один из домов не подключен к централизованной системе канализации, все используют выгребные ямы для туалета.

- 4. СОЦИАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ И ВЫЯВЛЕННЫЙ РИСК

- 4.1. Физическое и экономическое воздействия

- Проект предусматривает постоянный отвод 187.9497 га земель 10 юридических лиц и 20 домашних хозяйств, и временный отвод 20.4190 га земель 2 юридических лиц и 4 домашних хозяйств. Экономические убытки не предусматриваются, так как на изымаемых земельных участках собственники (землепользователи) не ведут хозяйственную деятельность.

Таблица 8. Степень воздействия

| № | Районы | Воздействие |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимальное |  | Среднее |  | Максимальное |  |
|  |  | Юридиче ские лица | Домо хозяйства | Юриди ческие лица | Домо хозяйства | Юриди ческие лица | Домо хозяйства |
| 1 | Жамбылский | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Илийский | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4.2.  Утрата земель

- В общем, земельные участки 30 землевладельцев, занимающие площадь в 187.9497 га, попадают в коридор воздействия (КВ). Одно юридическое лицо имеет три земельных участка, два юридических лица имеет по два земельных участка каждый, и одно домохозяйство также имеет два участка, попадающих под воздействие проекта. Однако ни один из участков земли не является жилой землей. Земли сельскохозяйственного назначения составляют 64%, а оставшиеся 36% коммерческого назначения. Изымаемые земельные участки сельскохозяйственного назначения являются природными пастбищами. Все земельные участки изымаются частично, так как ни один из них не требуется в полном объеме. Более того, ни на одной из затронутых частей участков не имеются сооружения. Большинство затронутых земель сельскохозяйственного назначения (24 землевладельца) общей площадью в 122.6665 га арендованы у государства на долгосрочной основе (5-49 лет) и только два собственника земель площадью в 31.2616 га находятся в частной собственности. Смотрите таблицу 9.

Таблица 9. Земельный участки под постоянный отвод

| Тип земли | Количество собственников (землевладельцев) по статусу собственности |  |  | Общее количество участков собственников (землевладельцев | Площади земельных участков (в га) по статусу собственности |  |  | Общая площадь, в га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частная собствен-ность | Кратко-срочная аренда | Долго-срочная аренда |  | Частная собствен-ность | Кратко-срочная аренда | Долго-срочная аренда |  |
| Жилая земля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сельскохо-зяйственная земля | 2 | 0 | 24 | 26 | 31.2612 |  | 122.6665 | 153.9277 |
| Коммерческая земля | 3 | 0 | 2 | 5 | 0.1005 | 0 | 33.9215 | 34.0220 |
| Итого | 5 | 0 | 2 | 31 | 31.3617 | 0 | 156.5880 | 187.9497 |

Примечание: АО "Казагроинновация" владеет земельными участками сельскохозяйственного и коммерческого назначения и соответственно в количестве собственников (землепользователей) ведется двойной учет и в общем итоге общее количество собственников (землепользователей) 31, а не 30.

- Земля, попавшая под воздействие проекта, имея сельскохозяйственную категорию, не подходит к стандартным сельскохозяйственным целям и имеет официальную под-категорию пастбищных земель для выпаса скота. Пастбищные земли многочисленны в данной области и также будут предлагаться как альтернативные участки, в том случае, если это будет предпочитаться лицами, попавшими под воздействие. Затронутая часть земельного участка варьируется в пределах 0.03 – 4.10% от общей площади участка. Иными словами, утрата земли каждым лицом составляет менее 5% всего земельного участка, находящего во владении или аренде. Таким образом, отвод земли под строительство незначителен и не оказывает воздействия на источники существования или общий доход.

- На участке Курты-Бурылбайтал отсутствуют строения, затронутые проектом (коммерческие, жилые строения), и таким образом, перемещение домохозяйств не требуется. Ни одна из 30 сторон не утрачивает строений постоянно и не будет подвергнуто экономическому перемещению.

- 4.3. Воздействие на уязвимые группы/лица

- В Казахстане, согласно закону o Государственной адресной социальной помощи (№ 246-II от 17 июля 2001 года, последняя поправка от 20 июня 2017 года) семьи со средним доходом на душу населения ниже границы бедности (определенной как 40% от прожиточного минимума) рассматриваются как социально незащищенные группы населения, имеющие право на правительственную программу aдресной социальной поддержки. На январь 2018 года официальный прожиточный минимум в Казахстане составляет 28,784.00  тенге на человека. Следовательно, граница бедности составляет 11,513.60 тенге на человека. В дополнение, большие домохозяйства с 4 и более детьми до 18 лет, домашние хозяйства с членами инвалидами также рассматриваются как уязвимые и имеют право на получение пособия от государства. Выявление бедных и социально незащищенных домашних хозяйств входит в обязанность Акиматов на их территории. Во время социально-экономического исследования была проведена работа по выявлению бедных и социально незащищенных хозяйств. Ни одно из домохозяйств не было признано уязвимым в ходе социально-экономического исследования. Эти домохозяйства имеют  доход ниже прожиточного минимума, или члена-инвалида, или 4 и более ребенка до 18 лет, или возглавляются женщинами, или домашние хозяйства возглавляемые женщинами, и пожилые без поддержки со стороны семьи.

## 4.4. Потенциальное вызванное строительством воздействие (временное)

- Реконструкция дороги потребует временного изъятия земли на весь период строительства для размещения карьеров, для выборки почвы, подъездных путей, рабочих поселков, парковки для дорожно-строительной техники и складирования дорожно-строительных материалов на участке. Временно занимаемая земля подлежит рекультивации. Детали Земельных Участков (арендованных у государства и частных), попадающих под Зону Строительства, Проекта Реконструкции участка дороги Курты-Бурылбайтал (км 2295-2380), совместно с общими площадями изъятия земельных участков, представлены в Приложении 1.

- Под временное изъятие попадают земельные участки 1 собственника, находящиеся в частной собственности и 5 землепользователей, находящиеся во временном пользовании. В зону воздействия попадают земли 2 юридических лиц (у одного из них попадает три земельных участка) и 4 домашних хозяйств (подробно см. Приложение № 2). В общем итоге временного отвода расположены земельные участки 6 собственников (землевладельцев), занимающих площадь в 20.4190 га. Ни один из земельных участков не используется в жилых или коммерческих целях, все они являются землями сельскохозяйственного назначения и составляет 100 %. Ни один из земельных участков не будут полностью изьят, так как все они затрагиваются лишь частично и ни один из них не имеет сооружений, расположенных на части участка затрагиваемой проектом. Большинство затронутых земель сельскохозяйственного назначения (5 землевладельца) общей площадью в 15.9236га арендованы у государства на долгосрочной основе (5-49 лет) и только у одного собственника  площадью  4.4954 га находятся в частной собственности. Смотрите таблицу 10.

Таблица 10.  Земельные участки под временный отвод

| Тип земли | Количество собственников (землевладельцев) по статусу собственности |  |  | Общее количество участков собственников (землевладельцев | Площади земельных участков (в га) по статусу собственности |  |  | Общая площадь, в га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частная собствен-ность | Кратко-срочная аренда | Долго-срочная аренда |  | Частная собствен-ность | Кратко-срочная аренда | Долго-срочная аренда |  |
| Жилая земля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сельскохо-зяйственная земля | 1 | 0 | 5 | 6 | 4.4954 | 0 | 15.9236 | 20.4190 |
| Итого | 1 | 0 | 5 | 6 | 4.4954 | 0 | 15.9236 | 20.4190 |

- На земельных участках, попадающих под временный отвод, как и на других участках произрастает житняк. Ни один из 6 собственников (землевладельцев) не утратит свои строения постоянно и не подвергнется перемещению. Также ни одно из юридических лиц или домашних хозяйств не будет затронуто постоянно или временно в результате проекта. Ни одно из юридических лиц и домашних хозяйств не утратят доход от коммерческой деятельности. Экономическое перемещение в результате утраты дохода или работающие лица на частях изымаемых участков земель отсутствуют.

- 36 земельных участков необходимы под постоянный отвод, находящиеся как в собственности так и арендуемые у 30 затронутых проектом сторон (в том числе коммерческие предприятия/кооперативы). Все изымаемые земельные участки зарегистрированы и имеются правоустанавливающие документы либо договоры аренды. Незаконные землепользователи или захватчики не выявлены.

- 4.5. Попавшие под воздействие проекта стороны

- 30 затронутых юридических лиц (зарегистрированные организации) и домашних хозяйств, скорее всего, подвергнутся различным потерям/воздействиям при реализации Проекта. Все юридические лица и домашние хозяйства утратят доступ к части частного или арендуемого сельскохозяйственного и коммерческого земельного участка. Ни один бизнес не будет затронут постоянно. Смотрите таблицу 11.

Таблица 11. Данные о попавших под воздействие лицах по категориям

| Категория ПЛ | Количество затронутых домохозяйств / юридических лиц |  | Оценочное количество ПЛ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (тип воздействия) | Абсолютное (без двойного подсчета) |  |
| Постоянный отвод |  |  |  |
| A. Утрата земли |  |  |  |
| A1. Сельскохозяйственная земля: в собственности в аренде | 26 1 25 | 26 1 25 | 26 1 25 |
| A2. Жилая земля | - | - | - |
| A3. Коммерческая земля: в собственности в аренде | 4 3 1 | 4 3 1 | 4 3 1 |
| Всего (А1+А2+А3) | 30 | 30 | 30 |
| Временный отвод |  |  |  |
| B. Утрата земли |  |  |  |
| B1. Сельскохозяйственная земля : в собственности в аренде | 6 1 5 | 6 1 5 | 6 1 5 |
| B2. Жилая земля | - | - | - |
| B3. Коммерческая земля | - | - | - |
| Всего (B1+B2+B3) | 6 | 6 | 6 |
| Итого (А+B) | 36 | 36 | 36 |

Примечание: в зону воздействия постоянного отвода попадают земли 30 юридических лиц и домашних хозяйств, у которых земельные участки также попадают в зону воздействия временного отвода. (более подробно смотрите Приложение 1 и 2)

- 5. ОТВОД ЗЕМЛИ, КОМПЕНСАЦИЯ И МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ

- Процесс отвода земли начинается с разработки технико-экономических обоснований.

- Предлагаемый план трассы и расчеты количества земли, которую необходимо приобрести под постоянный отвод, количества земли, необходимой под временный отвод, для строительных площадок и карьеров;

- Оценка количества зданий, которые будут снесены;

- Рассчитанная стоимость приобретения, аренды, компенсации и восстановления источников существования, попадающих под воздействие.

- Вышеуказанная информация направляется для обзора и комментариев на областные и районные уровни. Затем отправляется в Астану. Между тем, районный акимат издает постановление, определяющее территорию, попавшую под воздействие в связи с изменениями в плане трассы и земельном проекте. На данном этапе, КАД просит местные исполнительные органы зарезервировать земельные участки с целью приостановить сделки с землей для предотвращения спекуляции. В то же время, собственников уведомляют, что их земли могут попасть под отвод.

- Окончательный проект подготовлен на основе двухстороннего взаимодействия, включая интенсивную работу и

а) постоянные консультации с представителями местных исполнительных органов, особенно на районном уровне. Процесс проектирования обычно начинается со встречи всех соответствующих должностных лиц области - сельского хозяйства, земельных ресурсов, регистрации, коммунальных, общественных представителей и других, чтобы проинформировать их о предварительном плане трассы и попросить предоставить информацию, которая должна быть учтена при окончании проекта.

б) окончательный проект включает в себя более детальные карты отдельных земельных владений, которые будут затронуты, полные данные о собственности от кадастрового управления, а также предполагаемую компенсацию за отвод и убытки.

- После того, как план трассы согласован с местными органами, проектная группа получает карты земельных кадастров (схемы) по собственникам, и просит районный акимат собрать попавших под воздействие проекта землевладельцев для совместного обсуждения процесса отвода земельных участков. Данные, затем, передаются лицензированным оценщикам, которые отвечают за определение рыночной стоимости собственности под отвод и проведение переговоров по поводу компенсации с собственниками.

- В Казахстане, оценка сельской собственности с целью определения ее стоимости является довольно новой, и сделки не распространены во многих областях. Для определения стоимости сельской собственности, эксперт принимает во внимание качество почвы, производительность, деревья и другие производственные характеристики, в дополнение к недавним сделкам с землей, если есть доступные примеры. Оценщикам, как ожидается, необходимо проводить переговоры с собственниками и подписывать соглашения, если это возможно, которые используются для оценки стоимости проекта, но не являются обязательными.

- После того, как акимат утвердит окончательный план трассы, КАД может продолжать работу с отводом земель. Если собственники и акимат не могут согласовать условия, акимат может подать в районный (городской) суд спустя полгода с момента окончания срока уведомления об изъятии. Если акимат или собственник обращаются в суд, суд выносит решение, включающее сумму компенсации, которую следует выплатить собственнику. Суд должен быть беспристрастным, в пользу либо правительства, либо владельца, в зависимости от случая. Важным элементом процесса отвода, предусмотренным Политикой Банка, является то, что доступ к землям будет запрещен до тех пор, пока не будет выплачена компенсация, и права на землю не будут переданы государству.

- Ранее в практике районного акимата создавалась комиссия по оценке, которая включала должностных лиц и землевладельцев. Ожидалось, что использование лицензированных оценщиков, уменьшит количество жалоб и приведет к более плавному процессу выкупа, но окончательные результаты будут видны, когда начнется процесс выкупа земель.

- Окончательный проект определяет возможные места для строительных городков, хранения и постановки объектов, карьеров и других строительных участков для временного пользования во время строительства. Подрядчики могут использовать эту информацию для оценки стоимости и логистики, но не обязаны использовать рекомендованные строительные участки. По предварительным данным проектных институтов во время строительства автодороги будут работать около 2 000 человек. Но количество работников определяется самими подрядчиками, так как это их технические, производственные и квалификационные возможности (также риски). Например, разнорабочие, дорожные рабочие, повара, мойщики посуды, электрики, водители и прочий неквалифицированный персонал будут привлечены из местного населения.

- Контракты на строительные работы потребуют от подрядчиков вести переговоры о временном использовании земель и за восстановление всех земель за пределами полосы отвода, необходимых для строительства строительных городков, офисов, карьеров, участков хранения материалов, участков обработки материалов и карьерных дорог. Подрядчики будут выбирать необходимые земельные участки, и они будут нести ответственность за переговоры о заключении соглашений с собственниками земель, для использования земли и получения материалов. Если подрядчик не может получить соглашение с собственником, подрядчик должен выбрать альтернативный участок и заключить новый договор. Земля не может быть занята принудительно для временных строительных целей. Предполагается, что Подрядчики предпочтут арендовать Государственные земли, нежели частную собственность, но выбор остается за ними. В любом случае, договоренности должны быть предметом письменного соглашения между подрядчиком и собственником, и земли должны быть возвращены в исходное состояние после завершения работы.

- 5.1. Права на компенсацию

- Право на выплату компенсации будет ограничено датой завершения сбора данных, основанной на последнем дне обработки данных по переписи и описи утрат. Дата завершения сбора данных на территории проекта является 12 января 2017 года. После данной даты, домохозяйства и юридические лица, которые производят какие-либо улучшения земельных участков, предназначенных для проекта, не будут иметь право на выплату компенсации. Однако они получат заблаговременное извещение с просьбой освободить земельные участки и демонтировать испытавшие воздействие строения до начала реализации Проекта. Эти демонтированные строения не будут конфискованы, и не будут подвергаться штрафу или компенсации.

- Согласно ст. 18 ст. 16-18 Земельного Кодекса РК и ст. 61-69 Закона РК «О государственном имуществе» от 01 марта 2011 года, изъятие и выкуп земельных участков и недвижимых имуществ, под строительство автомобильной дороги, должны выполнять местные исполнительные органы – в частности районный акимат Алматы.  Данный проект, следовательно, должен быть согласован Акиматом Алматинской области для осуществления необходимых процедур в соответствии с политиками Банка.

- В Республике Казахстан в соответствии с пунктом 4 статьи 6 Закона РК «Об оценочной деятельности» обязательная оценка должна быть выполнена в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан по выкупу и изъятию собственности у владельца на государственные нужды.

- 5.2. Процесс оценки имущества

- Для оценки земельных участков и строений, подлежащих отводу, акимат Алматинской области (районные акиматы Аоматинской области) заключать контракты с лицензированными оценщиками имущества. На основании данных о необходимых земельных участках, собранных проектировщиками, оценщики свяжутся с потенциальными затронутыми проектом лицами для проведения оценки их собственности.

- После того, как проект согласован, итоговый список лиц, попавших под воздействие, совместно с их собственностью, затронутой проектом предоставляется в акимат Алматинской области. Данное будет производиться после выхода постановления акимата по отводу земли для итоговой оценки собственности, попавшей под воздействие и для целей выплаты компенсации.

- Первая оценка собственности, затронутой проектом, должна быть произведена независимым оценщиком по заданию КАД, для подготовки ПДП.

- Процесс выявления лиц и объектов собственности, оказавшихся под воздействием проекта, начался в августе 2014 года и завершился в январе 2017 года. Для оценки объектов собственности, оказавшихся в зоне воздействия проекта, были назначены независимые оценочные агентства. Этими агентствами на основании документов, предоставленных владельцами, произвели первоначальную оценку объектов собственности, затронутых проектом. После согласования данного проекта, и в соответствие с Казахстанским законодательством, местные Акиматы будут ответственны за проведение другой независимой оценки. В случае любых расхождений между рассчитанной стоимостью и полной заменой стоимостью во время независимой оценки, оплата компенсаций лицам, попавших под воздействие будет основываться на самой последней полной стоимости замещения. Следующие документы будут рассматриваться в течение оценки.

- удостоверения личности собственников/пользователей;

- государственные акты на землю с замерами земли;

- технические паспорта с деталями.

- Списки выявленных лиц, интересы которых будут затронуты проектом утверждаются решениями акиматов соответствующих районов. На основании отчета по оценке соответствующие акиматы подпишут соглашения об изъятии. Комиссии, назначенные соответствующими акиматами для оценки воздействия, состоят из неопределенного количества членов из числа сотрудников областных департаментов по управлению земельными ресурсами, архитектурных, градостроительных и других соответствующих служб. Оценка будет производиться в присутствии лиц, попавших под воздействие.

- Были применены три вида метода оценки, которые являются распространенными в Казахстане.

- Метод расчета стоимости – Затратный метод. Метод расчета стоимости представляет собой расходы собственника. Это основывается на факте, что стоимость данного участка земли и его благоустройство не приведут к повышению рыночной стоимости уже улучшенного участка земли, с равными по назначению и качеству землями.   Например, в случае использования данного метода, производственный материал: качество и стоимость имущественного материала, год постройки, состояние объекта и т.д., должны быть рассмотрены. В основном этот метод используется для жилых помещений.

- Сравнительный метод. Сравнительный метод заключается в сравнении стоимости, с аналогичными объектами собственности и земельными участками, расположенных на той же территории. Оценщик должен учитывать цены, указанные в объявлениях о продаже аналогичных объектов собственности и земельных участков, которые публикуются в местных газетах или передаются по телевидению. Также производится сравнение с ценами недавних продаж аналогичных объектов на открытом рынке, где решения принимают независимые покупатели и продавцы. Данный принцип основывается на принципе замены: осведомленный покупатель не дает большую стоимость для оцененного объекта, чем ту стоимость, которая действует на рынке для аналогичных объектов по качеству и полезности. Этот принцип применяется главным образом к жилым помещениям.

- Метод расчета доходов - Доходный метод. Метод расчета доходов применяется только к объектам коммерческого и сельскохозяйственного назначения (бензозаправочным станциям, кафе, магазинам, пунктам продаж, пустующим землям коммерческого назначения, пахотным землям и другим объектам) для определения стоимости объекта, который способен принести доходы в будущем, в течение определенного периода его использования. Стоимость представляет собой сумму будущих доходов и прибыли вследствие перепродажи оцененного объекта. Метод данного подхода, основывается на принципе ожидания, осведомленный покупатель (инвестор) приобретает земельный участок с получением будущего дохода или прибыли.  Применение этого подхода требует тщательного анализа экономических условий и тенденций, которые могут оказать воздействие на доходность, в области оценивания местоположения объекта, а также использования таких процедур, как дисконтирование и капитализация. Для определения стоимости собственности применялась оценка на основе документации (налоговой декларации, отчета о прибылях и т.д.).

- Для определения стоимости сельскохозяйственных земель метод основан на оценке утраченной сельскохозяйственной продукции. Применяемые методы отвечают требованиям и нормам Казахстанского законодательства. Суммы компенсации, рассчитанные оценщиками обсуждались с большинством собственников и представителей соответствующих районных акиматов алматинской области.

- Согласно пункту 4, статьи 6 РК Закона «Об оценочной деятельности», в Республике Казахстан обязательная оценка должна проводиться в соответствии с законодательными актами РК по выкупу и изъятию собственности у владельца на государственные нужды.

- Как говорилось выше, всем собственникам и землепользователям были предоставлены альтернативные земельные участки непосредственно возле своих земельных участков, соответственно не были выплачены компенсации.

- Всем лицам, попавшим под воздействие, от изъятия пастбищных земель, будет выдана компенсация дополнительной поддержки акиматами, на основе согласованного матрице прав ППП.

Таблица 12. Матрица прав и компенсации

| Собственность | Описание | Лица, интересы которых затрагиваются | Права на компенсацию | Количество ПЛ, получающих ту или иную компенсацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянная утрата |  |  |  |  |
| Арендаторы по сельскохозяйственным землям (включая категорию пастбищ) и частные собственники | Все утраченные земли независимо от серьезности воздействия | Долгосрочные арендаторы и частные собственники | Денежная компенсация в рыночной стоимости брутто-урожая (либо индексированная матрица по качеству пастбища) по оставшемуся сроку аренды; либо обновление договора аренды по альтернативной земельному участку на прежних условиях. В случае отчуждения временного приобретения земли, и как в результате частичная или полное разрушение работы орошения, дренажа, сооружений контроля эрозии (система), убытки могут основаны на стоимости работ по строительству новых или реконструированных объектов и сооружений (систем), включая стоимость проектирования – изыскательные работы. По желанию собственника возмещение полной рыночной стоимости земли или предоставление равноценного земельного участка | 25 (все получают альтернативные земельные участки) |
|  | Серьезные последствия — утрата более 10 % дохода | Собственники, арендаторы земли | Денежная компенсация, равная рыночной стоимости двух лет выпаса скота. | 0 |
| Земли коммерческого назначения |  | Собственники | Земельная компенсация в виде предоставления в собственность равноценного участка, или Денежная компенсация за принудительно отчуждаемую землю по рыночной стоимости без уплаты налогов, регистрационных сборов и затрат за оформление передачи, включая все убытки, которые он несет в связи с досрочным прекращением обязательств перед третьими лицами. Компенсация за прерывание деятельности бизнеса, если такое имеет место. | 5(все получают альтернативные земельные участки такой же категории, размера и качества) |
| Дома, Здания и Сооружения |  | Владельцы капитальных строений | Возмещение полной рыночной стоимости или по желанию собственника предоставление здания в обмен; если стоимость предоставляемого здания ниже, чем отчуждаемого, собственнику выплачивается разница в стоимости, или Денежная компенсация за незавершенное (или самовольное) строительство по цене замещения за утраченные сооружения и другие материальные активы по цене стоимости строительных материалов, строительных работ и рабочей силы, без учета стоимости повторно используемых материалов, амортизации и сборов за передачу имущества. Стоимость утраченных подключений к водопроводу и другим коммунальным услугам включается в компенсацию. | 0 |
| Бизнес и работа | Временная или постоянная утрата бизнеса/работы | Все лица, интересы которых затрагиваются | Собственник: выплачивается пособие за утраченную заработную плату за период вынужденного перерыва в работе сроком до 3 месяцев. Собственник: при постоянной утрате выплачивается денежная компенсация, равная доходу за один год; при временной утрате выплачивается денежная компенсация за период потери дохода. Компенсация рассчитывается на основе налоговой декларации или официальной минимальной заработной платы. Собственник: выплачивается пособие за утраченную заработную плату за период вынужденного перерыва в работе сроком до 3 месяцев. | 0 |
| Временная утрата |  |  |  |  |
| Земли, используемые для производства строительных работ | Согласуется в ходе переговоров между собственником и подрядчиком | Собственники (частные или государственные) | Подрядчик выплачивает денежную компенсацию по местным коммерческим ставкам арендной платы за период использования. Земля подлежит восстановлению в первоначальное состояние в конце периода аренды. | 6 (все получают альтернативные земельные участки, земли будут восстановлены до первоначального состояния перед тем, как будут возвращены владельцу) |
| Земли для устройства карьеров | Согласуется в ходе переговоров между собственником и подрядчиком | Собственники (частные или государственные) | Подрядчик выплачивает денежную компенсацию за аренду и материалы по рыночным ценам. Земля подлежит восстановлению в первоначальное состояние в конце периода аренды. |  |
| Непредвиденные неблагоприятные последствия воздействия | Районные акиматы и РГУ «Комитет автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» будут иметь дело с любым непредвиденным воздействием проекта в течение и после периода реализации проекта в части выполнения принципов социальной защиты лиц, чьи интересы будут затронуты. |  |  |  |

- В общем 36 земельных участков попадают под отвод, принадлежащие 30 затронутым проектом сторон, 10 из которых юридические лица, а 20 домохозяйства (см. Приложение 1). Даже при том, что местным законодательством предусмотрено, что все люди, теряющие более 10% своих сельскохозяйственных продуктивных земель, должны получить пособие в размере двойного годового урожая, получаемого на отводимой земле, никто не утрачивает более 10% вдоль участка дороги «Курты-Бурылбайтал» (км 2295- км 2380).

- 5.3. Положение для неофициальных землепользователей

- В соответствии с долгосрочной и исторической принятой местной практикой, местные фермеры обычно имеют свободный доступ к использованию государственных земель для выпаса животных (обычно овец, коз и крупного рогатого скота). Часть этой государственной земли будет утрачена в связи со строительством дороги. Никакого изменения этой местной практики не произойдет, и районные акиматы обеспечат, чтобы фермеры продолжали пользоваться свободным доступом к государственным землям для выпаса скота. Учитывая минимальное воздействие и наличие большого количества земли в области, не ожидается наличие любых значительных негативных воздействий. Это будет очень важно, чтобы переходы (обычно туннели под дорогой) строились через равные интервалы, которые позволят фермерам и скоту переходить через маршрут. Представители Комитета автомобильных дорог МИР РК согласились с тем, что необходимо предоставить дополнительные скотопрогоны, если местные жители заявляют, что маршрут необходим для фермеров или других землепользователей, и что это не создает технических проблем. Желательно, чтобы решения в отношении мест расположения дополнительных скотопрогонов были приняты до начала строительства.

Таблица 13. График осуществления отвода земли

| № п/п | Задача/шаги | Ответственность | Срок выполнения | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественные консультации | Акимат Алматинской области, Комитет автомобильных дорог, КУП | Июнь 2014 Март 2015 Апрель 2017 | Завершен |
| 2 | Выдача уведомления ЛПВП об изъятии земельных участков | Акимат Алматинской области | Январь 2017 | Завершен |
| 3 | Механизм рассмотрения жалоб для фиксирования жалоб по отводу земли | Акимат Алматинской области, Комитет автомобильных дорог, КУП | Январь 2017 | Завершен |
| 4 | Проведение Переписи | Комитет автомобильных дорог, КУП | Январь-февраль 2017 | Завершен |
| 5 | Утверждение землеустроительных проектов, выход постановлений акиматов об изъятии | Акимат Алматинской области, Комитет автомобильных дорог | Январь 2017 | Завершен |
| 6 | Предварительные переговоры с собственниками земельных участков на заключение выплаты компенсации | Акимат Алматинской области | Январь-февраль 2017 | Завершен |
| 7 | Проведение оценки земельных участков | Акимат Алматинской областей | 2017 | Нет необходимости |
| 8 | СЭИ, анкетирование, выход данных и их анализ | Комитет автомобильных дорог, КУП | Февраль 2018 | Завершено |
| 9 | Заявка на выделение денежных средств из республиканского бюджета для выплаты компенсации и оформления документов | Акимат Алматинской области | 2017 | Нет необходимости, так как предпочитаем метод «земля за землю» |
| 10 | Утверждение заявки на выделение денежных средств республиканской бюджетной комиссией | Комитет автомобильных дорог | 2017 | Нет необходимости |
| 11 | Заключение договоров выделения (аренды) альтернативных земельных участков с собственниками (землепользователями) | Акимат Алматинской области, Комитет автомобильных дорог, | Май, 2017 | Завершен |
| 12 | Выплата компенсации собственникам и землевладельцам | Акимат Алматинской области, Комитет автомобильных дорог, | 2017 | Нет необходимости |
| 13 | Официальная передача земельных участков в собственность соответствующих органов | Акимат Алматинской области, Комитет автомобильных дорог, | Январь-февраль, 2017 | Завершен |
| 14 | Выдача уведомления на начало строительных работ | Комитет автомобильных дорог, КУП | После заключения контрактов с подрядными организациями | Не выполнено, ожидается в апреле 2017 года (после одобрения ПДП) |
| 15 | Внутренний мониторинг/надзор | Комитет Автомобильных Дорог, КНС | Ежеквартально с момента начала строительства | Не выполнено |

# 6. ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

- Первые общественные слушания относительно предлагаемого Проекта были проведены во время разработки предварительного проекта в августе 2014 года с участием представителей Комитета автомобильных дорог МИР РК, акимата Алматинской области и проектировщиков в селе Акши Куртинского сельского округа для предоставления основной информации по Проекту, с уделением особого внимания воздействиям и вопросам ПДП. Вторые общественные консультации были проведены в марте 2015 года в селе Айдарды Жамбылского района и третьи заключительные общественные консультации проведены в апреле 2017 года также в селе Айдарлы Жамбылского района. Информационная брошюра, обобщающая подходы ПДП, была разработана и роздана во время общественных слушаний. Специалисты КАД, АО «НК КазАвтоЖол», представители акиматов и консультанты по переселению и экологии приняли участие в слушаниях.

- Представители Алматинского областного филиала АО «НК КазАвтоЖол» представили презентацию по инженерным и техническим деталям предлагаемой реконструкции дороги и привели информацию по предварительным проектным решениям, связанным с участком дороги, расположенным в соответствующей области. Затем была представлена презентация по выкупу земель и переселению, включая информацию о соответствующем законодательстве и подходах, детали по правам на компенсацию, механизму рассмотрения жалоб, функциям и ответственности органов, участвующих в деятельности по ПДП и следующим шагам.

- Присутствующие принимали активное участие в обсуждении. Вопросы и комментарии  касались деталей проектной деятельности, включая график строительных работ, возможности трудоустройства, информацию о процессе выкупа земель и т.д. Представители областного филиала АО «НК КазАвтоЖол» и консультанты по переселению и экологии ответили на вопросы и дали разъяснения.

- Для сравнения, широкая общественность и потенциальные лица, попавшие под воздействие, приняли живой интерес в проекте. Видимо эта кампания была одной из первой инстанцией публичного раскрытия деталей проекта. Основные вопросы, поднятые на общественных слушаниях, связанные с предоставлением рабочих мест для местного населения во время реконструкции, объемы и виды компенсации за земельные участки, которые потенциально будут приобретены. В частности, начать строительство автодороги в минимальные сроки и заранее уведомить население о начале строительства.

- В дополнение к общественным слушаниям, отдельные совещания с представителями соответствующих Акиматов и других государственных органов были проведены консультантами по переселению / социальному развитию ТСПП, а также были проведены обсуждения с главами крестьянских хозяйств, представителем придорожного бизнеса.

Таблица 14. Итоговая матрица консультаций

| Дата | Место | Участники | Ключевые вопросы, которые были обсуждены |
| --- | --- | --- | --- |
| август 2014 | Населенный пункт Акши Илийского района Алматинской области | Представители АО «НК КазАвтоЖол», ГУ "Алматыжоллаборатория", акимата Илийского района, консультанты по переселению и экологии, общественности | Презентация предварительного проекта для участка дороги,. Презентация и обсуждение подходов и вопросов выкупа земель и переселения, требований МБРР по переселению, прав на компенсацию, процедур рассмотрения жалоб, сбора данных и других ПДП процессов, деятельности по мониторингу. |
| Март 2015 | Населенный пункт Айдарлы Жамбылского района Алматинской области | Представители КАД МИР РК, АО «НК КазАвтоЖол», ГУ "Алматыжоллаборатория" акимата Жамбылского района, консультанты по переселению и экологии, общественности | Презентация предварительного проекта для участка дороги,. Презентация и обсуждение подходов и вопросов выкупа земель и переселения, требований МБРР по переселению, прав на компенсацию, процедур рассмотрения жалоб, сбора данных и других ПДП процессов, деятельности по мониторингу. |
| Апрель 2017 | Населенный пункт Айдарлы Жамбылского района Алматинской области | Представители КАД МИР РК, АО «НК КазАвтоЖол», ГУ "Алматыжоллаборатория" акимата Жамбылского района, консультанты по переселению и экологии, общественности | Презентация окончательного проекта для участка дороги,. Презентация и обсуждение подходов и вопросов выкупа земель и переселения, требований МБРР по переселению, прав на компенсацию, процедур рассмотрения жалоб, сбора данных и других ПДП процессов, деятельности по мониторингу. |

- А также, информационная брошюра для общественности, в которой излагаются основная информация о проекте, описание процесса отвода земли, права на компенсацию, План действий по переселению, и механизм по урегулированию жалоб. Брошюра была подготовлена на русском и казахском языках и распространена во время консультаций.

- Документ ПДП будет переведён на русский и казахский языки и размещён на сайте Комитета автомобильных дорог. Копии  будут предоставлены АО «НК КазАвтоЖол», акимату Алматинской области, акиматам Илийского и Жамбылского районов Алматинской области и т.д. ПДП на английском языке будет размещен для скачивания на сайте МБРР.

# 7. МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ

- Процедуры рассмотрения жалоб, связанных с проектом, служат для обеспечения эффективного и системного механизма по Проектам для ответов на вопросы, обеспечения обратной связи и рассмотрения жалоб от лиц, интересы которых затрагиваются, других заинтересованных сторон и общественности.

## 7.1. Уровни и процедуры рассмотрения жалоб

- Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) доступен для людей, живущих или работающих в районах, подпадающих под воздействие проектной деятельности. Любое лицо, испытавшее воздействие или обеспокоенное проектной деятельностью, имеет право принять участие в МРЖ, иметь лёгкий доступ к нему и получить содействие в его использовании. Предлагаемый МРЖ не заменяет общественные механизмы разрешения жалоб и конфликтов, предусмотренные правовой системой Республики Казахстан, но пытается минимизировать их применение по мере возможности.

- Общая ответственность за своевременное осуществление МРЖ лежит на КАД и AO «НК КазАвтоЖол» при поддержке консультантов по проекту, таких как Консультант по управлению проектом (КУП), Консультант по надзору за строительством (КНС), участвующих в управлении и надзоре за строительными работами, а также другая деятельность в рамках инвестиционной программы, в то время как Строительные подрядчики (CП) непосредственно осуществляют строительные работы. Соответствующие областные, районные акиматы и акиматы населённых пунктов, уполномоченные законодательно осуществлять задачи, связанные с рассмотрением жалоб, и посредники / неправительственные организации (НПО), которые участвуют в оказании содействия по полюбовному разрешению жалоб, также включены в МРЖ.

- Данный МРЖ предусматривает два уровня разрешения жалоб по проектам дорожного сектора, реализуемых под руководством КАД: Комитет по рассмотрению жалоб (КРЖ) на региональном (областном) и центральном (Астана) уровнях в соответствии с Руководством  по механизм рассмотрения жалоб по экологическим и социальные защитным мерам на проектах автодорожного сектора, утвержденных КАД в августе 2014 г. (Руководство по МРЖ). КРЖ состоят из членов, назначаемых из КАД, акиматов, AO «НК КазАвтоЖол», КУП, КНС, СП. КРЖ на региональном и центральном уровнях проводятся под председательством руководителей, ответственных за общую работу МРЖ и его эффективное и своевременное осуществление, в то время как координаторы несут ответственность за вовлечение соответствующих сторон и координацию работы КРЖ на региональном / центральном уровнях.

- 7.1.1. МРЖ: Региональный (областной) уровень

- На первом этапе будет предпринята попытка разрешения жалобы через КРЖ на региональном уровне с помощью следующих шагов.

- Регистрация жалоб: заявители или заинтересованные лица могут посетить, позвонить или отправить письмо в бумажном или электронном виде, а также по факсу в акимат населённого пункта, координатору по жалобам СП и КУП, координатору КРЖ в областном филиале AO «НК КазАвтоЖол». Приём жалоб, поданных лично, по телефону, письмом в бумажном или электронном виде или по факсу будет подтверждён. КРЖ на региональном уровне также рассматривает анонимные жалобы, в случае если заявитель отказывается предоставить контактную информацию или если контактная информация не содержится в жалобе, полученной по почте в бумажном / электронном виде / факсу.

- Обработка жалоб: Запросы и жалобы, относительно которых было осуществлено разъяснение и вынесено решение на момент приёма закрываются немедленно. Случаи, требующие дальнейшей оценки и действия рассматриваются КРЖ на региональном уровне. КРЖ на региональном уровне: (i) проводит совещания два раза в месяц, однако специальные совещания для конкретных случаев могут быть организованы по мере необходимости; и (ii) обсуждает жалобу в течение десяти рабочих дней и рекомендует его урегулирование сторонам. Координатор КРЖ на региональном уровне распространяет соответствующую информацию среди членов КРЖ, готовит протоколы совещаний КРЖ и отчёты о ходе выполнения работ и гарантирует, чтобы действия и решения были документально оформлены надлежащим образом.

- Обеспечение обратной связи: Приём жалоб, поданных лично или по телефону, будет подтверждён. Приём жалоб, полученных в письме или по электронной почте или подтвержденное письмом / электронной почтой / факсом в течение 3-х рабочих дней с момента получения координатором КРЖ на региональном уровне. В случае, если жалоба не связана с проектной деятельностью или воздействиями, появившимися в результате реализации проекта и не может быть рассмотрена в рамках данного Руководства по МРЖ, обратная связь будет предоставлена ​​стороне, подающей жалобу, с указанием органа (уровень акимата населённого пункта / районного / областного акимата, соответственно) куда она была направлена​​.

- Если жалоба решена на региональном уровне, сторона, подавшая жалобу, будет проинформирована о результатах. Если жалоба не разрешена на региональном уровне и передана в КРЖ на центральном уровне для рассмотрения и разрешения, соответствующая информация будет предоставляться стороной, подавшей жалобу, включая дату, когда дело было передано в КРЖ на центральном уровне и дату, когда ожидается решение на центральном уровне.

- В случае анонимных жалоб, ответ в бумажном виде будет размещён на информационном стенде соответствующего областного филиала AO «НК КазАвтоЖол», так же, как и на информационном стенде соответствующего акимата, так, чтобы лицо, подавшее жалобу, могло подойти и ознакомиться с ответом.

- 7.1.2. МРЖ: Центральный уровень

- После безрезультатного рассмотрение жалобы КРЖ на региональном уровне, будет предпринята попытка разрешения жалобы на центральном уровне с помощью следующих шагов.

- Обработка жалоб: Если жалоба не может быть решена с помощью КРЖ на региональном уровне, то она будет передана на рассмотрение КРЖ на центральном уровне, включая все соответствующие документы. КРЖ на центральном уровне: (i) проводит совещания на ежемесячной основе, однако специальные совещания для конкретных случаев могут быть организованы по мере необходимости; и (ii) обсуждает жалобы в течение двадцати рабочих дней и рекомендует их урегулирование сторонам. Координатор КРЖ на центральном уровне распространяет соответствующую информацию среди членов КРЖ, готовит протоколы совещаний КРЖ и отчёты о ходе выполнения работ и гарантирует, чтобы действия и решения были документально оформлены надлежащим образом.

- Обеспечение обратной связи: Если жалоба была решена, сторона, подавшая жалобу, будет проинформирована о результатах решения по жалобе. Если жалоба не была разрешена КРЖ на центральном уровне, соответствующая информация будет предоставлена стороне, подавшей жалобу, включая детали, почему дело не разрешилось, а также рекомендации искать решение в рамках правовой системы РК.

- В случае анонимных жалоб, или если лицо, подавшее жалобу, отказалось предоставить контактные данные, ответ в бумажном виде будет размещён на информационном стенде соответствующего областного филиала AO «НК КазАвтоЖол», и соответствующих акиматов населённых пунктов / районных / областных акиматов.

- 7.1.3. МРЖ: Правовая система

- Если после вмешательства и помощи со стороны КРЖ на региональном и центральном уровнях не было достигнуто какое-либо решение, а также, если сторона, подавшая жалобу, не удовлетворена системой рассмотрения жалоб, дело будет направлено в суд для разрешения в соответствии с законодательством РК.

- В то же время, следует подчеркнуть, что Руководство КРЖ не ограничивает право стороны, подавшей жалобу, представить дело в суд на первой стадии процесса рассмотрения жалоб.

### 7.1.4. Координаторы по жалобам

- ПЛ и другие заинтересованные лица могут посетить, позвонить или направить письмо либо факс КРЖ на региональном уровне по Алматинской области и на центральный уровень в г. Астана

Контактные данные КРЖ (центральный уровень):

Адрес: пр. Кабанбай батыра 32/1, Астана, 010000, Казахстан Комитет автомобильных дорог Министерствo по инвестициям и развитию Республики Казахстан, тел: +7 (7172) 75-46-41, email:n.ramazanova@mid.gov.kz

### 7.1.5. Раскрытие информации

- Информация по процессу рассмотрения жалоб по данному ПДП была и будет раскрыта через информационные брошюры и размещаться в акиматах населённых пунктов / районных / областных акиматах и ИО (или представителя ИО на региональном уровне). Механизм рассмотрения жалоб также будет представлен в ходе общественных консультаций и неофициальных встреч на проектной территории, представителями КУП, AO «НК КазАвтоЖол» и / или представителя ИО на региональном уровне. Информация о разрешении жалоб будет кратко описана в отчётах о ходе работ ИО / КАД для представления в МБРР.

- 8. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

- Подготовка, реализация, мониторинг и оценка ПДП требуют соответствующей организационной и институциональной поддержки. В этом разделе описаны функции различных подразделений, вовлечённых в подготовку и реализацию ПДП.

## 8.1. Комитет автомобильных дорог

- ИО/КАД посредством соответствующих акиматов несёт полную ответственность за подготовку, реализацию, финансирование, отчётность и оценку ПДП при поддержке АО «НК КазАвтоЖол». КАД осуществляет: (a) оценку и одобрение ПДП до получения одобрения со стороны МББР; (b) принятие решений, касающихся выкупа земель и предоставления компенсаций лицам, чьи интересы затрагиваются; (с) координацию с государственными учреждениями и акиматами, участвующими в выкупе земель, распределении земельных участков и рассмотрении/разрешении жалоб; (d) предоставление бюджета достаточного для  компенсации, поддержки и переселения; e) обеспечение соответствия процесса выкупа земель и переселения положениям одобренного ПДП; и  (f) привлечение экспертов / консультантов для поддержки при подготовке / обновлении ПДП (если необходимо), а также в мониторинге / оценке ПДП.

- КАД также несёт ответственность за обеспечение межведомственной координации и связи с соответствующими государственными ведомствами, участвующими в реализации всех задач ПДП, принятии решений на высоком уровне, в том числе решения по жалобам ПЛ и содействии в облегчении судебных процессов. Что касается рассмотрения жалоб, КАД будет отвечать за создание комитета(ов) по рассмотрению жалоб. КАД является ответственным за осуществление гарантий и соблюдение договора займа и всех соответствующих документов о гарантиях.

## 8.2. АО «НК КазАвтоЖол»

- АО «НК КазАвтоЖол» будет ответственен за повседневную реализацию действий по ПДП. Ответственное лицо по вопросам ПДП в составе АО «НК КазАвтоЖол» будет оказывать поддержку и координировать подготовку и реализацию окончательного ПДП по Проекту. Это ответственное лицо будет подотчётнo директору АО «НК КазАвтоЖол» и его/ее задачи этой группы будут включать, но не ограничиваться следующим:

- Оказание поддержки во время проведения переписи и социально-экономического исследования ПЛ и оценке изымаемых земель/собственности;

- Координация с соответствующими государственными органами для предоставления всей необходимой документации и данных для подготовки и завершения ПДП;

- Слежение за ходом дел и оказание поддержки соответствующим акиматам во время составления проектов и принятия указов о выкупе земли/собственности в целях осуществления проекта;

- Слежение за ходом дел и оказание поддержки соответствующим акиматам вовремя во время уведомления ПЛ о предстоящем выкупу земли/собственности, дальнейших переговорах и подписании соглашений;

- Координация деятельности Комитетов по рассмотрению жалоб, созданных на региональном уровне, обеспечение их подлежащего функционирования и отчетности;

- Контроль за получением, регистрацией, разрешением и отчетностью по жалобам, связанным с процессом выкупа земель и другими аспектами Проекта;

- Оказание поддержки во время мониторинга.

- АО «НК КазАвтоЖол» также будет поддерживаться КУП и КНС, у которых имеются необходимые специалисты для разрешения вопросов, связанных с ПДП и экологией по данному проекту

## 8.3. Акиматы

- Хотя КАД / АО «НК КазАвтоЖол» будет играть центральную роль в координации реализации ПДП, Акиматы Жамбылского и Илийского районов Алматинской области будут играть важную роль в консультировании ПЛ, издании постановлений, разрешении жалоб и в предоставлении альтернативных земельных участков долгосрочным арендаторам, обеспечении бюджетов ПДП и выплате компенсации. Акиматы издают постановления об изьятии земель для государственных нужд, а также ответственны за инициирование процесса ПДП и информирование ПЛ. Наряду с этим, соответствующими районными акиматами будут покрываться расходы, связанные с перерегистрацией земельных участков из местного/районного бюджета, а также сопряженные административные и банковские расходы. В частности, функции акиматов в связи с действиями по ПДП будут включать, но не ограничиваться следующим:

- Регулярная координация и коммуникация с соответствующими государственными органами в Алматинской области (например, областной филиал НАО "Правительство для граждан" (НПЦзем), управление юстиции) и соответствующими акиматами;

- Контролировать и оказывать поддержку соответствующим акиматам во время составления проектов и принятия указов о выкупе земли/собственности в целях осуществления проекта;

- Контролировать и оказывать поддержку соответствующим акиматам во время уведомления ПЛ о предстоящем выкупу земли/собственности;

- Оказание содействия во время проведения переписи и социально-экономическому исследованию ПЛ и оценки изымаемых земель / собственности;

- Подготовка документов для обсуждения компенсаций с ПЛ;

- Подготовка документов для оформления договоров с ПЛ и выплата компенсации;

- Обнародование ПДП и информационных брошюр;

- Планирование и управление реализацией ПДП и распределением компенсации;

- Оказание содействия работе проектных консультантов;

- Контроль дел об экспроприации;

- Способствование проведению полевых исследований, перерегистрации оставшихся долей земельных участков ПЛ;

- Координирование с соответствующим государственным органом для предоставления всех необходимых документов и обеспечение скорого выделения бюджетов ПДП для ПЛ;

- Оказание помощи в получении, регистрации, разрешении и отчётности по жалобам в отношении процесса выкупа земель и других аспектов Проекта;

- Оказание помощи в обсуждении и достижении договоренностей между ПЛ и другими соседними землепользователями в отношении обмена земель и укрупнения земель;

- Оказание помощи ПЛ, которые могут пожелать изменить целевое назначение оставшихся частей своих участков, далее не пригодных для продолжения сельскохозяйственной деятельности;

- Оказание содействия проведению полевых исследований и перерегистрации оставшихся частей участков ПЛ;

- Мониторинг / надзор за временным отчуждением земель, осуществляемым подрядчиками, привлечёнными по проекту;

- Оказание содействия во время проведения мониторинга.

## 8.4. Консультант по управлению проектом

- КУП будет содействовать АО «НК КазАвтоЖол» в осуществлении функций, связанных с доработкой, реализацией, надзором, мониторингом и оценкой деятельности по ПДП. В составе КУП на полную ставку будет вовлечен национальный специалист, который будет ответственен за ПДП задания и мониторинг. Кроме того, специалист ответственных за обеспечение коммуникации с ПЛ и заинтересованными лицами, а также разрешение жалоб может быть вовлечен КУП-ом. В частности, содействие КУП КАД-у будет включать, но не ограничиваться следующим:

- Обеспечение того, что акиматы надлежащим образом выполнили ПДП до начала строительных работ, обеспечение того, что СП взял полную ответственность за выполнение ПДП действий, связанных с временными воздействиями во время выполнения строительных работ;

- Незамедлительное устранение любых несоответствий требованиям ПДП;

- Оказание поддержки во время мониторинга;

- Предоставление консультаций АО «НК КазАвтоЖол», региональному представителю ИО/КАД и КАД по вопросам ПДП и разрешению жалоб;

- Предоставление соответствующей отчетности по ПДП.

## 8.5. Консультант по надзору за строительством

- КНС будет содействовать ИО/КАД, АО «НК КазАвтоЖол», представителю ИО/КАД на региональном уровне и координировать действия с КУП для обеспечения полного завершения деятельности по ПДП до начала строительных работ. КНС также гарантирует, чтобы СП надлежащим образом предпринимали все необходимые меры в случае любого временного выкупа земель и представляли подробную информацию в ежемесячных отчётах о ходе работ. КНС будет ответственен за выполнение внутреннего мониторинга ПДП и подготовку отчетов по внутреннему мониторингу. Одним из основных обязанностей КНС будет обеспечение руководства и контроля соответствия предусмотренных мер Подрядчиков по смягчению, улучшению социальных и экологических последствий, связанных с реализацией Проекта.

## 8.6. Прочие органы и учреждения

- Некоторые прочие учреждения будут принимать участие в подготовке и осуществлении мероприятий ПДП. Они включают:

- ПК будет участвовать в финансировании компенсации за землю / приобретении собственности и переселении. Министерство финансов от имени ПК также подпишет кредитное соглашение с МББР по данному проекту;

- Местные суды. Судебная система будет участвовать в процессе ПДП в случае, если не будет достигнуто согласие между КРЖ и собственником / пользователем затрагиваемого земельного участка / собственности. Судебная система РК имеет пирамидальную иерархию и включает: (i) районный суд; (ii) областной суд; и (iii) Верховный суд РК. Между тем судебный процесс имеет следующие стадии: (i) суд первой инстанции; (ii) Апелляционный суд; (iii) Кассационный суд; и (iv) Верховный суд. В случае вопросов по отчуждению акимат будет опираться на судебную систему, основывающейся на надлежащей правовой процедуре, будут рассмотрены дела по отчуждению, проведены слушания и вынесено решение будет ли земля / собственность отчуждена и по какой цене;

- Независимые оценщики. Аккредитованные / лицензированные частные фирмы, нанятые акиматами / АО «НК КазАвтоЖол» для оценки затронутых активов, являющихся предметами выкупа / экспроприации.

Рисунок 3. Схема реализации ПДП

Государство, Исполнительное агентство/Комитет  автодорог

Власти Алматинской области

- Акиматы сельских округов

- Областной филиал «Правительство для граждан» (НПЦзем)

- Областной юридический департамент

АО «НК «Казавтожол»

Консультанты и Подрядчики

- Проектировщик

- КУП

- КНС

- Подрядчики

Областной представитель РА/КАД

Независимый оценщик

Попавшие под воздействие проекта лица

Суд

- По необходимости специальный семинар может быть организован в Алматинской области с участием неправительственных организаций и организаций гражданского общества, чтобы вся необходимая информация делилась с общественностью и ЗПЛ и предложения, если они включены.

- Консультант по управлению проектами (КУП) будет играть ключевую роль в организации Переселения и Управлением Выкупа земель в течение реализации проекта.  Согласно техническим заданиям КУП (ТЗ) будут два специалиста по социальным гарантиям (один международный и один местный), работающих в КУП в течение всего срока проекта. Часть функций и обязанностей будет являться управление и реализация данного ПДП.

- КУП будет проводить независимую оценку процесса выкупа земли, чтобы информировать Управление проектами (Комитет автомобильных дорог и Всемирный банк), а также подготовит один итоговый отчет по внешнему мониторингу и оценке переселения и предоставлять его Всемирному банку.

- 9. МОНИТОРИНГ И ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ

- Реализация ПДП подлежит как внутреннему так и внешнему мониторингу.

- Мониторинг требуется, так как реализация ПДП часто является важным этапом любого проекта, в том числе строительные работы, потому что отвод земель, выплата компенсаций и переселение могут вызвать задержку работ. Раннее выявление причин задержки обеспечит возможность для КАД (при поддержке со стороны индивидуальных консультантов), АО «НК КазАвтоЖол», акиматов, КУП и КНС разработать смягчающие меры в процессе реализации ПДП. Для проекта механизм внутреннего мониторингa КНС в сотрудничестве с КУП и КАД будет использован.

- Все работы, связанные с выкупом земель и переселением, имеют ограничения по времени. СП и КНС будут постоянно осуществлять внутренний мониторинг работ, связанных с ПДП, и представлять отчеты о результатах в КАД и МБРР каждые шесть месяцев, или поквартально, в зависимости от  масштаба и важности воздействий. На местах будет осуществляться сбор соответствующей информации для ежемесячной оценки хода работ и результатов реализации и при необходимости для корректировки программ работ. В сводных отчетах по внутреннему мониторингу должны быть отражены следующие показатели, связанные с процессом и результаты, такие как: (i) раскрытие информации, информационная кампания и консультации с ПЛ и другими заинтересованными сторонами; (ii) выплаты компенсации за земли и затронутое имущество; (iii) предоставление альтернативных земельных участков;  (iv) перерегистрация / регистрация земельных участков, также (vi) восстановление уровня жизни.

- Отчеты по внутреннему мониторингу будут включать следующие показатели, связанные с процессом отвода земель и компенсацией, как указано в таблице ниже:

Таблица 15. Показатели и методы проведения внутреннего мониторинга

| Показатель | Метод проверки |
| --- | --- |
| Предоставление информации ЛПВП и консультации с ЛПВП и прочими заинтересованными лицами | Визиты на участок/встречи с ЛПВП |
| Установление МРЖ на уровне местных акиматов и информирование ЛПВП о существовании МРЖ | Буклеты/визиты в местные акиматы |
| Предоставление альтернативных участков земли (компенсация «земля за землю») | Соглашение/согласие оформленное, подписанное, и проверенное |
| Выплата компенсации за земли и затронутое имущество (люди выбрали такой вариант) | Записи о производстве выплат/встречи с ЛПВП |
| Перерегистрация/регистрация земельных участков в местных акиматах, переход прав собственности КАД для строительных работ | Проверка записей и визиты на участок |
| Восстановление и дополнительная поддержка, предоставляемая ЛПВП для восстановления источников существования | Визиты на участок/встречи с ЛПВП |
| Обозначение земельных участков для начала строительных работ | Визиты на участок/Записи |

- В случае значительных воздействий, план корректирующих действий должен быть подготовлен, утвержден и раскрыт до того, как РА/КАД продолжат реализацию отдельных компонентов проекта.

- Мониторинг будет осуществлен во время реализации ПДП и будет завершен после полного выполнения ПДП, что послужит основанием для КАД МИР для обращения к МБРР для получения согласия на присуждение контракта по строительным работам.

# 10. БЮДЖЕТ

- Данный раздел содержит подробный бюджет по всем мероприятиям изъятия/переселения. Бюджет включает ориентировочную стоимость административных затрат, так как компенсация будет не выплачена, в связи с предоставлением всем затронутым  лицам альтернативных земельных участков. Также нет расходов по выплате дополнительной денежной компенсации социально уязвимым слоям населения, в связи с отсутствием как таковых. Расходы на внутренний мониторинг и оценку заложены в контрактах инженера по надзору за строительством (5 человеко-месяцев) в рамках проекта.

- Акиматы Жамбылского и Илийского районов Алматинской области ответственны за предоставление всех затрат на изъятие земель.  Как говорилось, выше, затрат за изъятие нет, так как выделяются альтернативные земельные участки, только идут затраты, связанные за все действия с оформлением сделок, перерегистрацию остающихся земельных участков, регистрацию новых земельных участков, а также всех сопряженных административных и их расходов. В соответствии с требованиями Стандарта оценки "Оценки отчуждаемого для государственных нужд земельного участка (Утвержден постановлением Правительства РК от 12 февраля 2013 года № 124) произведен расчет затрат на оформление имущества, приобретаемого взамен изъятого для государственных нужд. Разбивка затрат приведена в таблице 16.

Таблица 16. Затраты на оформление документов (Административные расходы)

| Источник информации | Затраты на оформление имущества, приобретаемого взамен изъятого для государственных нужд | Расценки (усредненные), в тенге | Необходимое количество | Всего, в тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянный отвод |  |  |  |  |
| http:enis.kz/Article/Details/101 | Оформление сделки у нотариуса - 10 МРП | 24, 050.00 | 30 | 721,500.00 |
| http:enis.kz//egov.kz/cms/ru/Articles/cost_of_earth_act | Изготовление нового государственного акта 3.84 МРП http://egov.kz/ - | 9,235.20 | 90 | 831,168.00 |
| http:enis.kz//egov.kz/cms/ru/Articles/rates_for_registration | Госпошлина на государственную регистрацию земельного участка 0.5 МРП - http://egov.kz/ | 1,202.50 | 90 | 108,225.00 |
| Всего сумма, в тенге | 1,660, 893.00 |  |  |  |
| Временный отвод |  |  |  |  |
| http:enis.kz/Article/Details/101 | Оформление сделки у нотариуса - 10 МРП | 24, 050.00 | 6 | 144,300.00 |
| http:enis.kz//egov.kz/cms/ru/Articles/cost_of_earth_act | Изготовление нового государственного акта 3.84 МРП http://egov.kz/ - | 9,235.20 | 18 | 166,233.60 |
| http:enis.kz//egov.kz/cms/ru/Articles/rates_for_registration | Госпошлина на государственную регистрацию земельного участка 0.5 МРП - http://egov.kz/ | 1,202.50 | 18 | 21,645.00 |
| Всего сумма, в тенге | 332,178.60 |  |  |  |
| Итого общая сумма | 1,993,071.60 |  |  |  |

Примечание: 1 МРП на 15 февраля 2018 года составляет - 2 ,405.00 тенге (с 1 января 2018 года)

Таблица 17. Общий бюджет на отвод земель

|  | Виды затрат/наименования | Количество ПЛ | Количество | Оценочный бюджет (тенге) | Оценочный бюджет (доллар США) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянный отвод |  |  |  |  |  |
| 1 | Компенсация за арендованные (частные) земли | 10 ЮЛ и 20 ДХ | 187.9497 га | 0 (выдаются альтернативные земельные участки) | 0 (выдаются альтернативные земельные участки) |
| 2 | Регистрация новых участков ПЛ, перерегистрация существующих участков, нотариальное утверждение договора, регистрация нового договора / пересмотр договора аренды | 10 ЮЛ и 20 ДХ | 30 договоров и 90 единиц переоформления и уплата госпошлин (земельные участки будут поделены на части, а также нужна регистрация участков) | 1,660, 893.00 | 5,149.25 |
| Временный отвод |  |  |  |  |  |
| 1 | Компенсация за арендованные (частные) земли | 1 ЮЛ и 5 ДХ | 20.4190 га | 0 (выдаются альтернативные земельные участки) | 0 (выдаются альтернативные земельные участки) |
| 2 | Регистрация новых участков ПЛ, перерегистрация существующих участков, нотариальное утверждение договора, регистрация нового договора/пересмотр договора аренды | 1 ЮЛ и 5 ДХ | 18 единиц переоформления и уплата госпошлин (земельные участки будут поделены на части, а также нужна регистрация участков) | 332,178.60 | 1,029.85 |
| Итого |  |  |  | 1,993,071.60 | 6,179.10 |
| Непредвиденные расходы, (10%) |  |  |  | 199,307.16 | 617.91 |
| Итого + непредвиденные расходы |  |  |  | 2,192,378.76 | 6,796.91 |

- Общие затраты по Плану Переселения составляют 2,192,378.76 тенге. В долларовом эквиваленте это составляет 6,796.91. Долларовый расчет основывается на 322.55 тенге за доллар США. Бюджет включает все расходы, касающиеся административных расходов. Примечание курс доллара США к тенге – сайт Национального банка Казахстана http://nationalbank.kz – 1 доллар США – 322.55 тенге по состоянию на 15.02.2018г.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

## Приложение 1. Список собственников и землепользователей под постоянный отвод

| № | Наименование собственника или землепользователя | Целевое назначение | Вид права | Общая площадь, га | Площадь, попадающая под отвод, га | % отвод (0.00) | Наименование растительности (строений) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Агромеркур», ТДО | Сельскохозяйственная (пастбище) | Временное землепользование | 3632.2900 | 20.5029 | 0.56 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
| 2 | «Акши», ТОО | Коммерческая (под коммерческую застройку) | частная собственность | 0.1000 | 0.0041 | 4.10 | Нет строений и насаждений | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
| 3 | «Бозой», ТОО (имеет два земельных участка) | Сельскохозяйственная (пастбище) | Временное землепользование | 3699.0000 | 12.4000 | 0.34 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
|  |  | Сельскохозяйственная (пастбище) | Временное землепользование | 8406.0000 | 19.4853 | 0.23 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
| 4 | «Даулет-Бекет», ТОО (имеет два земельных участка) | Сельскохозяйственная (пастбище) | частная собственность | 821.0600 | 4.3673 | 0.50 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
|  |  | Сельскохозяйственная (пастбище) | частная собственность | 6859.4300 | 26.3923 | 0.38 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
| 5 | «Изень-Су», ТОО | Сельскохозяйственная (пастбище) | частная собственность | 44.1000 | 0.5016 | 1.14 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
| 6 | «Карасай батыр», ТОО | Сельскохозяйственная (пастбище) | Временное землепользование | 14406.3000 | 7.4000 | 0.05 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
| 7 | «КазАгроИнновация», АО (имеет три земельных участка) | Коммерческая (для научных проектов) | Временное землепользование | 3053.0000 | 18.1000 | 0.59 | Нет строений и насаждений | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
|  |  | Сельскохозяйственная (пастбище) | Временное землепользование | 404.5000 | 2.6007 | 0.64 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
|  |  | Коммерческая (для научных проектов) | Временное землепользование | 57.8800 | 0.3215 | 0.55 | Нет строений и насаждений | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
| 8 | «Курти-Саяхат», ТОО (имеет два земельных участка) | Сельскохозяйственная (пастбище) | Временное землепользование | 184.8200 | 1.6473 | 0.89 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
|  |  | Сельскохозяйственная (пастбище) | Временное землепользование | 5970.6600 | 1.7709 | 0.03 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
| 9 | «Казахский научно-исследовательский институт животноводства и | Коммерческая (для научных проектов) | Временное землепользование | 2063.0000 | 15.5000 | 0.75 | Нет строений и насаждений | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
| 10 | ПК имени Т. Бокина | Сельскохозяйственная (пастбище) | Временное землепользование | 8871.0000 | 11.5022 | 0.13 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
| 11 | Алтебаев Бекболат Айтбекович | Коммерческая (под коммерческую застройку) | частная собственность | 1.0000 | 0.0809 | 8.09 | Нет строений и насаждений | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
| 12 | Акшалов Керим | Сельскохозяйственная (пастбище) | Временное землепользование | 500.000 | 9.0000 | 0.18 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
| 13 | Абдрахманов Арынгазы Абилкасимович | Сельскохозяйственная (пастбище) | Временное землепользование | 230.0000 | 0.0775 | 0.03 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
| 14 | Билел Унзийрай | Сельскохозяйственная (пастбище) | Временное землепользование | 350.0000 | 3.6000 | 1.03 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
| 15 | Дуйсебаева Орынгуль | Сельскохозяйственная (пастбище) | Временное землепользование | 400.0000 | 0.6675 | 0.17 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
| 16 | Габбасов Батырбек Халиакпарович | Сельскохозяйственная (пастбище) | Временное землепользование | 1000.0000 | 6.5852 | 0.66 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
| 17 | Ильясов Ерторе | Сельскохозяйственная (пастбище) | Временное землепользование | 1800.0000 | 3.3000 | 0.18 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
| 18 | Иманбаев Бакытберген Адилович | Сельскохозяйственная (пастбище) | Временное землепользование | 398.0000 | 1.9195 | 0.48 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
| 19 | Кадеран Калан | Сельскохозяйственная (пастбище) | Временное землепользование | 225.2400 | 1.8000 | 0.80 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
| 20 | Касимов Бакытжан Зиядосович | Сельскохозяйственная (пастбище) | Временное землепользование | 1000.0000 | 4.9463 | 0.49 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
| 21 | Хайроев Сайрап | Сельскохозяйственная (пастбище) | Временное землепользование | 1500.0000 | 1.2650 | 0.08 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
| 22 | Коктубаев Екебай | Сельскохозяйственная (пастбище) | Временное землепользование | 500.0000 | 2.5383 | 0.51 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
| 23 | Манасов Жумабек Мухаметкалиевич | Сельскохозяйственная (пастбище) | Временное землепользование | 500.0000 | 1.4703 | 0.29 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
| 24 | Несиппаева Калдыкыз | Сельскохозяйственная (пастбище) | Временное землепользование | 200.0000 | 3.4000 | 1.70 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
| 25 | Нусупбаев Ернар Едилович | Коммерческая (под коммерческую застройку) | частная собственность | 0.5000 | 0.0155 | 3.10 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
| 26 | Омарова Кулсун (имеет два земельных участка) | Сельскохозяйственная (пастбище) | Временное землепользование | 200.0000 | 0.1847 | 0.09 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
|  |  | Сельскохозяйственная (пастбище) | Временное землепользование | 50.0000 | 0.0616 | 0.12 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
| 27 | Омаров Анарбек (наследница Омарова Кулсун) | Сельскохозяйственная (пастбище) | Временное землепользование | 50.0000 | 0.0379 | 0.08 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
| 28 | Сыргабаев Кайрат Ахметкеримович | Сельскохозяйственная (пастбище) | Временное землепользование | 400.0000 | 1.2797 | 0.32 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
| 29 | Таджамаганбетова Алмагуль Валиевна | Сельскохозяйственная (пастбище) | Временное землепользование | 300.0000 | 0.3237 | 0.11 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
| 30 | Тышкамбаев Канат Муратович | Сельскохозяйственная (пастбище) | Временное землепользование | 1783.6300 | 2.9000 | 0.16 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
|  | Всего |  |  |  | 187.9497 |  |  |  |

## Приложение 2. Список собственников и землепользователей под временный отвод

| № | Наименование собственника или землепользователя | Целевое назначение | Вид права | Общая площадь, га | Площадь, попадающая под отвод, га | % отвод (0.00) | Наименование растительности (строений) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Даулет-Бекет» (имеет три земельных участка) | Сельскохозяйственная (пастбище) | Частная собственность | 6859.4300 | 1.1236 | 0.02 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
|  |  | Сельскохозяйственная (пастбище) | Частная собственность | 821.0600 | 0.7923 | 0.10 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
|  |  | Сельскохозяйственная (пастбище) | Частная собственность | 6859.4300 | 2.5795 | 0.04 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
| 2 | ПК «Т. Бокина» | Сельскохозяйственная (пастбище) | Временное землепользование | 8871.0000 | 5.7944 | 0.06 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
| 3 | Дуйсебаева Орынгуль | Сельскохозяйственная (пастбище) | Временное землепользование | 400.0000 | 0.0915 | 0.02 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
| 4 | Коктубаев Екебай | Сельскохозяйственная (пастбище) | Временное землепользование | 500.0000 | 8.8978 | 1.77 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
| 5 | Омарова Кулсун | Сельскохозяйственная (пастбище) | Временное землепользование | 200.0000 | 0.7222 | 0.36 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
| 6 | Таджимаганбетова Алмагул Валиевна | Сельскохозяйственная (пастбище) | Временное землепользование | 300.0000 | 0.4177 | 0.14 | Пастбище (нет строений и насаждений) | Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок |
|  | Всего |  |  |  | 20.4190 |  |  |  |

Причиной того, что информация имеется только по 14 домохозяйствам из 20, является то, что несмотря на наличие частной собственности в данной местности, владельцы здесь не проживают и не имеют контактных лиц. Ни акимат, ни местные жители не смогли предоставить какую-либо информацию об их адресах проживания или других контактах.

Коммерческая земля – здесь это земля, используемая для научных и исследовательских целей, также для коммерческой застройки. Однако земли, выделенные под коммерческую застройку, не использовались для этой цели, не приносили никакого дохода, не велась коммерческая деятельность, на земельных участках отсутствовали постройки и здания.

Согласно Закону “О республиканском бюджете для 2018-2019” величина минимальной месячной заработной платы для 2018 составляет 28,784.00 тенге.

Граница бедности определяется как 40% прожиточного минимума, который для января 2018 года был установлен на уровне 28,784.00  тенге.

Информация по точному количеству таких работников в настоящее время недоступна, так остается на решение Подрядчика и фактической потребности в персонале в ходе строительных работ. Хотя в настоящем ПДП не предоставлена такая информация, подрядчики разработают план управления персоналом на строительной площадке с подробностями по персоналу и описывая ряд мер, направленных на избежание/сокращение нежелательные воздействия от управление строительным лагерем в ходе строительства и поддержать конструктивные отношения между местным населением и обитателями лагеря.

Данный земельный участок был приобретен для ведения коммерческой деятельности. Однако на участке не были построены какие-либо здания/строения ко времени проекта. Альтернативный участок, предоставленный землевладельцу взамен отведенной части его земельного участка, относился к такой же категории, для коммерческой застройки, такого размера и качества. Землевладелец может использовать данный альтернативный участок по первоначальному назначению, без отсрочек во времени и затрат на изменение категории земли, если бы был предоставлен участок другой категории.

Научные проекты в области селекции и технологий управления КРС.

См. сноску 7.

Научные проекты, включающие выведение новых пород коров и лошадей.

См. сноску 6.

См. сноску 6.