Проект реконструкции дороги Коридора ЦАРЭС 3 [Участок дороги «Шымкент – Ташкент»] [ Подъезд к Международному Транзитному Коридору «Западная Европа – Западный Китай»])

Приглашение к Выражению Заинтересованности (ВЗ)

Консультационные услуги по надзору за строительством

1	Азиатский Банк Развития выделяет заем, чтобы улучшить участок протяженностью 37 км дороги «Шымкент-Ташкент». Дорога присоединяется к так называемому Международному транзитному коридору «Западная Европа - Западный Китай», который является неотъемлемой частью и ведущей операцией в рамках Программы Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества.

2	Комитету автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (МТК) требуется Консультант по надзору и управлению проектом для строительных работ следующих дорожных участков с использованием контракта Международной федерации инженеров-консультантов (ФИДИК):

- Км 704 и Км 742: Реконструкция участка дороги «Шымкент-Ташкент» протяженностью 37 км с четырьмя полосами движения, с цементобетонным покрытием по стандартам Категории I Б.

3	Надзор начнется в июле 2013 года и завершится после 18-месячного периода строительства и 24-месячного периода ответственности. Производить мониторинг деятельности консультанта по надзору за строительством будет Комитет автомобильных дорог МТК («Комитет») или его правопреемник.

4	Комитет приглашает приемлемых консультантов к подаче выражений заинтересованности через сайт CSRN Азиатского Банка Развития по следующему адресу [https://uxdmz06.adb.org/OA_HTML/RF.jsp?function_id=46363&resp_id=55579&resp_appl_id=20264&security_group_id=0&lang_code=US&params=34ID2.bySo3mUUSwiGhlRCdnvLwMrU5cVMZ.IbnEmhs&oas=Xqnzv8wAELpKLmg12xGPsA..#] до 15.00 ч. (по времени Астаны) 10 мая 2013 г.

Комитет автомобильных дорог, Министерство транспорта и коммуникаций

Г-жа Р. Таенова, Начальник управления подготовки инвестиционных проектов Комитета автомобильных дорог МТК РК

пр. Кабанбай батыра  32/1, 6 этаж, Офис 612

индекс 010000, г. Астана, Республика Казахстан

Тел.: +7 7172 24 35 36, +7 7172 24 21 15

Факс: +7 7172 299065

E-mail: r.taenova@mtc.gov.kz, k.mambetov@mtc.gov.kz

Вэб-сайт: www.mtk.gov.kz

5Заинтересованные консультанты должны предоставить информацию, указывающую на то, что они квалифицированы для оказания услуг  (брошюры, описание схожих проектов, опыт в схожих условиях, наличие у персонала соответствующих умений и т.д.) Консультанты могут вступить в ассоциацию с другими консультационными компаниями для улучшения своей квалификации. Иностранным консультантам поощряется вступать в ассоциацию с квалифицированными местными консультантами. Претендентам предлагается обратить основное внимание на описание, на основной бизнес и количество лет в бизнесе; их квалификацию в области, связанной с заданием; техническую и управленческую организацию их компании; общую квалификацию и число ключевого персонала, отсутствие конфликта интересов и наличие системы качества. Необходимо представление русского перевода Выражения заинтересованности (ВЗ).

6	Консультант будет отобран, используя Отбор по качеству и стоимости (ОКС) в соответствии с Руководством Азиатского Банка Развития: Привлечение Консультантов Азиатского Банка Развития и его Заемщиками.

# КОНСУЛЬТАНТ ПО НАДЗОРУ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### A.	Введение

1. Продуктом проекта, а именно Коридор ЦАРЭС 3 (участок Шымкент-Ташкент) [Подъезд к Международному Транзитному Коридору Западная Европа - Западная Китайская Народная Республика] Проект усовершенствования дорог, является цементобетонная дорога протяженностью 37 км от Шымкента в направлении к границе Казахстана с Узбекистаном.

2. Строительные работы будут выполняться в соответствии с контрактом Международной федерации инженеров-консультантов (ФИДИК). Консультант по надзору за строительством (Консультант) будет оказывать помощь Комитету автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций (МТК) (Заказчик) или его правопреемнику в администрировании контракта на строительные работы и надзоре за строительными работами для обеспечения качественного и своевременного завершения строительных работ.

В.	Объем услуг

3. Консультант, назначенный в качестве инженера по Проекту, будет:

(i) 	администрировать строительные контракты, следуя условиям контракта Международной федерации инженеров-консультантов (FIDIC);

(ii) 	обеспечивать соответствие работ с утвержденной проектно-сметной документацией (ПСД) и техническими спецификациями, согласованным графиком и бюджетом, условиями контрактов, стандартной технической практикой, и политики защитных мер АБР;

(iii) 	обеспечивать общее руководство и давать указания подрядчикам;

(iv) 	принимать инженерные решения в консультации с Директором Проекта, и

(v) 	консультировать Директора Проекта о ходе работ, контроле качества, и о вопросах реализации, если таковые имеются;

(vi) оказать содействие Заказчику при управлении Проектом.

4. Конкретные задачи Консультанта будут включать в себя, но не ограничиваться, следующими:

1. Обзор проекта

- Проверять проектно-сметную документацию на правильность и безопасность до начала строительных работ. Представить отчеты о выводах и предложить изменения или поправки к каким-либо дефектам или упущениям.

2. Надзор и администрирование

- Убедиться, что методы строительства, предлагаемые подрядчиком для проведения работ, являются удовлетворительными.

- Проверять строительное оборудование подрядчиков; результаты тестирования материалов и почвы; безопасность ведения работ, имущества и рабочих; а также график мер по смягчению последствий неблагоприятных воздействий на окружающую среду. Сообщать подрядчику об исправлении работ и материалов, которые не соответствуют спецификациям.

- Наблюдать и контролировать (а) ход работ подрядчиков на соответствие графику контракта, и (б) качество работ подрядчиков на соответствие применяемым техническим спецификациям и ПСД.

- Проверять, что исполнительный чертеж подготовлен подрядчиками на все работы в ходе осуществления строительства.

- Убедиться в том, что проектные требования по безопасности дорожного движения выполняются в соответствии с контрактными спецификациями.

- Разработать систему обеспечения качества и план контроля качества для цементобетонного покрытия.

- Разработать процедуры по проверке выполнения работ подрядчика, и своевременного предоставления отчетов о ходе работ и о возникновении проблем, в том числе отчеты по контролю за качеством, акты выполненных работ, заявки на изменения контрактных условий, и претензии и инвойсы подрядчика.

- Оценивать любые предлагаемые изменения (например, время, объем и стоимость) подрядчиком в ходе работ по Проекту.

- Рассматривать и утверждать объем работ, и обрабатывать промежуточные и окончательные выплаты подрядчикам. Обеспечивать своевременное предоставление промежуточных сертификатов подрядчиками, а также их выплат.

- Обеспечивать строгое соблюдение процедур финансового управления, в частности, связанные с платежами, финансовым учетом, запросами на продление, и претензиями подрядчиков и инвойсами.

3. 	Мониторинг соблюдения мер безопасности

- Выполнять следующие обязанности, связанные со снижением экологических последствий при строительстве: (а) обеспечить, чтобы все необходимые меры по снижению экологических последствий отражались в контрактной документации; (b) обеспечить надзор и мониторинг за выполнением Плана снижения экологических последствий (ПСЭП), и (c) в случае непредусмотренных воздействий на окружающую среду, координировать свою деятельность с Директором Проекта для выработки рекомендаций по реализации необходимых мер по снижению последствий для Комитета автомобильных дорог и АБР.

- Оказывать содействие в мониторинге и отчетности по реализации Плана выкупа земель и переселения (ПВЗП).

- Контролировать соблюдение и выполнение подрядчиками необходимых действий в отношении ВИЧ/СПИДа, торговли людьми и трудовых норм в соответствии с контрактными документами, таких как осведомленность и обучение рабочих.

- Удостовериться в том, что подрядчик не использует детский труд при выполнении строительных работ в соответствии с условиями контракта.

4. 	 Документация и отчетность

- Докладывать и обновлять график производства работ, выделять любые непредвиденные задержки, и своевременно предлагать коррективные меры.

- Проводить мониторинг и оценку реализации проекта и предоставлять отчеты вплоть до завершения проекта. Осуществлять сбор исходных данных по исследованиям на основе показателей в проектно-сметной документации и структуре мониторинга, а также измерять показатели сверхурочных часов в период назначения. Разработать в MS Excel или аналогичной системе для осуществления записей исходных и периодических данных.

- Подготовить и представить отчеты, как указано в Разделе G – Итоги работы в этом Техническом Задании (ТЗ).

- Разработать и поддерживать систему хранения и поиска документов, содержащих информацию, предоставленную командами на участках, решения, принятые на совещаниях, ход строительных работ, утвержденные достижения и основные этапы, финансовые отчеты, любые отклонения от или изменения в планы контракта (объема, стоимости, материала, времени), переписка, дневники команды на участках, тестовые данные и отчеты о контроле качества, записи по исследованию объемов, исполнительные чертежи, а также отчеты о ходе работы.

- Директор проекта может потребовать от Консультанта выполнить другие задачи относящиеся в вышеуказанному объему, включая подготовку технической оценки/дополнительной контрактной документацию, а также рассмотрение и комментирование предложений подрядчика.

Директор Проекта может санкционировать дополнительные услуги, которые не влияют на сферу надзора работ, по ставкам, установленным в контракте по надзору за строительством, либо по взаимно согласованным ставкам, когда услуги требуют использования специалистов не указанных в контракте.

С. Ресурсы

5.       Заказчик выберет международную фирму, в ассоциации с местными консультантами, для выполнения задач, изложенных в данном ТЗ. Процедуры по набору Консультанта будут проводиться согласно Руководству АБР по использованию консультантов.

6.           Консалтинговые услуги потребуют в общей сложности 43 человеко-месяцев международных экспертов и 134 человеко-месяцев местных экспертов, и будут проводиться в течение 18 месяцев, а также дополнительные работы соответствующих специалистов в период ответственности за дефекты.

7. Консультант предоставит высококвалифицированных специалистов и вспомогательный персонал, и все необходимые услуги для экономически эффективного и своевременного выполнения консалтинговых услуг. Представитель Консультанта будет являться Резидент-инженером на постоянной основе на проектном участке.

Предложенное штатное расписание

| Должность | Количество | чел./мес. |
| --- | --- | --- |
| Международные консультанты |  |  |
| Резидент инженер/Руководитель группы | 1 | 20 |
| Инженер дорожник | 1 | 18 |
| Специалист по контрактам | 1 | 3 |
| Специалист по окружающей среде и связям с общественностью | 1 | 2 |
| Местные консультанты |  |  |
| Заместитель резидент инженера | 1 | 20 |
| Инженер по грунтам и материалам | 1 | 18 |
| Инженер по объемам | 1 | 18 |
| Инженер по дорожному покрытию | 1 | 18 |
| Специалист по окружающей среде и связям с общественностью | 1 | 6 |
| Специалист по финансовому управлению (базируется в офисе Заказчика) | 1 | 18 |
| Инженер дорожник (базируется в офисе Заказчика) | 1 | 18 |
| Геодезист | 1 | 18 |
| Итого | 11 | 177 |

Д.	Подробное техническое задание для каждого члена команды

1.	Международные консультанты

А.		Руководитель группы/Резидент инженер (1 международный  эксперт, 20 чел/мес.)

8. Руководитель группы/Резидент инженер (РГ/РИ) будет отвечать за общее управление проектом в выполнении объемов работ, указанных в Разделе В данного ТЗ. РГ/РИ будет:

(i)	подготавливать следующее:

• подробную программу работы и график мероприятий, которые будут осуществляться в соответствии с ТЗ для каждого вида деятельности,

• 	окончательное штатное расписание и ТЗ,

• 	систему обеспечения качества и процедуры по надзору и контролю за исполнением работ подрядчиком и своевременно предоставлять отчеты о ходе работ и возникающих проблемах,

• 	систему координации между членами команды, Директором Проекта, и подрядчиками,

• 	график выплат,

• 	база данных выполнения проекта для хранения и поиска документов/данных мониторинга.

(ii)	руководить обзором проектно-сметной документации, включая технические спецификации (в том числе ведомость объемов работ), чертежи, и методы строительства в соответствии с Казахстанскими дорожными стандартами. Предложить изменения, если это необходимо.

(iii)	издавать уведомление о начале работ подрядчикам для соответствующих участков дорог или частей участков дорог, которые соответствуют применимым положениям Плана выкупа земель и переселения и Плана управления окружающей средой (ПУОС).

(iv)	проверять и утверждать программу работ подрядчика, график реализации, методологию и план обеспечения безопасности, и контролировать ход строительных работ. Информировать Директора Проекта о каких-либо задержках или потенциальных задержках в рабочем графике контракта, и принимать необходимые меры для предотвращения возможных задержек.

(v)	издавать уведомления подрядчику о каком-либо несоответствии с планом безопасности дорожного движения, мер по смягчению воздействия на окружающею среду и социальных гарантий, как предусмотрено в контрактных документах.

(vi)	издавать уведомления подрядчику о дефектах или недостатках, и давать инструкцию для их устранения или давать уведомление о ненадлежащем выполнении работ.

(vii)	проверять, утверждать в пределах своей компетенции, и готовить заявку на изменение (объем, стоимость, материалы, время).

(viii)	проверять ход работ и качество на участках проекта.

(ix)	заверять выплаты за работы в отношении соответствующей ведомости объемов работ и выдавать промежуточные сертификаты оплаты, окончательные сертификаты оплаты и другие сертификаты, в том числе акт приема передачи, в соответствии с требованиями контракта на строительные работы.

(x)	координировать и контролировать работу групп на участках в надзоре и согласовании строительства в соответствии с условиями контракта.

(xi)	подготавливать план текущего и периодического содержания для проектной дороги в эксплуатационный срок дороги.

(xii)	проверять совместно с Заказчиком завершенные работы и оказывать содействие  в официальной процедуре приема работ и рассматривать и утверждать или готовить исполнительные чертежи и планы, а также представлять отчеты, подтверждающие удовлетворительное завершение контрактов.

(xiii) периодически проверять завершенные работы в период ответственности за дефекты в сроки, включающие период контракта консультанта, подготовить список дефектов (если таковые имеются), и осуществлять надзор за ремонтными работами, и издавать сертификаты ответственности за дефекты после устранения подрядчиками дефектов.

(xiv) консультировать Директора Проекта о ежедневной координации и надзоре за строительными работами, включая состояние и проблемы реализации, а также о подготовке регулярных отчетов о ходе работ.

9. РГ/РИ должен быть лицензированным инженером-строителем с 15-летним опытом в области строительства и надзора за строительством дорог с цементобетонным покрытиями. РГ/РИ должен знать различные международные стандарты по проектированию и строительству (FIDIC), включая этап работ и методы строительства, такие как временные работы, планы строительства, графики, методы строительства, назначение оборудования и персонала, тестирование и испытания, и чертежи. Опыт в аналогичных проектах и географических районах, хорошее знание письменного и разговорного английского языка, и знание местных языков являются преимуществом.

Инженер дорожник (1 международный эксперт, 18 чел/мес.)

10.  Инженер дорожник будет выполнять задачи или часть задач (ii), (iv) и (vii)  Раздела В настоящего ТЗ. В частности, ИД будет:

(i) 	осуществлять обзор конструкции покрытия, необходимого оборудования и материалов, цементосмесительной методологии, техники безопасности, и необходимых испытательных работ; и предлагать изменения или пересмотр конструкции, при необходимости. А также, осуществлять обзор искусственных сооружений, проектно-сметной документации и технических спецификаций.

(ii) 	осуществлять обзор и анализ нагрузки транспортных средств и типов транспортных средств, в соответствии с обзором конструкции покрытия. Предоставлять отчеты РГ/РИ.

(iii) 	разрабатывать систему обеспечения качества и план контроля качества для асфальтобетонного покрытия.

(iv)	осуществлять надзор и направлять работы по устройству покрытия для обеспечения соблюдения технических спецификаций и условий контракта.

(v) 	координировать работу групп на участках в осуществлении надзора и согласовании строительства на соответствие условиям контракта.

(vi) 	консультировать РГ/РИ о соблюдении или несоблюдении подрядчиком технических спецификаций по конструкции покрытия и метода строительства.

(vii) 	вести учет испытаний покрытия, и готовить отчеты.

(viii) контролировать строительство мостов и водопропускных труб на участках дорог.

(ix) 	осуществлять мониторинг выполнения работ подрядчиками в отношении технических спецификаций и графиков для производства мостов и водопропускных труб и их частей.

(x) 	подготавливать отчеты о проверках.

(xi) 	обсуждать с РП какой-либо проект моста/вопросы строительства и предлагать варианты.

(xii) разрабатывать и осуществлять план управления дорожным движением и план безопасности дорожного движения с индикаторами Проекта.

(xiii) контролировать соблюдение подрядчиками плана безопасности дорожного движения во избежание ущерба или вреда лицам или имуществу на начальном этапе и во время строительства дорог.

(xiv) проводить обзор мер по безопасности дорожного движения, предпринимаемые подрядчиками во время строительных работ, и осуществлять профилактические и иные меры против возникновения дорожно-транспортных происшествий.

(xv) взаимодействовать с местными и государственными структурами, подрядчиками, и членами общества в отношении плана управления дорожным движением и плана безопасности дорожного движения при строительстве дорог.

(xvi) подготовка и представление отчетов по аудиту безопасности.

11.           ИД должен быть лицензированным инженером-строителем, предпочтительно магистр по строительству дорог/геотехнике/материалам, с 15-летним опытом в проектировании покрытий и технического исследования, установлении процедур обеспечения качества/контроля за качеством, создании лабораторий, и составе смесей и процедур тестирования. Желателен опыт работы в аналогичных проектах, в частности, 3-летний опыт в международных проектах с цементобетонным покрытием. Опыт работы в аналогичных географических районах, хорошее знание письменного и разговорного английского языка, и знание местных языков являются преимуществом.

Специалист по контрактам (1 международный эксперт, 3 чел/мес.)

12.           Специалист по контрактам (СК) будет выполнять задачи или части задач (viii), (ix), и (х) в Разделе B настоящего ТЗ. В частности, СК будет:

- Рассматривать существующие условия контракта на соответствие условиям контракта FIDIC, законам и указам Республики Казахстан, и политики АБР; и рекомендовать поправки, при необходимости.

- Оказывать помощь членам команды, Заказчику и подрядчикам в толковании условий контракта.

- Оценивать или осуществлять мониторинг исполнения контракта, чтобы определить необходимость внесения изменения или продления контрактов и соблюдение договорных обязательств.

- Рассматривать, одобрять или отклонять запросы о расхождениях с контрактными спецификациями и сроков поставки. Составлять поправки для устранения расхождений, при необходимости.

- Рассматривать претензии или жалобы по поводу сроков, цен или предполагаемого нарушения, возникающего при исполнении контрактов.

- Обращать внимание на мероприятия по разрешению претензий/споров, связанных с эскалацией цен, а также претензии, вызванные задержками касательно вопросов полосы отчуждения  (если таковые имеются), недостатки в ПСД (если таковые имеются), строительных спецификациях и других.

- выступать в качестве связующего лица для обеспечения выполнения обязательств подрядчиками.

- консультировать РГ/РИ о потенциальных претензиях и управлении существующих претензий.

- поддерживать и управлять базой данных, связанной с администрированием контракта.

13.  СК должен быть высококвалифицированным специалистом по контрактам с 15-летним опытом по управлению контрактами в рамках проектов финансируемых международными организациями (например, Азиатский банк развития или Всемирный банк), включая управление претензиями подрядчиков, разрешение споров и арбитражное разбирательство любого проекта с участием FIDIC. Опыт в аналогичных проектах и географических районах, хорошее знание письменного и разговорного английского языка, и знание местных языков являются преимуществом.

Специалист по окружающей среде и связям с общественностью (1 международный эксперт, 2 чел/мес.)

26. СОССО будет (i) проводить надзор и контроль осуществления ПУОС, (ii) устанавливать систему внутреннего мониторинга по вопросам и меры по окружающей среде, (iii) координировать деятельность с ключевыми заинтересованными сторонами в решении экологических вопросов, (iv) подготавливать экологические отчеты, (v) проводить надзор за выполнением ПВЗП, (vi) проводить контроль за соблюдением подрядчиками социальных мер (vii) координировать деятельность с ключевыми заинтересованными сторонами в урегулировании вопросов по выкупу земель и переселению, и (viii) готовить отчеты по социальным мерам, наряду с другими.

27. СОС должен быть квалифицированным специалистом со степенью бакалавра наук в области окружающей среды и социального развития и должен иметь минимум 8 летний опыт в оценке воздействия на окружающую среду, анализе бедности и социальных вопросов и мониторинга мер по смягчению воздействия на окружающую среду в дорожных проектах. Знание руководств АБР по окружающей среде и социальным вопросам является предпочтительным. Опыт в аналогичных проектах и географических районах, хорошие знания письменного и разговорного английского языка, и знание местных языков являются преимуществом.

2. Местные консультанты

Заместитель Резидент Инженера (1 местный эксперт, 20 чел/мес.)

14. Местный Заместитель Руководителя Проекта будет оказывать помощь РГ/РИ, в (i) координации и надзоре за дорожно-строительными работами на участке, (ii) мониторинге графика и хода строительства, (iii) контроле качества строительных работ, (iv) подготовке месячных сертификатов, (v) проверке и одобрении рабочих и исполнительных чертежей, (vi) подготовке отчетов.

15. ЗРП должен быть инженером с высшим образованием в области строительства автомобильных дорог и аэродромов, иметь опыт работы не менее 10 лет в качестве ИТР, в том числе  не менее 4 лет  стажа по надзору за ведением строительных работ в автодорожной отрасли и иметь аттестат эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам по объектам первой категорий ответственности. Знание казахстанских стандартов, норм и правил относительно строительства дороги является обязательным. Опыт работы в аналогичных международных проектах является преимуществом.

Инженер по грунтам и материалам (1 местный эксперт, 18 чел/мес.)

16. ИГМ будет проводить ежедневный надзор за соблюдением спецификаций и испытаний материалов, контроле работы подрядчиков, и подтверждении того, что строительство осуществляется в соответствии с условиями контракта, включая стандарты приемки материалов, утверждение источника поставки и методы испытания материалов, среди прочих задач.

17. ИГМ должен иметь степень бакалавра инженера-строителя с минимум 8-летним опытом работы в крупных проектах по строительству дорог, особенно в испытаниях материалов и иметь аттестат эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам. Опыт работы в аналогичных международных проектах и хорошие знания письменного и разговорного английского языка являются преимуществом.

Инспектор по объемам (1 местный эксперт, 18 чел/мес.)

18. Инспектор по объемам будет оказывать содействие ИС в (i) проверке ведомости объемов работ по сравнении с техническими спецификациями предоставляемой Заказчиком и, если необходимо, рекомендовать изменения; (ii) контроле и измерении количества материалов и рабочих на строительном участке для того, чтобы довести до минимума количество используемого материала, и удостоверении того, что затраты на строительство остаются в рамках бюджета; (iii) проверке промежуточных и финальных платежных сертификатов подрядчиков, и проверке ведомости объемов работ по отношению к измерениям; (iv) подготовке Заявок на изменение по мере необходимости; (v) подготовке и ведении книг учета количества и списков с последней информацией по материалам и работам; (vi) подготовке и управлении ежемесячными финансовыми отчетами; (vii) подготовке графика выплат и ведении графиков хода работ и потока наличности, и (viii) ведение текущих исполнительных чертежей по мере продвижения работ.

19. Инспектор по объемам должен иметь степень бакалавра инженера-строителя с минимальным опытом 8 лет в исследовании количества, надзоре и строительстве крупных дорожных проектов и иметь аттестат эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам. Опыт работы в аналогичных международных проектах и хорошие знания письменного и разговорного английского языка являются преимуществом.

Инженер по дорожному покрытию (1 местный эксперт, 18 чел/мес.)

20.   Инженер по дорожному покрытию (ИДП) будет:

(i) 	осуществлять обзор конструкции покрытия, необходимого оборудования и материалов, цементосмесительной методологии, техники безопасности, и необходимых испытательных работ; и предлагать изменения или пересмотр конструкции, при необходимости.

(ii) 	осуществлять обзор и анализ нагрузки транспортных средств и типов транспортных средств, в соответствии с обзором конструкции покрытия. Предоставлять отчеты ЗРИ и РГ/РИ.

(iii) 	разрабатывать систему обеспечения качества и план контроля качества для асфальтобетонного покрытия.

(iv)	осуществлять надзор и направлять работы по устройству покрытия для обеспечения соблюдения технических спецификаций и условий контракта.

(v) 	координировать работу групп на участках в осуществлении надзора и согласовании строительства на соответствие условиям контракта.

(vi) 	консультировать РГ/РИ о соблюдении или несоблюдении подрядчиком технических спецификаций по конструкции покрытия и метода строительства.

(vii) 	вести учет испытаний покрытия, и готовить отчеты.

21. ИДП должен иметь степень бакалавра инженера-строителя с минимум 8-летним опытом работы в проектировании цементобетонного покрытия и технического исследования, установлении процедур обеспечения качества/контроля за качеством, создании лабораторий, и составе смесей и процедур тестирования и иметь аттестат эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам. Опыт работы в аналогичных международных проектах и хорошие знания письменного и разговорного английского языка являются преимуществом.

Специалист по окружающей среде и связям с общественностью (1 местный эксперт, 6 чел/мес.) 

22. Местный СОССО будет оказывать содействие международному СОССО в (i) проводении надзора и контроле за осуществлением ПУОС, (ii) устанавлении системы внутреннего мониторинга по вопросам и меры по окружающей среде, (iii) координировании деятельности с ключевыми заинтересованными сторонами в решении экологических вопросов, (iv) подготовке экологических отчетов, (v) проведении надзора за выполнением ПВЗП, (vi) проведении контроля за соблюдением подрядчиками социальных мер (vii) координировании деятельности с ключевыми заинтересованными сторонами в урегулировании вопросов по выкупу земель и переселению, и (viii) подготовке отчетов по социальным мерам, наряду с другими.

23. Местный СОССО должен иметь степень бакалавра в области наук по окружающей среде, по крайней мере, 5-летний опыт мониторинга и оценки воздействия на окружающую среду, а также мониторинга социальных мер и оценки социального воздействия проектов строительства дорог. Опыт работы в аналогичных международных проектах и хорошие знания письменного и разговорного английского языка являются преимуществом.

Специалист по финансовому управлению (1 эксперт, 18 человеко-месяцев)

Предпочтительны следующая квалификация и опыт:

- Дипломированный бухгалтер

- 5-летний опыт в финансовом менеджменте и бухгалтерской системе либо в международной организации или в уважаемой аудиторской фирме

- Опыт работы по финансовому менеджменту дорожных проектов

- Опыт с международными организациями

- Знание руководств АБР по финансовой отчетности, аудиту и использованию средств.

- Знание информационных технологий, включая знание обработки, управление базой данных, крупноформатную таблицу и программное обеспечение

- Знание письменного и разговорного английского языка и способность готовить отчет на английском, русском и казахском языках (для одного из специалистов).

Ожидается, что Специалист по финансовому управлению будет работать в Астане. Эксперт будет

- Готовить планы освоения по проекту (квартально) до завершения проекта

- Готовить ежемесячный график освоения (список заявок на снятие средств), предоставление финансовому специалисту МТК каждый 2ой день месяца, и вести графики хода работ и потока наличности

- Готовить заявки на снятие средств, заверенные финансовым специалистом МТК, подписанные уполномоченными подписями МТК и МФ, и предоставлять в представительство АБР в Казахстане для проведения выплаты

- Вести бухгалтерский учет

- Готовить ежемесячные финансовые отчеты, включая анализ уровень выплаты в сравнении с суммой контракта и результатами подрядчика и консультанта

- Обеспечивать соблюдение требований по финансовому управлению

- Проверять на соответствие инвойсы КНС, вести баланс по остаткам сумм по контрактам КНС

- Разрабатывать обучающую программу по финансовому управлению, учету и отчетности

- Отчитываться по любым финансовым вопросам Заместителю руководителя группы и Руководителю группы.

Инженер дорожник (1 местный эксперт, 18 чел/месс.)

24. Под руководством ИД, местный инженер дорожник в офисе в г. Астана и на участке будет (i) готовить и осуществлять процедуры по обеспечению и контролю качества и безопасности; (ii) выполнять периодические проверки участка для обеспечения соответствия работ, процедур и материалов с утвержденными рабочими планами, спецификациями и положениями контракта; (iii) проверять детальный проект мостов и технические спецификации, (iv) контролировать строительство мостов и водопропускных труб на участках дорог (v) контролировать работу подрядчиков и подтверждать, что строительство отвечает условиям контракта; (vi) вести журналы, готовить фотографии, отчеты и вести учет исполнительных чертежей, подшивка содержащая документы с информацией по количеству той или иной категории материала, результаты тестирования материалов, проведенных проверок, выполненных испытаний и работ; (vii) готовить и представлять ежедневные отчеты ИД.

Местный Инженер дорожник будет оказывать содействие по управлению Проектом в офисе Заказчика и непосредственно подчиняться Директору Проекта и начальнику управления инвестиционных проектов Комитета автомобильных дорог.

25. Местный Инженер дорожник должен имеет степень бакалавра инженера-строителя с минимум 8-летним опытом работы в крупных проектах по строительству дорог, особенно в профессиональном мастерстве, методе строительства, и надзоре за строительством и иметь аттестат эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам. Опыт работы в аналогичных международных проектах и хорошие знания письменного и разговорного английского языка являются преимуществом.

Геодезист (1 местный эксперт, 18 чел/мес.)

26. Местный Геодезист будет (i) осуществлять координирование и планирование строительства (ii) осуществлять анализ земли (iii) вести мониторинг подготовки данных с участка для топографических схем (iv) подготавливать и обновлять отчеты, наряду с другими заданиями.

27. Местный Геодезист должен предпочтительно иметь степень бакалавра в области строительства, с предпочтительно 8 летним опытом в строительстве дорог, в частности в геодезических работах. Опыт работы в аналогичных международных проектах и хорошие знания письменного и разговорного английского языка являются преимуществом.

F. Договоренность исполнения

28. МТК или его правопреемник является исполнительным агентством по инвестиционной программе. Комитет автомобильных дорог вместе с его структурными подразделениями является исполняющим агентством.

29. Заместитель председателя Комитета автомобильных дорог является Директором Проекта, который несет общую ответственность за реализацию инвестиционной программы, включая подготовку Проекта, исполнение Проекта, а также мониторинг и отчетность по Проекту. Консультант будет отчитываться Директору Проекта.

30. Консультант будет содержать центральный офис в Южно-Казахстанской области за все время действия Проекта. Персонал Консультанта будет находиться в месте, расположенном рядом с участками дороги, за исключением инженера дорожника 18 чел/мес. и специалиста по финансовому управлению 18 чел/мес. которые будут оказывать содействие Заказчику в управлении проектом, и двух переводчиков из числа вспомогательного персонала.

G. Итоги работы

31. Консультант будет готовить, и предоставлять следующие отчеты в формате и содержании, согласованными с МТК и АБР:

- отчет по проверке ПСД в течение 1 месяца после начала работы;

- вступительный отчет в течение 2 месяцев после начала работы;

- план по управлению движением и безопасности дорожного движения в течение 2 месяцев после начала работы;

- ежемесячный отчет о ходе работ до 10 числа каждого последующего месяца;

- подробный квартальный отчет о ходе работ до 15 числа каждого последующего квартала;

- полугодовой отчет по мониторингу защитных мер (окружающая среда и выкуп земель и переселение);

- отчет по мониторингу и оценке выполнения Проекта в соответствии с Соглашением о займе, и

- подробный проект отчета о завершении проекта при 90% физическом завершении работ и финальный отчет о завершении проекта в течение 2 месяцев после физического завершения Проекта или на другую дату, согласованную с МТК.

H. Помощь, предоставляемая Консультанту Заказчиком

32.           МТК предоставит (i) письма приглашения для визы и (ii) информация и документы по Проекту.

33.     Консультант будет брать в аренду офис в Астане с вспомогательным персоналом (офис менеджер, переводчики и т.д.) и средствами на проектных участках; и покрывать все рабочие расходы, включая аренду наземного транспорта для мероприятий по надзору (1 автомобиль на весь рабочий день в Астане с 19 маш./мес., включая период ответственности за дефекты Подрядчика), а также связь и другие расходы, необходимые для выполнения задач по Проекту.

В рамках проекта и в соответствии со Справочником АБР по системе управления реализации проекта

Вступительный отчет включает методологию, индикаторы выполнения с допущениями и рисками, подробный рабочий план и график мероприятий подлежащих выполнению, техническое задание индивидуальное каждому действию, персонал и окончательное техническое задание, процедуры надзора и мониторинга, и координация между членами группы, подрядчиками, Директором Проекта, и КУП.