## Slide 1
САРЫБУЛАК
214.1км
БЕТКАЙНАР
3 км
КОРДАЙ
ТАРАЗ
219 км
АЛМАТЫ
асфальтобетонный завод
грунтовый карьер
карьер ПГС
ТАРАЗ
ДРСУ
каменный карьер
мосты
260.4км
Наименование работ10 | Ед. изм. | Показатели
Протяженность дороги | км | 45.3
Покрытие из в/п а/б | км | 45.3
Покрытие из к/з а/б | км | 45.3
Покрытие из м/з а/б | км | 45.3
Устройство основания | км | 45.3
Подстилающий слой | км | 45.3
Земляные работы | тыс.м³ | 404.290
Водопропускные трубы | шт. | 56
Мосты | шт | 2
Устройство освещения | лм | 10 300
Заказчик: | КАД Министерства по Инвестициям и Развитию РК
Генеральный Подрядчик: | ТОО «АКМ (РК)
КНС: | SMEC ITERNATIONAL (PTY) LTD (Австралия)
Автор проекта: | ТОО «Каздорпроект»
Дата начала работ (Уведомление): | 10 января 2010 года
Продолжительность Контракта: | 37 месяцев
Первоначальная стоимость Контракта: | 5,107,777,777.00 тенге
Дата завершения работ с продлением: | 30 июня 2013 года
Количество продленных месяцев: | 40.70 месяцев
Стоимость Контракта по завершению: | 5,107,777,777.00 тенге
Период устранения дефектов: | 730 дней
Notes: <number>
<number>