Справка

по транзитному коридору Западная Европа - Западный Китай

Общая протяженность международного коридора «Западная Европа- Западный Китай» от порта Лянь-Юньгань в Китае до Санкт-Петербурга в России составляет свыше 8,4 тыс.км, из них по Казахстану проходит 2 787 км, из которых подлежит реконструкции  - 2452 км (от Хоргоса на границе с КНР, до Мартука на границе с Российской Федерации с выходом на Оренбург). Данный коридор также  обеспечивает выходы на Узбекистан и Киргизстан.

Строительство магистрали по территории Республики Казахстан финансируется за счет займов международных финансовых институтов с софинансированием из Республиканского бюджета. На сегодня открыто движение от гр РФ до Алматинской области через города Актобе, Кызылорда, Шымкент, Тараз протяженностью 2 028 км. Полное завершение планируется в 2016 году.

16 апреля 2009 года в Пекине был заключен Меморандум с Китайской стороной о создании коридора «Западная Европа- Западный Китай». В настоящее время в рамках указанного меморандума Китайская сторона полностью закончила проект по своей территории протяженностью 3 425 км.

В рамках развития данного коридора 22 сентября 2008 года в городе Актобе подписан меморандум между Министерством транспорта и  коммуникаций РК и Министерством транспорта РФ о сотрудничестве и развитии данного маршрута.

По территории России в марте 2013 года определен маршрут прохождения коридора «Санкт-Петербург - Москва - Владимир – Казань – Бавлы – Оренбург - гр.РК» протяженностью 2493 км.

По информации российской стороны с 2012 года ведется реконструкция и ремонтные работы на участках:

- Санкт-Петербург – Москва, включая ЦКАД протяженностью – 724 км, с завершением в 2018 году,

И на отдельных участках  между Москвой и Казанью и Шали-Бавлы.

Справочно: Рязанов - Президент ОАО «Русская холдинговая компания». Предлагают за счет частных инвестиций реализовать автодорожный проект «Мередиан» от гр. РК  до Москвы ориентировочно с района Саратова. По информации госкомпании «Россавтодор» ТЭО и ПСД отсутствуют.

Реализация данного маршрута имеет огромное значение не только для Казахстана, но и для всех стран участников, в повышении транзитного потенциала.

Экономические исследования показали, что проект принесет следующие выгоды для Казахстана:

- экономия от сокращения затрат на содержание АТС – 63 млн.долл.США ежегодно,

- экономия от сокращения времени в пути 226 млн.долл. США ежегодно,

- выгода от сокращения ДТП – 332 тыс.долл.США ежегодно,

- увеличение внешней торговли до 2020 года, выраженное в расширении экспорта и импорта на 32% и 33% соответственно.

Согласно проведенных исследований в рамках разработки технико-экономического обоснования данного проекта, ожидается что к концу реализации общий грузопоток увеличится в 2,5 раза и составит порядка 33 млн.тн в год.